### Zápisnica zo stretnutia tímu Štrnásť – E club

Hlavná téma:           	Problematika úplných ale aj čiastočných ipmortov/ exportov do/z našej databázy.

Por. číslo stretnutia:             13

Dátum:			8. marec 2006

Čas:				8:15

Miesto:			Softvérové štúdio 2

Prítomní:

- vedúci učiteľ:  Ing. Miroslav Galbavý

- členovia tímu Štrnásť – E club

  - Mgr. Minárik Matej

  - Bc. Mlynarovič Vladimír

  - Bc. Perec Peter

  - Bc. Roháček Marek

  - Bc. Straka Vladimír

Zápisnicu vypracoval:   Bc. Marek Roháček

Vyhodnotenie plnenia úloh:

12.1 – rozpracovaná na 50 %

12.2 – pozastavená

12.3 – splnená na 50 %. Vykonaná analýza diskusného fóra. Skúmanie možností zakomponovania diskusného fóra do systému.

12.4 – splnená na 50 %. Otestovanie malej vzorky z testovacej množiny údajov, jej naplnenie do systému. Po dohode s vedúcim učiteľom a jednotlivými členmi tímu, samotné plnenie testovacích údajov spadá do úloh Odborného praktika II.

Obsah stretnutia 13 :

- Hlavnou témou diskusie bola problematika úplných ale aj čiastočných ipmortov/ exportov do/z našej databázy prostredníctvom CSV súborov (okrem iného by sa tak dala využiť existencia naplnených dát v iných používaných
systémoch napr. STUDENT). Je potrebná pri tom kontrola duplicity a nekorektnosti údajov.

Úlohy :

13-1. Naplnenie nových testovacích údajov a úprava importovacích skriptov

  - Zodpovedný: Straka & Roháček

- termín: do 15. marca 2006

  - Implementácia kontroly vstupných údajov (typová kontrola, kontrola duplicity, korektnosti...)

- zodpovedný: Perec

- termín: do 22. marca 2006

  - Analýza a implementácia diskusného fóra do systému

  - zodpovedný: Mlynarovič

- termín: do 22.marca 2006

  - Analýza modulu automatickej tvorby krúžkov

  - zodpovedný: Minárik

- termín: do 15. marca 2006

  - Implementácia celkovej bezpečnosti systému

  - zodpovedný: Minárik

- termín: do 22. marca 2006

Ďalšie stretnutie: 15. marca 2006 (softvérové štúdio)

Zápisnicu odsúhlasili: Minárik+ Mlynarovič+ Perec+ Roháček + Straka