### Zápisnica zo stretnutia tímu Štrnásť

Hlavná téma:	Testovanie systému

Por. číslo stretnutia: 	22

Dátum:		17. máj 2006

Čas:			8:15

Miesto:		Softvérové štúdio 2

Prítomní:

- vedúci učiteľ:  Ing. Miroslav Galbavý

- členovia tímu Štrnásť

  - Mgr. Minárik Matej

  - Bc. Mlynarovič Vladimír

  - Bc. Perec Peter

  - Bc. Roháček Marek

  - Bc. Straka Vladimír

Stretnutie viedoł: 	Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracoval:  Matej Minárik

Obsah:

- Server opäť beží

- Problém s verziou Php

- Príprava odovzdania a prezentácie

Vyhodnotenie plnenia úloh:

20.1 – splnená na 80%

20.2 – splnená na 50%

20.3 – Z dôvodu neskoršieho začatia testovania posunutá.

Záznam stretnutia:

- Server je od pondelka funkčný. Zatial prebehlo testovanie APE a čiastočne testovanie etapy tvorby rozvrhu. Identifikovali sme veľa chýb spôsobených zmenou verzie alebo nastavenia Php pri obnovení servera.

- Dohodli sme sa na ďaľšom testovaní systému v zrýchlenom tempe. Diskutovali sme o možnom riešení vzniknutých problémov. Buď bude treba v spolupráci s administrátorom obnoviť pôvodné nastavenie Php, alebo je nutné spraviť nejaké úpravy v skriptoch.

- Pripravovali sme medzitímovú prezentáciu..

Úlohy:

  - Testovanie – Administrátor Prípravnej Etapy

- zodpovedný: Minárik

- termín: do 22. mája 2005

  - Testovanie - fázy

- zodpovedný: E-club

- termín: do 22. mája 2005

  - Vedúci testovania a vyhodnotenie chýb

- zodpovedný: Roháček

- termín: do 22. mája 2005

  - Príprava produktu spolu s výsledkami testov na odovzdanie

- zodpovedný: E-club

- termín: do 24. mája 2005

Ďalšie stretnutie: 24. 5. 2006 (softvérové štúdio)

Zápisnicu odsúhlasili: Minárik+ Mlynarovič+Perec+Roháček+Straka