STRETNUTIE č. 20

Téma: Stretnutie s vedúcou projektu

Dátum: 27.4.2006

Čas: 10:30

Trvanie: 1 hod

Miesto: Softvérové štúdio

Prítomní :	Ing. Daniela Kotmanová

Bc. Róbert Smiščík

Bc. Michal Strhan

Bc. Peter Šinkovič

Bc. Peter Polačko

Bc. Martin Cerva

Vypracoval:	Bc. Róbert Smiščík

Priebeh stretnutia :

- prezentácia implementovaných častí vedúcej projektu

- diskusia ohľadom ďalšej práce na projekte

Splnené ciele

- implementovaný vnútorný systém správ pre pedagoga aj študenta

- do systému interných správ bol pridaný zoznam kontaktov

Úlohy a ciele do ďalšieho stretnutia

- pridať možnosť návratu zo služieb do sekcie predmetu

- upraviť formu výpisu študijných materiálov