Zápisnica k 20. stretnutiu

	Zápisnica  č.
	Dátum  
	Miesto 
	Čas stretnutia 

	20
	12.04.2007
	Soft. Štúdio
	10:00-13:00

	Pedagóg
	Prof. Ing. Mária Bieliková PhD.
	Vypracoval
	Oto Vozár

	Zúčastnení:
	Bc. Andrej Frlička
	(AF)
	

	 
	Bc. Marek Tomša
	(MT)
	 

	 
	Bc. Richard Veselý
	(RV)
	 

	 
	Bc. Oto Vozár
	(OV)
	 


Priebeh stretnutia

· Diskusia o fotkách alebo prípadnom videu hrajúcich sa detí
· Úvodná a loadovacia obrazovka 

· Predvedenie gadgetu – svet do stredu

· Predvedenie editora máp – ukážka prvej mapy

· Druhá správ (5 stranová)

·  Testovanie spojiť s implementáciou

·  Namiesto rozpísania hry Strokes napísať niečo o každej hre

· Kontrola farieb na projektore

·  Gadget aj herné klienty mali vhodné farby

·  Treba zväčšiť písmo v matematickej hre a v SmartPoints

·  Zmeniť farbu úvodnej obrazovky, príliš tmavá

Úlohy:
	Úlohy z minula

	ID
	Opis úlohy
	Začaté
	Plánované
	Kto
	Stav (%)

	13.3
	Pokračovať v implementácii mapového editora
	14.2.2007
	28.2.2007
	OV
	Dokončené

	14.3
	Pripraviť základné zvuky do aplikácie
	28.2.2007
	8.3.2007
	AF
	Prebieha

	17.4
	Pripraviť midi pesničky prší prší, resp. Zohnať ďalšie midi 
	22.3.2007
	28.3.2007
	OV
	Prebieha

	17.5
	Pripraviť 10 obrázkov do stroke clienta
	22.3.2007
	28.3.2007
	OV
	Prebieha

	17.6
	Text TTS pre zvieratko
	22.3.2007
	28.3.2007
	RV
	Prebieha

	17.8
	Gadget. Pripraviť základné rozhranie.
	22.3.2007
	28.3.2007
	MT
	Dokončené

	17.10
	Synchronizácia na serveri
	22.3.2007
	28.3.2007
	MT, OV
	Dokončené

	17.11
	PDA klient – pripraviť model zvieratka
	22.3.2007
	28.3.2007
	AF
	Prebieha

	18.1
	GUI pre minihru s rytmami
	30.3.2007
	5.4.2007
	OV, MT
	Prebieha

	18.2
	GUI do klienta
	30.3.2007
	5.4.2007
	RV
	Prebieha

	18.3
	Sfinalizovať hru SmartPoint
	28.3.2007
	5.4.2007
	AF
	Dokončené

	18.4
	Dokumentovať
	28.3.2007
	19.4.2007
	Všetci
	Plánované

	19.1
	Login GUI
	5.4.2007
	12.4.2007
	MT
	Dokončené

	19.2
	Gadget
	5.4.2007
	12.4.2007
	MT
	Prebieha

	19.3
	Imagine Cup report
	5.4.2007
	12.4.2007
	MT
	Prebieha

	19.4
	Hudobná hra
	5.4.2007
	12.4.2007
	OV, RV
	Plánované

	19.5
	Herné hodnotenia
	5.4.2007
	12.4.2007
	OV
	Plánované

	19.6
	Časticové animácie
	5.4.2007
	12.4.2007
	RV
	Plánované

	19.7
	FMOD high-level vrstva
	5.4.2007
	12.4.2007
	RV
	Prebieha

	19.8
	Pitch detection
	5.4.2007
	12.4.2007
	RV
	Prebieha

	19.9
	GUI – herný klient
	5.4.2007
	12.4.2007
	RV
	Prebieha

	19.10
	Loading/splash screens
	5.4.2007
	12.4.2007
	AF
	Prebieha

	19.11
	PDA zvieratko
	5.4.2007
	12.4.2007
	AF
	Prebieha

	19.12
	Tvorba zvukov a hudby
	5.4.2007
	12.4.2007
	AF
	Plánované

	19.13
	TTS integrácia
	5.4.2007
	12.4.2007
	AF, OV
	Plánované


	Nové úlohy

	ID
	Opis úlohy
	Začaté
	Plánované
	Kto
	Stav (%)

	20.1
	Hudobná minihra
	12.4.2007
	19.4.2007
	OV
	Plánované

	20.2
	Rozšíriť server pre viac máp
	12.4.2007
	19.4.2007
	MT
	Plánované

	20.3.
	Mapa
	12.4.2007
	19.4.2007
	OV
	Prebieha

	20.4.
	Načítanie máp
	12.4.2007
	19.4.2007
	RV
	Plánované


