Zápis č.13

Čas:  18.00, 17. april 2007

Prítomní členovia tímu: 	M. Makový

M. Staňo

M. Mikula

I.Mrva

M.Novák

M.Makýš

Zapisoval:			M.Makýš

Úlohy:

| Zadaná | Popis – forma odovzdania | Zodpovedný | Prebral | Určený dátum splnenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.4.2007 | Pokračovanie vo vytváranie programovej časti produktu – integrácia programov balíka Sleuthkit do aplikácie | M.Mikula |  | 17.4. - 24.4. 2007 |
| 17.4.2007 | Pokračovanie vo formátovanií výstupov integrovaných programov do user-friendly podoby | M.Makový |  | 17.4. - 24.4. 2007 |
| 17.4.2007 | Doplnenie funkcionality na pripájanie a odpájanie usb disku. | M.Makýš |  | 24.4.2007 |
| 17.4.2007 | Pokračovanie v tvorbe dokumentácie a používateľskej príručky | I.Mrva |  | 24.4.2007 |
| 17.4.2007 | Dopĺňanie novovytvorených častí aplikácie do live CD. | M.Novák |  | 24.4.2007 |
| 17.4.2007 | Úprava použivateľského rozhrania produktu | M.Staňo |  | 24.4.2007 |

Vyhodnotenie predošlých úloh:

Úspešne pokračuje implementačné práce a tvorba dokumentácie.