Zápis č.9

Čas:  18.00, 5. marca 2007

Prítomní členovia tímu: 	M. Makový

M. Staňo

M. Mikula

I.Mrva

M.Novák

M.Makýš

Zapisoval:			I.Mrva

Úlohy:

| Zadaná | Popis – forma odovzdania | Zodpovedný | Prebral | Určený dátum splnenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.03.2007 | Analýza forenzných nástrojov – zistenie konkrétnych vstupov a výstupov jednotlivých nástrojov | I. Mrva, M.Mikula, |  | 11.03.2007 |
| 5.03.2007 | Vytvorenie špecifikácie výsledného produktu | M. Staňo, M.Makýš, M.Novák |  | 13.03.2007 |
| 5.3.2007 | Návrh výsledného riešenia (návrh implementácie) | Všetci |  | 20.3.2007 |
| 5.3.2007 | Aktualizácia web stránky | M.Makový |  | 13 -20.3.2007 |

Vyhodnotenie predošlých úloh:

Vypracovali sme plán tímu a stanovili časový harmonogram prác na letný semester.