STRETNUTIE č. 1

Téma: 		Úvodné stretnutie

Dátum:		 9.10.2006

Čas: 			17:50

Doba trvania: 	30 minút

Miesto: 		D109

Prítomní:		Ing. Boris Dado

Bc. Branislav Brna

Bc. Juraj Pristach

Bc. Roman Rodák

Bc. Štefan Szabó

Bc. Branislav Szeliga

Bc. Peter Zubčák

Vypracoval:		Bc. Branislav Szeliga

Priebeh stretnutia:

- vedúci projektu Ing. Boris Dado nám podal bližšie informácie o zadanej téme s námetmi na hľadanie relevantných zdrojov

- za vedúceho tímu projektu bol nominovaný a vymenovaný Bc. Juraj Pristach

- ujasnili sme si organizačné aspekty

- stanovili sme termín ďalšieho stretnutia tímu na 12. október 2006

Zadané úlohy do ďalšieho stretnutia:

- vypracovanie plánu činnosti na najbližšie obdobie

- približné určenie, kto bude mať v tíme akú úlohu

STRETNUTIE č. 2

Téma: 		Identifikácia a zadelenie úloh, vytvorenie plánu

Dátum: 		12.10.2006

Čas: 			14:00

Doba trvania: 	1 hodina

Miesto: 		D109

Prítomní:		Ing. Boris Dado

Bc. Branislav Brna

Bc. Juraj Pristach

Bc. Štefan Szabó

Bc. Branislav Szeliga

Bc. Peter Zubčák

Vypracoval:		Bc. Štefan Szabó

Splnené úlohy:

- pripravený plán činnosti na najbližšie obdobie (2 týždne)

- hrubé rozdelenie úloh v tíme

Priebeh stretnutia:

- ako zapisovateľ bol zvolený Bc. Štefan Szabó

- rozdelili sme úlohy na dve hlavné skupiny – vytvorenie web stránky a analýza existujúcich riešení

- každý člen tímu bol zadelený do jednej z týchto skupín

- diskusia o želanej funkcionalite web stránky

- diskusia o postupe analýzy, na čo sa treba zamerať a akým spôsobom to zhodnotiť a zdokumentovať

- zvolili sme si meno nášho tímu – „Panda Power Team“

- stanovili sme termín ďalšieho stretnutia tímu na 19. október 2006

Úlohy a ciele do ďalšieho stretnutia:

- analyzovať existujúce riešenia, teda identifikovať systémy, ktoré fungujú na princípe E-learningu

- vytvoriť prvú verziu web stránky

- stanoviť percentuálny podiel práce členov tímu na vytvorení ponuky

- vytvoriť logo tímu

STRETNUTIE č. 3

Téma: 		E-learnigové systémy

Dátum: 		19.10.2006

Čas: 			12:00

Doba trvania:	1 hodina

Miesto: 		D109

Prítomní:		Ing. Boris Dado

Bc. Branislav Brna

Bc. Juraj Pristach

Bc. Roman Rodák

Bc. Branislav Szeliga

Bc. Peter Zubčák

Vypracoval:		Bc. Branislav Szeliga

Splnené úlohy:

- vytvorená prvá verzia stránky

- vytvorená všeobecná analýza vybraných E-learningových systémov

Priebeh stretnutia:

- ako zapisovateľ bol zvolený Bc. Branislav Szeliga

- ukázali sme si prvú verziu stránky a povedali k nej pár pripomienok

- diskutovali sme o E-learningových systémoch, aké existujú, čo vo všeobecnosti ponúkajú a ako to môžeme využiť v našom projekte

- rozdelili sme si úlohy do ďalšieho stretnutia (viď kapitolu úlohy a ciele)

- stanovili sme termín ďalšieho stretnutia tímu na 26. október 2006

Úlohy a ciele do ďalšieho stretnutia:

- dokončenie stránky

- vloženie zápisov zo stretnutí na stránku

- identifikovať, aké funkčné bloky a toky dát existujú v reálnej univerzite

- každému členovi tímu bol pridelený jeden E-learningový systém, ktorý bude podrobne analyzovať – opísať vlastnosti systému, zistiť, kde konkrétne sa používa, kde je reálne nasadený, skúsiť získať poznatky od ľudí, ktorí ho používajú (rôzne fóra...)

- vytvoriť notifikáciu e-mailom, aby každý člen tímu a vedúci vedeli, keď sa na stránke niečo zmení  alebo pribudnú nové veci