STRETNUTIE č. 7

Téma: 		Hrubý návrh nášho systému

Dátum: 		21.11.2006

Čas: 			14:00

Doba trvania: 	30 minút

Miesto: 		D113

Prítomní:		Ing. Boris Dado

Bc. Branislav Brna

Bc. Juraj Pristach

Bc. Roman Rodák

Bc. Branislav Szeliga

Vypracoval:		Bc. Branislav Szeliga

Splnené úlohy

- odovzdaná priebežná dokumentácia druhému tímu na posúdenie

- navrhnuté hrubé rozdelenie projektu na jednotlivé moduly

- pre každý modul určená osoba, ktorá za neho bude zodpovedná

Priebeh stretnutia

- predstavenie rozdelenia projektu na jednotlivé moduly

- stanovenie ďalších úloh pri vytváraní návrhu

- diskusia o možnostiach, ako pristúpiť k vytvoreniu prototypu:

  - pohľad zvonka – návrh užívateľského rozhrania, čo bude približne ako vyzerať, kde sa to bude na stránke nachádzať, ale chýba funkcionalita

  - pohľad zvnútra – návrh štruktúry, databázy

- rozhodnutie sa pre kombináciu oboch týchto prístupov pri vytváraní prototypu

Úlohy a ciele do ďalšieho stretnutia

- prečítať si prácu druhého tímu a napísať posudok

- každý člen tímu navrhne dátový model svojho modulu spolu s rozhraniami, aké jeho modul požaduje

- pripraviť si tento návrh do formy prezentovateľnej pre ostatných na budúcom stretnutí

STRETNUTIE č. 8

Téma:			Hrubý návrh nášho systému

Dátum: 		30.11.2006

Čas: 			12:30

Doba trvania:	2 hodiny

Miesto:		D109

Prítomní:		Ing. Boris Dado

Bc. Branislav Brna

Bc. Juraj Pristach

Bc. Roman Rodák

Bc. Branislav Szeliga

Bc. Peter Zubčák

Bc. Štefan Szabó

Vypracoval:		Bc. Štefan Szabó

Splnené úlohy

- návrh dátových štruktúr jednotlivých modulov – logické modely

- navrhnutá funkcionalita pre jednotlivé moduly

Priebeh stretnutia

- objasnenie si obsahu návrhu:

  - 1.krok : Hrubé rozdelenie

  - 2.krok : Funkčná špecifikácia

  - 3.krok : Návrh tried

- hľadanie chýbajúcich úložísk dát a prepojení medzi jednotlivými dátovými modelmi modulov

- doplnenie navrhnutej funkcionality

Úlohy a ciele do ďalšieho stretnutia

Všeobecne

- Viacej špecifikovať role. Napríklad nemožno očakávať, že administrátor bude niečo vypĺňať

- Delenie do ročníkov, semestrov ? „študent absolvoval semester s N počtom kreditov“

- Plán štúdia – vizualizovať predmety, ktoré bude môcť študent študovať neskôr

- študenti – história, kurzy....

- testy – čo môže študent vidieť po odoslaní testu

Roman Rodák

- Dopracovať obmedzenie aktivácie študentov

- Spraviť úložisko odovzdávok, aby si študent mohol stiahnuť odovzdané zadanie

Branislav Brna

- rozdeľovať študentov na menšie skupiny – krúžky

Peter Zubčák

- správa noviniek – rozdeliť novinky na globálne(netreba prihlásenie) a predmetové(treba prihlásenie)

- pre prihlásených aj neprihlásených spraviť rôzne features: refresh, objavovanie vyskakovacích okien so správami, blackboard, mailové notifikácie, instant messaging

Branislav Szeliga

- generovanie povolených predmetov na základe toho, čo absolvoval

- dorobiť overenie počtu študentov na otvorenie predmetu

- upovedomenie študenta cez instant messaging – dohodnúť sa s petrom zubčákom

Štefan Szabó

- učitelia musia mať možnosť udeľovať známku študentom

Do budúcna: slepý layout stránok s prepojeniami

STRETNUTIE č. 9

Téma: 		Zjemňovanie návrhu systému

Dátum:		01. 03. 2007

Čas:			14:00

Doba trvania:	90 minút

Miesto:		D109

Prítomný:		Ing. Boris Dado

Bc. Juraj Pristach

Bc. Roman Rodák

Bc. Branislav Szeliga

Bc. Štefan Szabó

Bc. Branislav Brna

Vypracoval:		Bc. Branislav Brna

Priebeh stretnutia:

- ako zapisovateľ bol zvolený Bc. Branislav Brna

- zhodnotenie zimného semestra

- náčrt harmonogramu letného semestra

- vyjadrenie sa k posudku konkurenčného tímu

- diskusia k námietke Bc. Romana Rodáka ohľadne implementovania jeho modulu v prototype

- informácie jednotlivých členov tímu o svojich moduloch

- diskusia o moduloch systému a ujasnenie funkcií jednotlivých modulov

- diskusia o zdrojoch dát v systéme

Úlohy a ciele do ďalšieho stretnutia

- ujasniť zdroje dát pre jednotlivé moduly

- implementovanie databáze

- dohodnúť interface medzi modulmi