Zápis z 11. stretnutia tímu č. 11

Dátum: 	21. február 2007

Miestnosť: 	softvérové štúdio

Prítomní:

Členovia tímu:   Bc. Zuzana Božoňová, Bc. Ľuboš Heriban, Bc. Tomáš Hubatý,

Bc. Lucia Novická, Bc. Michal Vrábel

Téma stretnutia:

Úvodné stretnutie letného semestra

Opis stretnutia

- Zhodnotili sme výsledky práce v zimnom semestri a diskutovali o posudku na náš prototyp.

- Michal Vrábel prezentoval 1. verziu vytvorenej databázy.

- Dohodli sme sa na ďalšom postupe riešenia projektu. Za účelom zefektívnenia práce na projekte, sme tím rozdelili na menšie podskupiny, z ktorých každá bude pracovať na konkrétnych čiastkových úlohách.

- Diskutovali sme o CVS a o spôsoboch testovania aplikácie.

Úlohy do ďalšieho stretnutia (max. 2 týždne)

- Napísať vyjadrenie k posudku na náš prototyp. (zodp. Ľuboš Heriban).

- Napísať p. Lackovi ohľadne CVS. (zodp. Ľuboš Heriban).

- Príprava učebných materiálov na naplnenie učebnice. (zodp. Zuzana Božoňová a Peter  Mesjar)

- Úprava dizajnu stránky, tvorba súborového systému. (zodp. Ľuboš Heriban a Lucia Novická).

- Pokračovanie vo vývoji databázy, tvorba PHP skriptov pre rozhranie učiteľa a vyhľadanie JavaScriptových editorov. (zodp. Tomáš Hubatý a Michal Vrábel)