Zápis z 14. stretnutia tímu č. 11

Dátum: 	14. marec 2007

Miestnosť: 	softvérové štúdio

Prítomní:

Členovia tímu:   Bc. Zuzana Božoňová, Bc. Lucia Novická, Bc. Michal Vrábel,

Bc. Peter Mesjar

Téma stretnutia:

Dohodnutie na  ďaľšom postupe prác.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

- Ľuboš Heriban a Lucia Novická doplnili dizajn stránky.

- Michal Vrábel pokročil vo vývoji databázy.

- Tomáš Hubatý doplnil editor učiteľa.

Opis stretnutia:

- Lucia Novická a Michal Vrábel upravovali dizajn stránky.

- Michal Vrábel prezentoval dorobené časti databázy, pridávanie, editovanie kapitol  a podkapitol učebnice.

Úlohy do ďalšieho stretnutia :

- Pokračovanie v príprave učebných materiálov a naplnenie údajov do databázy pomocou pripraveného rozhrania. (zodp. Zuzana Božoňová a Peter  Mesjar)

- Pokračovanie v úprave dizajnu stránky a tvorbe súborového systému. Sústrediť sa na prípravu rozhraní pre študenta, učiteľa aj administrátora. (zodp. Ľuboš Heriban a Lucia Novická).

- Do každého rozhrania pridať tlačítka pre prihlasovanie a odhlasovanie, náplň stránky pri prihlasovaní, náplň stránky pred prihlasením a doplniť zmenu farby do každého rozhrania (zodp. Ľuboš Heriban).

- Pokračovanie vo vývoji databázy, tvorba PHP skriptov. Dorobenie funkcionality pre učiteľa aj študenta. Doplnenie možnosti pridávať obrázky v editore. (zodp. Michal Vrábel a Tomáš Hubatý).