Zápis z 15. stretnutia tímu č. 11

Dátum: 	21. marec 2007

Miestnosť: 	softvérové štúdio

Prítomní:

Členovia tímu:   Bc. Zuzana Božoňová, Bc. Lucia Novická, Bc. Michal Vrábel,

Bc. Tomáš Hubatý, Bc. Ľuboš Heriban

Téma stretnutia:

Dohodnutie na  ďaľšom postupe prác.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

- Ľuboš Heriban a Lucia Novická pokračovali v tvorbe dizajn stránky.

- Michal Vrábel a Tomáš Hubatý doplnili ďalšiu funkcionalitu do databázy.

Opis stretnutia:

- Lucia Novická a Ľuboš Heriban pracovali na dizajne stránky.

- Michal Vrábel a Tomáš Hubatý pracovali na častiach databáze.

Úlohy do ďalšieho stretnutia :

- Pomocou vytvoreného rozhrania naplniť do databázy jednotlivé kapitoly učebnice aj spolu s ich obsahom, pridať všetky obrázky a príslušné testy (zodp. Zuzana Božoňová a Peter  Mesjar).

- Testovanie funkčnosti už navrhnutých častí, spísanie pripomienok a návrhov na zmenu. (zodp. Zuzana Božoňová a Peter  Mesjar).

- Pokračovanie v úprave dizajnu stránky a tvorbe súborového systému. Spojenie dizajnu spolu s databázou (zodp. Ľuboš Heriban a Lucia Novická).

- Pokračovanie vo vývoji databázy, tvorba PHP skriptov. Dorobenie funkcionality pre učiteľa aj študenta. (zodp. Michal Vrábel a Tomáš Hubatý).