Zápis z 19. stretnutia tímu č. 11

Dátum: 	16. apríl 2007

Miestnosť: 	softvérové štúdio

Prítomní:

Členovia tímu:   Bc. Zuzana Božoňová, Bc. Lucia Novická, Bc. Michal Vrábel,

Bc. Ľuboš Heriban, Bc. Peter Mesjar

Téma stretnutia:

Dohodnutie na  ďaľšom postupe prác.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

- Pokračovalo sa  v integrácii dizajnu a databázy.

- Michal Vrábel a Tomáš Hubatý doplnili ďalšiu funkcionalitu do databázy.

Opis stretnutia:

- Prezretie už zintegrovaného dizajnu stránky a databázy.

- Navrhovanie zmien v dizajne, funkčnosti, rozprávanie o pripomienkach.

Úlohy do ďalšieho stretnutia :

- Nájsť ikonky a obrázky, nahradiť nimi textové linky (zodp. Lucia Novická).

- Vyriešiť chyby pri vyhľadávaní (zodp. Tomáš Hubatý).

- Zrušiť nepotrebné linky (zodp. Ľuboš Heriban a Lucia Novická).

- Dorobiť funkcionalitu pre pohyb medzi jednotlivými kapitolami a podkapitolami (zodp. Michal Vrábel a Tomáš Hubatý).

- Doplnenie mena učebnice a názvov kapitol do dizajnu stránky (zodp. Ľuboš Heriban).

- Odstránenie „case sensitive“ na príponu pri nahrávaní súborov do databázy (zodp. Tomáš Hubatý).

- Napísať systémovú príručku (zodp. Michal Vrábel a Tomáš Hubatý).

- Napísať používateľskú príručku (zodp. Peter Mesjar a Zuzana Božoňová).