Zápis z 22. stretnutia tímu č. 11

Dátum: 	9. máj 2007

Miestnosť: 	softvérové štúdio

Prítomní:

Členovia tímu:   Bc. Zuzana Božoňová, Bc. Lucia Novická, Bc. Michal Vrábel,

Bc. Ľuboš Heriban, p. Flochová

Téma stretnutia:

Dohodnutie sa na finálnej verzii dokumentácie.

Opis stretnutia:

- Zhrnutie pripomienok p. Flochovej k otázkam v učebnici Petriho siete.

- Michal Vrábel poslal p. Flochovej súbor so štruktúrou databázy.

Úlohy do ďalšieho stretnutia :

- Doplniť nové kapitoly do dokumentácie, poslať dokumentáciu ostatným (zodp. Zuzana Božoňová).

- Do piatku poslať otázky, ktoré sa doplnia do učebnice Petriho siete (zodp. p. Flochová).

- Do dokumentácie doplniť kap. 6.1(zodp. Michal Vrábel).

- Do dokumentácie doplniť kap. 6.2 a záver (zodp. Ľuboš Heriban).

- Do dokumentácie doplniť kap. 6.3 a napísať manažment verzií do riadenia projektu (zodp. Tomáš Hubatý).

- Do dokumentácie doplniť kap. 6.4(zodp. Zuzana Božoňová).

- Doplniť zápisnice a ostatné náležitosti do riadenia projektu (zodp. Zuzana Božoňová).

- Dokončiť používateľskú príručku (zodp. Peter Mesjar).

- Všetky úlohy musia byť splnené do pondelka 14.5.2007 do 10-tej.