Zápis z 3. stretnutia tímu č. 11

Dátum: 	23. október 2006

Miestnosť: 	softvérové štúdio

Prítomní:

Pedagóg: 	   Flochová Jana, Ing. PhD.

Členovia tímu:   Bc. Zuzana Božoňová, Bc. Ľuboš Heriban, Bc. Tomáš Hubatý,

Bc. Peter Mesjar, Bc. Lucia Novická, Bc. Michal Vrábel

Téma stretnutia:

Vytvorenie obsahu analýzy a špecifikácie

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

- Každý člen tímu  priniesol analýzu webových stránok.

- Michal Vrábel spustil stránku na serveri softvérového štúdia.

Opis stretnutia

- Prezretie stránky tímu a návrh zmien na stránke, konkrétne zmeniť linky na významné stránky, ktoré sme analyzovali.

- Predvedenie jednotlivých analýz stránok členmi tímu.

- Návrh obsahu analýzy a špecifikácie.

- Dodefinovanie požiadaviek na systém.

Úlohy do ďalšieho stretnutia

- Prepísanie analýzy stránok do trpného rodu, prípadne tretej osoby do piatku 27.10.2006 (zodp. všetci).

- Spracovanie 0-tej a 1-vej kapitoly do 2 týždňov(zodp. Lucia Novická).

- Dopracovanie požiadaviek na systém(zodp. P. Flochová).

- Návrh rozhrania  (zodp. Peter Mesjar).

- Návrh databázy (zodp. Michal Vrábel, Tomáš Hubatý).

- Spracovanie funkcionálnych požiadaviek (zodp. Zuzana Božoňová).

- Spracovanie špecifikácie požiadaviek okrem funkcionálnych (zodp.Luboš Heriban).

- Úprava stránky tímu, hlavne linky a znak tímu (zodp. Michal Vrábel).