| Tím č. 4 – Gang4Six Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 11. Dátum: 20.2.2008. Čas: 16.00 – 17.25. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Michal Poláčik Bc. Jakub Tekeľ |
| Zápis vypracoval: Lenka Litvová | Zápis overil: Martin Kozmon |

# Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Priebežná aktualizácia a spresňovanie plánu | 30.10. 2007 | 16.12. 2007 | Splnená | Martin Kozmon |
| 6.3 | Prototypovanie odchytávania frekvencie bzučania | 13.11. 2007 | 15.12. 2007 | Splnená | Lenka Litvová |
| 6.4 | Prototypovanie grafiky | 13.11. 2007 | 15.12. 2007 | Splnená | Sašo Kiselkov, Michal Poláčik |
| 6.5 | Protypovanie správania NPC a detekcie kolízií | 13.11. 2007 | 15.12. 2007 | Splnená | Jakub Tekeľ |
| 8.1 | Spísanie postupu pre správu zdrojového kódu | 27.11.2007 | 15.12. 2007 | Splnená | Sašo Kiselkov |
| 8.3 | Priebežné spájanie jednotlivých častí prototypu | 27.11.2007 | 16.12. 2007 | Splnená | Sašo Kiselkov |
| 8.5 | Vytvorenie revíznej kapitoly na základe posudku tímu č. 8 | 27.11.2007 | 16.12. 2007 | Splnená | Bianka Kováčová |
| 9.1 | Prispôsobiť kameru pohybu komára | 4.12.2007 | 16.12. 2007 | Splnená | Jakub Tekeľ |

# Zápis

- Z analýzy doterajšej dokumentácie vyplynulo zlé formátovanie rovníc, ktoré je potrebné opraviť.

- Alenka navrhla výzor používateľského rozhrania zodpovedajúceho zloženému videniu komára. Zvážili sme náročnosť realizácie a rozhodli sme sa ho pokúsiť zakomponovať do výslednej aplikácie.

- Prediskutovali sme aktuálny stav príspevku na IIT SRC 2008. Rozdelili sme si ďalšie úlohy na ňom.

- Premysleli sme si ďalší postup na projekte.

# Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Napísať do príspevku IIT SRC o hlavnej myšlienke, priebehu hry, cieli, nepriateľoch, svete atď. | 20.2.2008 | 23.2.2008 14:00 | Aktívna | Sašo Kiselkov |
| 11.2 | Napísať do príspevku IIT SRC o spôsobe ovládania komára | 20.2.2008 | 23.2.2008 14:00 | Aktívna | Lenka Litvová |
| 11.3 | Napísať do príspevku IIT SRC o prínose aplikácie a hlavne článku | 20.2.2008 | 23.2.2008 14:00 | Aktívna | Jakub Tekeľ |
| 11.4 | Napísať do príspevku IIT SRC o výsledkoch prototypovania | 20.2.2008 | 23.2.2008 14:00 | Aktívna | Michal Poláčik |
| 11.5 | Príprava obrázkov do príspevku na IIT SRC | 20.2.2008 | 23.2.2008 14:00 | Aktívna | Martin Kozmon |
| 11.6 | Skompletizovať príspevok na IIT SRC | 20.2.2008 | 23.2.2008 15:00 | Aktívna | Bianka Kováčová |
| 11.7 | Implementácia jadra | 20.2.2008 | 27.2.2008 | Aktívna | Sašo Kiselkov |
| 11.8 | Vytvorenie modelov prostredia | 20.2.2008 | 27.2.2008 | Aktívna | Martin Kozmon |