| Tím č. 4 – Gang4Six Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 12. Dátum: 27.2.2008. Čas: 16.00 – 18.20. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Michal Poláčik Bc. Jakub Tekeľ |
| Zápis vypracoval: Martin Kozmon | Zápis overil: Lenka Litvová |

# Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Napísať do príspevku IIT SRC o hlavnej myšlienke, priebehu hry, cieli, nepriateľoch, svete atď. | 20.2.2008 | 23.2.2008 14:00 | Splnená | Sašo Kiselkov |
| 11.2 | Napísať do príspevku IIT SRC o spôsobe ovládania komára | 20.2.2008 | 23.2.2008 14:00 | Splnená | Lenka Litvová |
| 11.3 | Napísať do príspevku IIT SRC o prínose aplikácie a hlavne článku | 20.2.2008 | 23.2.2008 14:00 | Splnená | Jakub Tekel |
| 11.4 | Napísať do príspevku IIT SRC o výsledkoch prototypovania | 20.2.2008 | 23.2.2008 14:00 | Splnená | Michal Poláčik |
| 11.5 | Príprava obrázkov do príspevku na IIT SRC | 20.2.2008 | 23.2.2008 14:00 | Splnená | Martin Kozmon |
| 11.6 | Skompletizovať príspevok na IIT SRC | 20.2.2008 | 23.2.2008 15:00 | Splnená | Bianka Kovačová |
| 11.7 | Implementácia jadra | 20.2.2008 | 27.2.2008 | Splnená | Sašo Kiselkov |
| 11.8 | Vytvorenie modelov prostredia | 20.2.2008 | 27.2.2008 | Predĺžená | Martin Kozmon |

# Zápis

- Diskutovali sme o článku na IIT SRC. Rozdelili sme si prácu na konečných úpravách podľa pripomienok Alenky.

- Zhodnotili sme úlohy z minulého týždňa.

- Prebrali sme architektúru systému.

- Zakomponovali sme pripomienky do článku na IIT SRC.

# Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.8 | Vytvorenie modelov prostredia | 20.2.2008 | 5.3.2008 | Predĺžená | Martin Kozmon |
| 12.1 | Spojazdniť SVN | 27.2.2008 | 5.3.2008 | Aktívna | Sašo Kiselkov |
| 12.2 | Rozbehnúť s ostatnými členmi tímu implementáciu projektu | 27.2.2008 | 5.3.2008 | Aktívna | Sašo Kiselkov |
| 12.3 | Napísať kapitolu o podobných riešeniach. | 27.2.2008 | 29.2.2008 | Aktívna | Lenka Litvová |