| Tím č. 4 – Gang4Six Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 15. Dátum: 19.3.2008. Čas: 16.00 – 17:45. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Michal Poláčik Bc. Jakub Tekeľ |
| Zápis vypracoval: Bianka Kováčová | Zápis overil: Michal Poláčik |

# Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Spojazdniť SVN | 27.2.2008 | 19.3.2008 | Zrušená | Sašo Kiselkov |
| 14.1 | Pokračovanie programovania ovládania zvukom | 12.3.2008 | 19.3.2008 | Predĺžená | Lenka Litvová |
| 14.2 | Implementovať vlastnú detekciu kolízií | 12.3.2008 | 19.3.2008 | čiastočne splnená | Jakub Tekeľ |
| 13.8 | Naučiť sa štruktúru Ogre | 5.3.2008 | 19.3.2008 | Splnená | Sašo Kiselkov |
| 14.3 | Aktualizovať si projektové denníky | 12.3.2008 | 19.3.2008 | čiastočne splnená | Všetci |
| 14.4 | Vytvoriť a exportovať model nemocnice | 12.3.2008 | 19.3.2008 | čiastočne splnená | Martin Kozmon |
| 13.4 | GUI + zistiť funkčnosť | 5.3.2008 | 19.3.2008 | čiastočne splnená | Michal Poláčik |
| 14.5 | Zistiť fungovanie Cell-Shading v Ogre | 12.3.2008 | 19.3.2008 | Splnená | Michal Poláčik |
| 13.7 | Úspešne spustiť prototyp | 5.3.2008 | 19.3.2008 | Splnená | Bianka Kováčová |

# Zápis

- Zhodnotili sme úlohy z minulého týždňa.

- Prezentovali sme si poslednú verziu hry a pripomienkovali ju.

- Martin rieši problém s exportovaním textúr, ktoré sa škálujú namiesto opakovania.

- Michal najskôr dorobí import nemocnice, neskôr dorobí funkčnosť mapky, krvometru atď.

- Lenka plánuje ohľadom ovládania zvukom prechod na nižšiu knižnicu.

- Dohodli sme sa, že Lenka skontroluje html kódovanie zápisnic.

# Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.4 | GUI + zistiť funkčnosť | 5.3.2008 | 26.3.2008 | čiastočne splnená |  | Michal Poláčik |
| 14.1 | Pokračovanie programovania ovládania zvukom | 12.3.2008 | 19.3.2008 | Predĺžená |  | Lenka Litvová |
| 14.2 | Implementovať vlastnú detekciu kolízií | 12.3.2008 | 19.3.2008 | čiastočne splnená |  | Jakub Tekeľ |
| 14.3 | Aktualizovať si projektové denníky | 12.3.2008 | 19.3.2008 | Predĺžená |  | Martin Kozmon Sašo Kiselkov |
| 14.4 | Vytvoriť a exportovať model nemocnice | 12.3.2008 | 19.3.2008 | čiastočne splnená |  | Martin Kozmon |
| 15.1 | Rozbehať Ogre3D s našou aplikáciou | 19.3.2008 | 26.3.2008 | Aktívna |  | Sašo Kiselkov |
| 15.2 | Commitnutie nového ovládania do SVN | 19.3.2008 | 26.3.2008 | Aktívna |  | Jakub Tekeľ |
| 15.3 | Commitnutie nemocnice a komára do SVN | 19.3.2008 | 26.3.2008 | Aktívna |  | Martin Kozmon |
| 15.4 | Úprava článku na konferenciu IIT.SRC | 19.3.2008 | 26.3.2008 | Aktívna |  | Bianka Kováčová |
| 17.1 | Vytvoriť poster na IIT.SRC | 2.4.2008 | 16.4.2008 | Budúca |  | Martin Kozmon Lenka Litvová |