| Tím č. 4 – Gang4Six Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 22. Dátum: 7.5.2008. Čas: 16.00 - 17.00. Miesto: Softvérové štúdio. Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Jakub Tekeľ Bc. Michal Poláčik |
| Zápis vypracoval: Michal Poláčik | Zápis overil: Jakub Tekeľ |

# Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia |  | Stav |  | Zodpovedné osoby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.7 | Dokumentácia k implementácii | 2.4.2008 | 7.5.2008 | Predĺžená |  | Bianka Kováčová (Všetci) |  |  |
| 20.2 | Urobiť myšou ovládané menu | 23.4.2008 | 7.5.2008 |  | Predĺžená |  |  | Sašo Kiselkov |
| 21.1 | Úprava dokumentácie podľa Alenkinych poznámok | 30.4.2008 | 7.5.2008 |  | Splnená |  |  | Bianka Kováčová |
| 21.2 | Dokončenie implementácie (detekcia kolízii a umelá inteligencia) | 30.4.2008 | 4.5.2008 12:00 |  | Splnená |  |  | Sašo Kiselkov |
| 21.3 | Integrovanie menu, overlayov a intra | 30.4.2008 | 7.5.2008 |  | Predĺžená |  |  | Sašo Kiselkov |
| 21.4 | Ozvučenie hry | 30.4.2008 | 7.5.2008 |  | Predĺžená |  |  | Sašo Kiselkov, Lenka Litvová |

# Zápis

- Používateľskú príručku k nastaveniam grafiky rozdelíme na časť pre začiatočníkov a časť pre pokročilejších používateľov.

- Premyslieť, či zastavenie satia krvi vykonať pravým alebo ľavým tlačidlom myši.

- Lenka do inštalačného balíka pribalí Microsoft .NET Framework 2.0 a Microsoft Windows Installer. Do posledného okna pred inštaláciou doplní komu, kam a koľko to zaberá.

# Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia |  | Stav |  | Zodpovedné osoby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.1 | Dokumentácia k obsahu inštalačného balíčka | 7.5.2008 | 18.5.2008 | Aktívna |  | Michal Poláčik |  |  |
| 22.2 | Dokumentácia k modelovaniu | 7.5.2008 | 18.5.2008 |  | Aktívna |  |  | Martin Kozmon |
| 22.3 | Dokumentácia k jadru, k Lue, k detekcii kolízií, UI a k celej implementácii | 7.5.2008 | 18.5.2008 |  | Aktívna |  |  | Sašo Kiselkov |
| 22.4 | Dokončiť dokumentáciu k zvuku a ozvučeniu | 7.5.2008 | 18.5.2008 |  | Aktívna |  |  | Lenka Litvová |
| 22.5 | Plán na letný semester | 7.5.2008 | 8.5.2008 |  | Aktívna |  |  | Bianka Kováčová |
| 20.2 | Urobiť myšou ovládané menu | 23.4.2008 | 14.5.2008 |  | Predĺžená |  |  | Sašo Kiselkov |
| 22.6 | Umelá inteligencia | 7.5.2008 | 14.5.2008 |  | Aktívna |  |  | Sašo Kiselkov |
| 21.3 | Integrovanie menu, overlayov a intra | 30.4.2008 | 14.5.2008 |  | Predĺžená |  |  | Sašo Kiselkov |
| 21.4 | Ozvučenie hry | 30.4.2008 | 7.5.2008 |  | Predĺžená |  |  | Sašo Kiselkov, Lenka Litvová |
| 22.7 | Výrazne pokročiť na diplomovom projekte a zúčastniť sa 1 konzultácie s vedúcim DP | 7.5.2008 | 14.5.2008 |  | Aktívna |  |  | Jakub Tekeľ |
| 22.8 | Vypracovať test cases | 7.5.2008 | 14.5.2008 |  | Aktívna |  |  | Lenka Litvová |
| 22.9 | Navrhnúť dotazník pre testerov | 7.5.2008 | 14.5.2008 |  | Aktívna |  |  | Bianka Kováčová |