| Tím č. 4 – Gang4Six Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 21. Dátum: 30.4.2008. Čas: 16.20 – 16:30. Miesto: CD150. Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Jakub Tekeľ Bc. Michal Poláčik – ospravedlnený |
| Zápis vypracoval: Jakub Tekeľ | Zápis overil: Lenka Litvová |

# Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia |  | Stav |  | Zodpovedné osoby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.5 | Umelá inteligencia v Lue | 2.4.2008 | 26.4.2008 |  | Posunutá Sašovi |  |  | Jakub Tekeľ |
| 17.7 | Dokumentácia k implementácii | 2.4.2008 | 29.4.2008 | Predĺžená |  | Bianka Kováčová (Všetci) |  |  |
| 18.4 | Integrácia zvukového výstupu do core enginu | 9.4.2008 | 26.4.2008 |  | Splnená |  |  | Lenka Litvová, Sašo Kiselkov |
| 19.3 | Menu a setup grafiky +loading | 16.4.2008 | 30.4.2008 |  | Splnená |  |  | Lenka Litvová (Michal Poláčik) |
| 20.1 | Vytvoriť setup okno a dodať inštalačný zip Lenke | 23.4.2008 | 25.4.2008 |  | Splnená |  |  | Michal Poláčik |
| 20.2 | Urobiť myšou ovládané menu | 23.4.2008 | 25.4.2008 |  | Predĺžená |  |  | Sašo Kiselkov |
| 20.3. | Dodať zoznam kláves | 23.4.2008 | 26.4.2008 |  | Splnená |  |  | Sašo Kiselkov |
| 20.4. | Urobiť obrázky pre menu | 23.4.2008 | 24.4.2008 |  | Splnená |  |  | Martin Kozmon |
| 20.5. | Vytvoriť navigáciu v menu | 23.4.2008 | 30.4.2008 |  | Splnená |  |  | Bianka Kováčová |
| 20.6. | Vytvoriť inštalačný program a spísať postup inštalácie | 23.4.2008 | 30.4.2008 |  | Splnená |  |  | Lenka Litvová |
| 20.7. | Urobiť popis setupu obrazových nastavení | 23.4.2008 | 30.4.2008 |  | Splnená |  |  | Lenka Litvová (Bianka Kováčová) |
| 20.8. | Popis ovládania hry | 23.4.2008 | 30.4.2008 |  | Splnená |  |  | Lenka Litvová |

# Zápis

- 26.4.2008 sa Jakub a Sašo dohodli, že Sašo preberie Jakubovu úlohu, lebo len Sašo vie rozbehať Luu a robiť v nej. Sašo prehlásil, že treba zmeniť dátové štruktúry a vytvoriť Lua bindingy, aby mohla byť úloha naprogramovať umelú inteligenciu splnená.

- 30.4.2008 sa všetci členovia tímu zúčastnili konferencie. Náš poster zvíťazil.

- Členovia tímu s výnimkou Michala sa zúčastnili vyhlásenia výsledkov a rozdelili si ceny. Ceny boli udeľované podľa zásluh medzi prítomnými osobami. Cenu si odniesla aj Alenka.

- Tím vymenoval chýbajúce veci na projekte a znovu prerozdelil úlohy medzi členov. Zhodli sme sa, že je potrebné ukončiť implementáciu aplikácie a postúpiť do fázy testovania a dokumentovania.

- Ľudia, ktorí nepracujú na projekte, si majú dokončiť diplomové a iné projekty, aby mohli neskôr pracovať na tímovom projekte.

# Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia |  | Stav |  | Zodpovedné osoby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.7 | Dokumentácia k implementácii | 2.4.2008 | 7.5.2008 | Predĺžená |  | Bianka Kováčová (Všetci) |  |  |
| 20.2 | Urobiť myšou ovládané menu | 23.4.2008 | 7.5.2008 |  | Predĺžená |  |  | Sašo Kiselkov |
| 21.1 | Úprava dokumentácie podľa Alenkinych poznámok | 30.4.2008 | 7.5.2008 |  | Aktívna |  |  | Bianka Kováčová |
| 21.2 | Dokončenie implementácie (detekcia kolízii a umelá inteligencia) | 30.4.2008 | 4.5.2008 12:00 |  | Aktívna |  |  | Sašo Kiselkov |
| 21.3 | Integrovanie menu, overlayov a intra | 30.4.2008 | 7.5.2008 |  | Aktívna |  |  | Sašo Kiselkov |
| 21.4 | Ozvučenie hry | 30.4.2008 | 7.5.2008 |  | Aktívna |  |  | Sašo Kiselkov, Lenka Litvová |