| Tím č. 4 – Gang4Six Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 23. Dátum: 14.5.2008. Čas: 16.15 - 17.40. Miesto: Softvérové štúdio. Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Jakub Tekeľ Bc. Michal Poláčik |
| Zápis vypracoval: Lenka Litvová | Zápis overil: Bianka Kováčová |

# Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia |  | Stav |  | Zodpovedné osoby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.1 | Dokumentácia k obsahu inštalačného balíčka | 7.5.2008 | 18.5.2008 | Splnená |  | Michal Poláčik |  |  |
| 22.2 | Dokumentácia k modelovaniu | 7.5.2008 | 18.5.2008 |  | Splnená |  |  | Martin Kozmon |
| 22.3 | Dokumentácia k jadru, k Lue, k detekcii kolízií, UI a k celej implementácii | 7.5.2008 | 18.5.2008 |  | Aktívna |  |  | Sašo Kiselkov |
| 22.4 | Dokončiť dokumentáciu k zvuku a ozvučeniu | 7.5.2008 | 18.5.2008 |  | Aktívna |  |  | Lenka Litvová |
| 22.5 | Plán na letný semester | 7.5.2008 | 8.5.2008 |  | Splnená |  |  | Bianka Kováčová |
| 20.2 | Urobiť myšou ovládané menu | 23.4.2008 | 18.5.2008 |  | Predĺžená |  |  | Sašo Kiselkov |
| 22.6 | Umelá inteligencia | 7.5.2008 | 18.5.2008 |  | Predĺžená |  |  | Sašo Kiselkov |
| 21.3 | Integrovanie menu, overlayov a intra | 30.4.2008 | 18.5.2008 |  | Predĺžená |  |  | Sašo Kiselkov |
| 21.4 | Ozvučenie hry | 30.4.2008 | 18.5.2008 |  | Predĺžená |  |  | Sašo Kiselkov, Lenka Litvová |
| 22.7 | Výrazne pokročiť na diplomovom projekte a zúčastniť sa 1 konzultácie s vedúcim DP | 7.5.2008 | 14.5.2008 |  | Splnená |  |  | Jakub Tekeľ |
| 22.8 | Vypracovať test cases | 7.5.2008 | 18.5.2008 |  | Predĺžená |  |  | Lenka Litvová |
| 22.9 | Navrhnúť dotazník pre testerov | 7.5.2008 | 14.5.2008 |  | Splnená |  |  | Bianka Kováčová |

# Zápis

- Prebrali sme úlohy z minulého týždňa. Zistili sme, že na základe aktuálneho stavu aplikácie a vysokej vyťaženosti všetkých členov tímu inými školskými povinnosťami nie je možné odovzdať v termíne úplnú aplikáciu. Aplikácia bude odovzdaná v stave, v akom sa bude nachádzať, pričom dokumentácia bude obsahovať kapitolu o budúcej práci na projekte.

- Rozhodli sme sa poskytnúť externým testerom na otestovanie aktuálnu verziu aplikácie, aby otestovali a ohodnotili hlavné črty aplikácie ako je zvukové ovládanie, grafika a celková idea.

# Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.2 | Urobiť myšou ovládané menu | 23.4.2008 | 18.5.2008 | Predĺžená |  | Sašo Kiselkov |
| 21.3 | Integrovanie menu, overlayov a intra | 30.4.2008 | 18.5.2008 | Predĺžená |  | Sašo Kiselkov |
| 21.4 | Ozvučenie hry | 30.4.2008 | 18.5.2008 | Predĺžená |  | Sašo Kiselkov, Lenka Litvová |
| 22.3 | Dokumentácia k jadru, k Lue, k detekcii kolízií, UI a k celej implementácii | 7.5.2008 | 18.5.2008 | Aktívna |  | Sašo Kiselkov |
| 22.4 | Dokončiť dokumentáciu k zvuku a ozvučeniu | 7.5.2008 | 18.5.2008 | Aktívna |  | Lenka Litvová |
| 22.6 | Umelá inteligencia | 7.5.2008 | 18.5.2008 | Predĺžená |  | Sašo Kiselkov |
| 22.8 | Vypracovať test cases | 7.5.2008 | 18.5.2008 | Predĺžená |  | Lenka Litvová |
| 23.1 | Vypracovať odstavec na tému: Čo som sa naučil/a? | 14.5.2008 | 18.5.2008 | Aktívna |  | všetci |
| 23.2 | Vytvoriť finálnu verziu dokumentácie | 14.5.2008 | 20.5.2008 | Aktívna |  | Bianka Kováčová |
| 23.3 | Dodať Michalovi počet odpracovaných hodín za každý týždeň semestra | 14.5.2008 | 18.5.2008 | Aktívna |  | všetci |
| 23.4 | Vytvoriť diagram aktivity podľa dodaných údajov | 14.5.2008 | 18.5.2008 | Aktívna |  | Michal Poláčik |
| 23.5 | Dodať vyplnený formulár o testovaní od minimálne dvoch testerov | 14.5.2008 | 18.5.2008 | Aktívna |  | všetci |