| Tím č. 4 – Gang4Six Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 18. Dátum: 9.4.2008. Čas: 16.15 – 17:40. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Michal Poláčik Bc. Jakub Tekeľ |
| Zápis vypracoval: Michal Poláčik | Zápis overil: Lenka Litvová |

# Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Vytvoriť poster na IIT.SRC | 2.4.2008 | 16.4.2008 | Aktívna |  | Martin Kozmon Lenka Litvová |
| 17.2 | Exportovať model sveta | 2.4.2008 | 9.4.2008 | Splnená |  | Martin Kozmon |
| 17.3 | Modely ľudí | 2.4.2008 | 9.4.2008 | Splnená |  | Martin Kozmon |
| 17.4 | Prepis celého projektu podľa navrhnutého postupu | 2.4.2008 | 9.4.2008 | Splnená |  | Sašo Kiselkov (Michal Poláčik) |
| 17.5 | Umelá inteligencia | 2.4.2008 | 9.4.2008 | Predĺžená |  | Jakub Tekeľ |
| 17.6 | Dodať Bianke časový plán na tvorbu projektu | 2.4.2008 | 3.4.2008 | Splnená |  | Sašo Kiselkov |
| 17.7 | Dokumentácia k implementácii | 2.4.2008 | 29.4.2008 | Aktívna |  | všetci |
| 17.8 | Detailne špecifikovať príbehový obsah hry (itemy, questy) | 2.4.2008 | 16.4.2008 | Splnená |  | Jakub Tekeľ (Bianka Kováčová) |

# Zápis

- Zhodnotili sme úlohy z minulého týždňa.

- Martin vyexportoval model prostredia aj postavy. Postavám ešte dorobí animácie.

- Sašo prepísal jadro enginu. Do budúceho týždňa prepíše aj ovládanie a fyziku.

- Martin prezentoval úvodné video k hre.

- Z Jakubom navrhnutých questov sme sa rozhodli implementovať len 3. Nebudeme implementovať zvieracích nepriateľov.

- Zistili sme, že súčasné zvukové ovládanie je príliš namáhavé pre používateľa. Lenka ho preto prepracuje.

- Rozhodli sme sa do GUI doimplementovať aj tachometer.

# Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Vytvoriť poster na IIT.SRC | 2.4.2008 | 16.4.2008 | Aktívna |  | Martin Kozmon Lenka Litvová |
| 17.5 | Umelá inteligencia v Lue | 2.4.2008 | 13.4.2008 | Predĺžená |  | Jakub Tekeľ |
| 17.7 | Dokumentácia k implementácii | 2.4.2008 | 29.4.2008 | Aktívna |  | Bianka Kováčová (Všetci) |
| 18.1 | Integrácia ovládania a fyziky | 9.4.2008 | 13.4.2008 | Aktívna |  | Sašo Kiselkov (Michal Poláčik) |
| 18.2 | Namodelovanie príbehových elementov | 9.4.2008 | 16.4.2008 | Aktívna |  | Martin Kozmon (Jakub Tekeľ ) |
| 18.3 | Zostavenie zvukovej knižnice ku hre | 9.4.2008 | 12.4.2008 | Aktívna |  | Lenka Litvová (Jakub Tekeľ, Martin Kozmon) |
| 18.4 | Integrácia zvukového výstupu do core enginu | 9.4.2008 | 16.4.2008 | Aktívna |  | Lenka Litvová (Sašo Kiselkov) |
| 18.5 | Úprava zvukového ovládania | 9.4.2008 | 16.4.2008 | Aktívna |  | Lenka Litvová |