| Tím č. 4 – Gang4Six Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 4. Dátum: 30.10.2007. Čas: 10:05-12:40. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Michal Poláčik Bc. Jakub Tekeľ |
| Zápis vypracoval: Lenka Litvová | Zápis overil: Bianka Kováčová |

# Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Dohodnúť sa na štruktúre písania komentárov k zdrojákom | 9.10.2007 |  | Odložená |  |
| 2.2 | Rozšíriť uvedený návrh pre simulátor komára a určiť nástroje vhodné na implementáciu | 16.10.2007 | 30.10.2007 | Splnená | Všetci |
| 3.1 | Preskúmať Ogre3D a vyskúšať vytvoriť jednoduchú scénu | 23.10.2007 | 30.10.2007 | Splnená | Sašo Kiselkov, Michal Poláčik |
| 3.2 | Inštalácia, rozbehanie a oboznámenie členov s dotProjectom | 23.10.2007 | 28.10.2007 | Splnená | Jakub Tekeľ |
| 3.3 | Vytvoriť avi súbor s lietajúcim komárom | 23.10.2007 | 30.10.2007 | Splnená | Martin Kozmon |
| 3.4 | Zistiť použiteľnosť VRCommanderu v našom projekte | 23.10.2007 | 30.10.2007 | Splnená | Lenka Litvová |
| 3.5 | Začať písať dokumentáciu | 23.10.2007 | 15.11.2007 | Aktívna | Bianka Kováčová |
| 3.6 | Vytvorenie plánu | 23.10.2007 | 28.10.2007 | Splnená | Bianka Kováčová, Martin Kozmon |
| 3.7 | Vloženie plánu do dotProjectu | 28.10.2007 | 30.10.2007 | Predĺžená | Jakub Tekeľ |
| 3.8 | Založenie projektového denníka | 23.10.2007 | 30.10.2007 | Predĺžená | Sašo Kiselkov |
| 4.1 | Začať s návrhom | 30.10.2007 | 6.11.2007 | Rozdelená | Všetci |

# Zápis

- Na základe ukážkovej scény urobenej v prostredí OGRE a jeho porovnania s ostatnými dostupnými prostrediami sme sa definitívne rozhodli ho využiť pri našej aplikácii.

- Prezreli sme si návrh komára a jeho pohybu, ktorý sme vyhodnotili ako výborný. Ukážkový súbor je umiestnený na webovej stránke tímu.

- Oboznámili sme sa so základným ovládaním  aplikácie dotProject. Do dotProject sa dá prihlásiť na stránke <http://www.totorisu.sk/gang4six>. Prihlasovacie meno a heslo každý dostane od administrátora, ktorým je Jakub. Po prihlásení je potrebné kliknúť na položku <Projects>, kde pre firmu gang4six je tam jeden jediný projekt – Multimediálny produkt. Ďalšie používanie dotProjectu je intuitívne.

- Dozvedeli sme o možnej účasti na tohtoročnom TTA festivale, ktorý sa koná 23. a 24. novembra v Grazi. Sašo a Martin prejavili záujem zúčastniť sa.

- Lenka predstavila možnosti aplikácie PiLfIuS! ako náhrady za VRCommander, ktorý sa ukázal byť komerčný. Zhodli sme sa, že jej využitie pre hlasové ovládanie aplikácie by bolo efektívnym riešením, pokiaľ nedôjde k zbytočnému ďalšiemu zaťaženiu používateľa.

- Kontrola projektových denníkov dopadla dobre, pričom sa vyskytla požiadavka zároveň určiť týždenne odpracované človekohodiny. Sašo úlohu 3.8 zatiaľ nesplnil.

- Rozdelili sme si úlohy na dokumentácii a bol vytvorený podrobný plán na ďalšie obdobie (viď úlohy).

# Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Dohodnúť sa na štruktúre písania komentárov k zdrojákom | 9.10.2007 |  | Odložená |  |
| 3.5 | Začať písať dokumentáciu, a spájať jednotlivé časti | 23.10.2007 | 15.11.2007 | Aktívna | Bianka Kováčová |
| 3.7 | Vloženie plánu do dotProjectu | 28.10.2007 | 1.11.2007 | Predĺžená | Jakub Tekeľ |
| 3.8 | Založenie projektového denníka | 23.10.2007 | 6.11.2007 | Predĺžená | Sašo Kiselkov |
| 4.1.1 | Špecifikácia konceptu hry, základnej myšlienky a motivácie | 30.10.2007 | 9.11.2007 | Aktívna | Sašo Kiselkov, Martin Kozmon |
| 4.1.2 | Návrh príbehu, postáv a grafického rozhrania | 30.10.2007 | 9.11.2007 | Aktívna | Sašo Kiselkov, Martin Kozmon |
| 4.1.3 | Návrh koncepcie hry a levelov | 30.10.2007 | 9.11.2007 | Aktívna | Michal Poláčik, Jakub Tekeľ |
| 4.1.4 | Porovnanie s existujúcimi aplikáciami | 30.10.2007 | 9.11.2007 | Aktívna | Michal Poláčik |
| 4.1.5 | Porovnanie rôznych prostredí pre tvorbu grafiky a zdôvodnenie výberu Ogre3D | 30.10.2007 | 6.11.2007 | Aktívna | Michal Poláčik |
| 4.1.6 | Špecifikácia používateľskej interakcie s aplikáciou, analýza možností a existujúcich riešení, návrh | 30.10.2007 | 6.11.2007 | Aktívna | Lenka Litvová |
| 4.1.7 | Určenie softvérových a hardvérových požiadaviek pre softvérové štúdio | 30.10.2007 | 6.11.2007 | Aktívna | Všetci |
| 4.2 | Priebežná aktualizácia a spresňovanie plánu | 30.10.2007 | 17.12.2007 | Aktívna | Martin Kozmon |