| Tím č. 4 – Gang4Six Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 5. Dátum: 6.11.2007. Čas: 10:00 – 11:55. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy: Herny system - dotaznik.doc. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Michal Poláčik Bc. Jakub Tekeľ |
| Zápis vypracoval: Martin Kozmon | Zápis overil: Lenka Litvová |

# Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Dohodnúť sa na štruktúre písania komentárov k zdrojákom | 9.10.2007 | 13.11.2007 | Aktívna | Bianka Kováčová |
| 3.5 | Začať písať dokumentáciu, a spájať jednotlivé časti | 23.10.2007 | 15.11.2007 | Aktívna | Bianka Kováčová |
| 3.7 | Vloženie plánu do dotProjectu | 28.10.2007 | 1.11.2007 | Splnená | Jakub Tekeľ |
| 3.8 | Založenie projektového denníka | 23.10.2007 | 13.11.2007 | Predĺžená | Sašo Kiselkov |
| 4.1.1 | Špecifikácia konceptu hry, základnej myšlienky a motivácie | 30.10.2007 | 9.11.2007 | Aktívna | Sašo Kiselkov, Martin Kozmon |
| 4.1.2 | Návrh príbehu, postáv a grafického rozhrania | 30.10.2007 | 9.11.2007 | Aktívna | Sašo Kiselkov, Martin Kozmon |
| 4.1.3 | Návrh koncepcie hry a levelov | 30.10.2007 | 9.11.2007 | Aktívna | Michal Poláčik, Jakub Tekeľ |
| 4.1.4 | Porovnanie s existujúcimi aplikáciami | 30.10.2007 | 9.11.2007 | Aktívna | Michal Poláčik |
| 4.1.5 | Porovnanie rôznych prostredí pre tvorbu grafiky a zdôvodnenie výberu Ogre3D | 30.10.2007 | 6.11.2007 | Splnená | Michal Poláčik |
| 4.1.6 | Špecifikácia používateľskej interakcie s aplikáciou, analýza možností a existujúcich riešení, návrh | 30.10.2007 | 9.11.2007 | Aktívna | Lenka Litvová |
| 4.1.7 | Určenie softvérových a hardvérových požiadaviek pre softvérové štúdio | 30.10.2007 | 6.11.2007 | Splnená | Všetci |
| 4.2 | Priebežná aktualizácia a spresňovanie plánu | 30.10.2007 | 17.12.2007 | Aktívna | Martin Kozmon |

# Zápis

- Prečítali a zhodnotili sme predbežnú verziu dokumentácie, pri ktorej sme prebrali alternatívy riešenia a nové nápady. Tieto návrhy máme vyjadriť v dotazníku (viď prílohu), podľa ktorého došpecifikujeme vlastnosti systému.

- Spísali sme požiadavky na softvér v softvérovom štúdiu a Sašo poslal e-mail s požiadavkami vedúcemu softvérového štúdia :

  - ServicePack 1 do Visual Studio 2005

  - OGRE 1.4.5 SDK for Visual C++ .Net 2005 (8.0) SP1, dostupné z http://downloads.sourceforge.net/ogre/OgreSDKSetup1.4.5_VC80.exe

  - plugin do Visual Studia pre Ogre3D (Ogre Application Wizard), dostupné z https://ogreconglo.svn.sourceforge.net/svnroot/ogreconglo/trunk/tools/ogresdkwizard80/

  - Debug Symbols pre Ogre SDK, dostupné z http://downloads.sourceforge.net/ogre/Ogre_PDBs_vc8_v1.4.5.zip

# Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Dohodnúť sa na štruktúre písania komentárov k zdrojákom | 9.10.2007 | 13.11.2007 | Aktívna | Bianka Kováčová |
| 3.5 | Začať písať dokumentáciu, a spájať jednotlivé časti | 23.10.2007 | 15.11.2007 | Aktívna | Bianka Kováčová |
| 3.8 | Založenie projektového denníka | 23.10.2007 | 13.11.2007 | Predĺžená | Sašo Kiselkov |
| 4.1.1 | Špecifikácia konceptu hry, základnej myšlienky a motivácie | 30.10.2007 | 9.11.2007 | Aktívna | Sašo Kiselkov, Martin Kozmon |
| 4.1.2 | Návrh príbehu, postáv a grafického rozhrania | 30.10.2007 | 9.11.2007 | Aktívna | Sašo Kiselkov, Martin Kozmon |
| 4.1.3 | Návrh koncepcie hry a levelov | 30.10.2007 | 9.11.2007 | Aktívna | Michal Poláčik, Jakub Tekeľ |
| 4.1.4 | Porovnanie s existujúcimi aplikáciami | 30.10.2007 | 9.11.2007 | Aktívna | Michal Poláčik |
| 4.1.6 | Špecifikácia používateľskej interakcie s aplikáciou, analýza možností a existujúcich riešení, návrh | 30.10.2007 | 9.11.2007 | Aktívna | Lenka Litvová |
| 4.2 | Priebežná aktualizácia a spresňovanie plánu | 30.10.2007 | 17.12.2007 | Aktívna | Martin Kozmon |
| 5.1 | Prototypovanie animácie z 3D editora do prostredia Ogre3D | 13.11.2007 | 20.11.2007 |  | Martin Kozmon, Michal Poláčik |
| 5.2 | Odovzdať vyplnený dotazník s návrhmi | 6.11.2007 | 8.11.2007 15:00 | Aktívna | Všetci |
| 5.3 | Vyhodnotenie dotazníkov | 8.11.2007 | 9.11.2007 | Aktívna | Jakub Tekeľ |
| 5.4 | Dohodnúť inštaláciu softvéru do soft. štúdia | 6.11.2007 | 13.11.2007 |  | Sašo Kiselkov, Michal Poláčik |