| Tím č. 4 – Gang4Six Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 9. Dátum: 4.12.2007. Čas: 10:45 – 12:30. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Michal Poláčik Bc. Jakub Tekeľ |
| Zápis vypracoval: Bianka Kováčová | Zápis overil: Sašo Kiselkov |

# Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Priebežná aktualizácia a spresňovanie plánu | 30.10. 2007 | 17.12. 2007 | Aktívna | Martin Kozmon |
| 6.3 | Prototypovanie odchytávania frekvencie bzučania | 13.11. 2007 | 11.12. 2007 | Predĺžená | Lenka Litvová |
| 6.4 | Prototypovanie grafiky | 13.11. 2007 | 11.12. 2007 | Predĺžená | Sašo Kiselkov, Michal Poláčik |
| 6.5 | Protypovanie správania NPC a detekcie kolízií | 13.11. 2007 | 11.12. 2007 | Predĺžená | Jakub Tekeľ |
| 8.1 | Spísanie postupu pre správu zdrojového kódu | 27.11.2007 | 11.12. 2007 | Čiastočne splnená | Sašo Kiselkov |
| 8.2 | Vytvorenie repozitára v SVN | 27.11.2007 | 4.12. 2007 | Splnená | Sašo Kiselkov, Bianka Kováčová |
| 8.3 | Priebežné spájanie jednotlivých častí prototypu | 27.11.2007 | 17.12. 2007 | Aktívna | Sašo Kiselkov |
| 8.4 | Modelovanie objektov | 27.11.2007 | 17.12.2007 | Splnená | Martin Kozmon |
| 8.5 | Vytvorenie revíznej kapitoly na základe posudku tímu č. 8 | 27.11.2007 | 11.12. 2007 | Čiastočne splnená | Bianka Kováčová |

# Zápis

- Prešli sme si katalóg súťažných projektov na Europrixe 2007.

- Prešli sme si úlohy z minulého týždňa a riešili sme problémy, na ktoré sme pri prototypovaní narazili:

  - Lenka má problém s bufferom pre zvuk a zatiaľ sa jej nepodarilo rozbehnúť určovanie frekvencie hlasu.

  - Mišovi sa v OGRE aplikácii nezobrazujú budovy a nevie, kde môže byť problém. Komár je však už ovládateľný, lieta a máva krídlami. Navrhli sme pár zlepšení.

  - Martin má problém s novou verziou programu Maya, pretože nedokáže exportnúť nového komára a vložiť ho do OGRE prostredia.

- Vyriešili sme fyziku letu komára.

- Sašo každému členovi tímu pridelil login do SVN.

- Dohodli sme sa s tímom č. 8 na prezentovaní prototypu 17.12. o 12.30 v softvérom štúdiu.

# Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Priebežná aktualizácia a spresňovanie plánu | 30.10. 2007 | 17.12. 2007 | Aktívna | Martin Kozmon |
| 6.3 | Prototypovanie odchytávania frekvencie bzučania | 13.11. 2007 | 11.12. 2007 | Predĺžená | Lenka Litvová |
| 6.4 | Prototypovanie grafiky | 13.11. 2007 | 11.12. 2007 | Predĺžená | Sašo Kiselkov, Michal Poláčik |
| 6.5 | Protypovanie správania NPC a detekcie kolízií | 13.11. 2007 | 11.12. 2007 | Predĺžená | Jakub Tekeľ |
| 8.1 | Spísanie postupu pre správu zdrojového kódu | 27.11.2007 | 11.12. 2007 | Čiastočne splnená | Sašo Kiselkov |
| 8.3 | Priebežné spájanie jednotlivých častí prototypu | 27.11.2007 | 17.12. 2007 | Aktívna | Sašo Kiselkov |
| 8.5 | Vytvorenie revíznej kapitoly na základe posudku tímu č. 8 | 27.11.2007 | 11.12. 2007 | Čiastočne splnená | Bianka Kováčová |
| 9.1 | Prispôsobiť kameru pohybu komára | 4.12.2007 | 11.12. 2007 | Aktívna | Jakub Tekeľ |
| 9.2 | Nainštalovanie softvéru na prístup k SVN, upload zdrojových kódov | 4.12.2007 | 11.12. 2007 | Aktívna | Všetci |