| Tím č. 4 – Gang4Six Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 10. Dátum: 11.12.2007. Čas: 11:00 – 12:15. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Michal Poláčik Bc. Jakub Tekeľ |
| Zápis vypracoval: Jakub Tekeľ | Zápis overil: Alena Kovárová |

# Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Priebežná aktualizácia a spresňovanie plánu | 30.10. 2007 | 17.12. 2007 | Aktívna | Martin Kozmon |
| 6.3 | Prototypovanie odchytávania frekvencie bzučania | 13.11. 2007 | 15.12. 2007 | Predĺžená | Lenka Litvová |
| 6.4 | Prototypovanie grafiky | 13.11. 2007 | 15.12. 2007 | Predĺžená | Sašo Kiselkov, Michal Poláčik |
| 6.5 | Protypovanie správania NPC a detekcie kolízií | 13.11. 2007 | 15.12. 2007 | Predĺžená | Jakub Tekeľ |
| 8.1 | Spísanie postupu pre správu zdrojového kódu | 27.11.2007 | 15.12. 2007 | Čiastočne splnená | Sašo Kiselkov |
| 8.3 | Priebežné spájanie jednotlivých častí prototypu | 27.11.2007 | 16.12. 2007 | Aktívna | Sašo Kiselkov |
| 8.5 | Vytvorenie revíznej kapitoly na základe posudku tímu č. 8 | 27.11.2007 | 16.12. 2007 | Čiastočne splnená | Bianka Kováčová |
| 9.1 | Prispôsobiť kameru pohybu komára | 4.12.2007 | 16.12. 2007 | Aktívna | Jakub Tekeľ |
| 9.2 | Nainštalovanie softvéru na prístup k SVN, upload zdrojových kódov | 4.12.2007 | 11.12. 2007 | Splnená | Všetci |

# Zápis

- Prešli sme si zadané úlohy.

- Dohodli sme sa ako bude vyzerať prezentácia prototypu, detaily budú vyjasnené buď na elektronickom stretnutí členov tímu, alebo v pondelok dostatočne skoro pred prezentáciou.

- Treba zistiť vhodný termín na zopakovanie prezentácie pre profesorku Bielikovú.

- Bližšie informácie o konferencií, ktorej sa chystáme zúčastniť, sú na http://www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2610

  - Najbližší deadline na konferenciu je 20. 2. odovzdanie abstraktu

# Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Priebežná aktualizácia a spresňovanie plánu | 30.10. 2007 | 16.12. 2007 | Aktívna | Martin Kozmon |
| 6.3 | Prototypovanie odchytávania frekvencie bzučania | 13.11. 2007 | 15.12. 2007 | Predĺžená | Lenka Litvová |
| 6.4 | Prototypovanie grafiky | 13.11. 2007 | 15.12. 2007 | Predĺžená | Sašo Kiselkov, Michal Poláčik |
| 6.5 | Protypovanie správania NPC a detekcie kolízií | 13.11. 2007 | 15.12. 2007 | Predĺžená | Jakub Tekeľ |
| 8.1 | Spísanie postupu pre správu zdrojového kódu | 27.11.2007 | 15.12. 2007 | Čiastočne splnená | Sašo Kiselkov |
| 8.3 | Priebežné spájanie jednotlivých častí prototypu | 27.11.2007 | 16.12. 2007 | Aktívna | Sašo Kiselkov |
| 8.5 | Vytvorenie revíznej kapitoly na základe posudku tímu č. 8 | 27.11.2007 | 16.12. 2007 | Čiastočne splnená | Bianka Kováčová |
| 9.1 | Prispôsobiť kameru pohybu komára | 4.12.2007 | 16.12. 2007 | Aktívna | Jakub Tekeľ |