| Tím č. 4 – Gang4Six Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 20. Dátum: 23.4.2008. Čas: 16.00 – 17:30. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Michal Poláčik Bc. Jakub Tekeľ |
| Zápis vypracoval: Jakub Tekeľ | Zápis overil: Sašo Kiselkov |

# Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia |  | Stav |  | Zodpovedné osoby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.5 | Umelá inteligencia v Lue | 2.4.2008 | 23.4.2008 |  | Predĺžená |  |  | Jakub Tekeľ |
| 17.7 | Dokumentácia k implementácii | 2.4.2008 | 29.4.2008 | Aktívna |  | Bianka Kováčová (Všetci) |  |  |
| 18.1 | Integrácia ovládania a fyziky | 9.4.2008 | 23.4.2008 |  | Ukončená |  |  | Sašo Kiselkov (Michal Poláčik) |
| 18.2 | Namodelovanie príbehových elementov | 9.4.2008 | 18.4.2008 |  | Ukončená |  |  | Martin Kozmon (Jakub Tekeľ ) |
| 18.4 | Integrácia zvukového výstupu do core enginu | 9.4.2008 | 23.4.2008 |  | Predĺžená |  |  | Lenka Litvová (Sašo Kiselkov) |
| 19.1 | Zistiť prečo aplikácia seká | 16.4.2008 | 23.4.2008 |  | Ukončená |  |  | Michal Poláčik |
| 19.2 | Optimalizácia modelu | 16.4.2008 | 20.4.2008 |  | Ukončená |  |  | Martin Kozmon |
| 19.3 | Menu a setup grafiky +loading | 16.4.2008 | 23.4.2008 |  | Predĺžená |  |  | Lenka Litvová (Michal Poláčik) |
| 19.4 | Zistiť možnosť prepínania modelov + posunúť model | 16.4.2008 | 23.4.2008 |  | Ukončená |  |  | Michal Poláčik |
| 19.5 | Vykvádrovanie sveta pre účely detekcie kolízií | 16.4.2008 | 23.4.2008 |  | Zrušená |  |  | Jakub Tekeľ |
| 19.6 | Kostra inštalačnej a používateľskej príručky | 16.4.2008 | 23.4.2008 |  | Ukončená |  |  | Bianka Kováčová |

# Zápis

- Zhodnotili sme úlohy z minulého týždňa.

- Sašo sa rozhodol použiť knižnicu Ogre op-code na detekciu kolízií. Vykockovanie sveta pre účely pôvodnej detekcie kolízii bolo zrušené.

- Aplikácia sekala, lebo celé mesto bolo len jeden model. Martin rozsekal mesto na viac modelov.

- Michal zistil, že modely komára je možné prepínať.

- 30.4. bude konferencia. Účasť členov tímu je povinná. Členovia prídu v oblekoch.

- 30.4. je deadline na odovzdanie používateľskej príručky.

- Lenka s Martinom sa dohodli na výzore menu a rozdelení práce na ňom.

- Dohodli sme sa, že program bude mať inštalačný program a setup program.

- Loading obrazovku sme sa rozhodli aktuálne neriešiť.

# Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia |  | Stav |  | Zodpovedné osoby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.5 | Umelá inteligencia v Lue | 2.4.2008 | 26.4.2008 |  | Predĺžená |  |  | Jakub Tekeľ |
| 17.7 | Dokumentácia k implementácii | 2.4.2008 | 29.4.2008 | Aktívna |  | Bianka Kováčová (Všetci) |  |  |
| 18.4 | Integrácia zvukového výstupu do core enginu | 9.4.2008 | 26.4.2008 |  | Predĺžená |  |  | Lenka Litvová, Sašo Kiselkov |
| 19.3 | Menu a setup grafiky +loading | 16.4.2008 | 30.4.2008 |  | Predĺžená |  |  | Lenka Litvová (Michal Poláčik) |
| 20.1 | Vytvoriť setup okno a dodať inštalačný zip Lenke | 23.4.2008 | 25.4.2008 |  | Aktívna |  |  | Michal Poláčik |
| 20.2 | Urobiť myšou ovládané menu | 23.4.2008 | 25.4.2008 |  | Aktívna |  |  | Sašo Kiselkov |
| 20.3. | Dodať zoznam kláves | 23.4.2008 | 26.4.2008 |  | Aktívna |  |  | Sašo Kiselkov |
| 20.4. | Urobiť obrázky pre menu | 23.4.2008 | 24.4.2008 |  | Aktívna |  |  | Martin Kozmon |
| 20.5. | Popísať navigáciu v menu | 23.4.2008 | 30.4.2008 |  | Aktívna |  |  | Bianka Kováčová |
| 20.6. | Vytvoriť inštalačný program a spísať postup inštalácie | 23.4.2008 | 30.4.2008 |  | Aktívna |  |  | Lenka Litvová |
| 20.7. | Urobiť popis setupu obrazových nastavení | 23.4.2008 | 30.4.2008 |  | Aktívna |  |  | Lenka Litvová (Bianka Kováčová) |
| 20.8. | Popis ovládania hry | 23.4.2008 | 30.4.2008 |  | Aktívna |  |  | Lenka Litvová |