| Tím č. 4 – Gang4Six Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 6. Dátum: 13.11.2007. Čas: 10:00 – 12:00. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Michal Poláčik Bc. Jakub Tekeľ |
| Zápis vypracoval: Sašo Kiselkov | Zápis overil: Martin Kozmon |

# Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Dohodnúť sa na štruktúre písania komentárov k zdrojákom | 9.10.2007 | 20.11.2007 | Predĺžená | Bianka Kováčová |
| 3.5 | Začať písať dokumentáciu, a spájať jednotlivé časti | 23.10.2007 | 15.11.2007 | Aktívna | Bianka Kováčová |
| 3.8 | Založenie projektového denníka | 23.10.2007 | 13.11.2007 | Splnená | Sašo Kiselkov |
| 4.1.1 | Špecifikácia konceptu hry, základnej myšlienky a motivácie | 30.10.2007 | 9.11.2007 | Splnená | Sašo Kiselkov, Martin Kozmon |
| 4.1.2 | Návrh príbehu, postáv a grafického rozhrania | 30.10.2007 | 9.11.2007 | Splnená | Sašo Kiselkov, Martin Kozmon |
| 4.1.3 | Návrh koncepcie hry a levelov | 30.10.2007 | 9.11.2007 | Splnená | Michal Poláčik, Jakub Tekeľ |
| 4.1.4 | Porovnanie s existujúcimi aplikáciami | 30.10.2007 | 9.11.2007 | Splnená | Michal Poláčik |
| 4.1.6 | Špecifikácia používateľskej interakcie s aplikáciou, analýza možností a existujúcich riešení, návrh | 30.10.2007 | 9.11.2007 | Splnená | Lenka Litvová |
| 4.2 | Priebežná aktualizácia a spresňovanie plánu | 30.10.2007 | 17.12.2007 | Aktívna | Martin Kozmon |
| 5.1 | Prototypovanie animácie z 3D editora do prostredia Ogre3D | 13.11.2007 | 20.11.2007 |  | Martin Kozmon, Michal Poláčik |
| 5.2 | Odovzdať vyplnený dotazník s návrhmi | 6.11.2007 | 8.11.2007 15:00 | Splnená | Všetci |
| 5.3 | Vyhodnotenie dotazníkov | 8.11.2007 | 9.11.2007 | Splnená | Jakub Tekeľ |
| 5.4 | Dohodnúť inštaláciu softvéru do soft. štúdia | 6.11.2007 | 13.11.2007 | Splnená | Sašo Kiselkov, Michal Poláčik |

# Zápis

- Prešli sme naplánované úlohy, pričom ich časti sme zaradili do dokumentácie a dohodli sme sa na úlohách na ďalší týždeň vychádzajúc z plánu.

# Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Dohodnúť sa na štruktúre písania komentárov k zdrojákom | 9.10. 2007 | 20.11. 2007 | Predĺžená | Bianka Kováčová |
| 3.5 | Začať písať dokumentáciu, a spájať jednotlivé časti | 23.10. 2007 | 15.11. 2007 | Aktívna | Bianka Kováčová |
| 4.2 | Priebežná aktualizácia a spresňovanie plánu | 30.10. 2007 | 17.12. 2007 | Aktívna | Martin Kozmon |
| 5.1 | Prototypovanie animácie z 3D editora do prostredia Ogre3D | 13.11. 2007 | 20.11. 2007 | Aktívna | Martin Kozmon, Michal Poláčik |
| 6.1 | Doplniť staré záznamy do projektového denníka. | 13.11. 2007 | 20.11. 2007 | Aktívna | Sašo Kiselkov |
| 6.2 | Opis modulu GameEngine. | 13.11. 2007 | 13.11. 2007 | Aktívna | Sašo Kiselkov |
| 6.3 | Prototypovanie odchytávania frekvencie bzučania | 13.11. 2007 | 20.11. 2007 | Aktívna | Lenka Litvová |
| 6.4 | Prototypovanie grafiky | 13.11. 2007 | 20.11. 2007 | Aktívna | Sašo Kiselkov, Michal Poláčik |
| 6.5 | Protypovanie správania NPC a detekcie kolízii | 13.11. 2007 | 20.11. 2007 | Aktívna | Jakub Tekeľ |
| 6.6 | Zorganizovanie ľudí na posudok | 13.11. 2007 | 20.11. 2007 | Aktívna | Bianka Kováčová |