| Tím č. 4 – Gang4Six Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 17. Dátum: 2.4.2008. Čas: 16.10 – 17:30. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Michal Poláčik Bc. Jakub Tekeľ |
| Zápis vypracoval: Lenka Litvová | Zápis overil: Jakub Tekeľ |

# Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.4 | GUI + zistiť funkčnosť | 26.3.2008 | 2.4.2008 | Splnená |  | Michal Poláčik |
| 14.2 | Implementovať vlastnú detekciu kolízií | 26.3.2008 | 2.4.2008 | Splnená |  | Jakub Tekeľ |
| 14.3 | Aktualizovať si projektové denníky | 12.3.2008 | 2.4.2008 | Splnená |  | Sašo Kiselkov |
| 15.1 | Rozbehať Ogre3D s našou aplikáciou | 19.3.2008 | 2.4.2008 | Splnená |  | Sašo Kiselkov |
| 15.2 | Commitnutie nového ovládania do SVN | 19.3.2008 | 26.3.2008 | Splnená |  | Jakub Tekeľ |
| 16.1 | Začať s dokumentáciou projektu a riadenia | 26.3.2008 | 2.4.2008 | Splnená |  | Bianka Kováčová |
| 16.2 | Integrovať ovládanie zvukom do Ogre3D | 26.3.2008 | 2.4.2008 | Splnená |  | Michal Poláčik Lenka Litvová |
| 17.1 | Vytvoriť poster na IIT.SRC | 2.4.2008 | 16.4.2008 | Budúca |  | Martin Kozmon Lenka Litvová |

# Zápis

- Zhodnotili sme úlohy z minulého týždňa.

- Úloha 14.2 je splnená, ale keď bude definitívny svet, treba ho nakockovať.

- Úloha 16.2 je splnená, ale je potrebné prispôsobiť konštanty pre používateľsky prívetivé ovládanie.

- Sašo nás oboznámil s ďaľším postupom práce na projekte. Navrhol nanovo prepísať celý program s lepšou štruktúrou. Navrhol využitie skriptovacie jazyka Lua. Sašovi bolo zverené vedenie implementačných prác.

# Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Vytvoriť poster na IIT.SRC | 2.4.2008 | 16.4.2008 | Aktívna |  | Martin Kozmon Lenka Litvová |
| 17.2 | Exportovať model sveta | 2.4.2008 | 9.4.2008 | Aktívna |  | Martin Kozmon |
| 17.3 | Modely ľudí | 2.4.2008 | 9.4.2008 | Aktívna |  | Martin Kozmon |
| 17.4 | Prepis celého projektu podľa navrhnutého postupu | 2.4.2008 | 9.4.2008 | Aktívna |  | Sašo Kiselkov (Michal Poláčik) |
| 17.5 | Umelá inteligencia | 2.4.2008 | 9.4.2008 | Aktívna |  | Jakub Tekeľ |
| 17.6 | Dodať Bianke časový plán na tvorbu projektu | 2.4.2008 | 3.4.2008 | Aktívna |  | Sašo Kiselkov |
| 17.7 | Dokumentácia k implementácii | 2.4.2008 | 29.4.2008 | Aktívna |  | všetci |
| 17.8 | Detailne špecifikovať príbehový obsah hry (itemy, questy) | 2.4.2008 | 16.4.2008 | Aktívna |  | Jakub Tekeľ (Bianka Kováčová) |