| Tím č. 4 – Gang4Six Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 3. Dátum: 23.10.2007. Čas: 10:15 – 12:30. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy: Hry s komarom.doc nastroje pre manazment.doc ovladanie pohybom a hlasom.doc. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Michal Poláčik Bc. Jakub Tekeľ |
| Zápis vypracoval: Bianka Kováčová | Zápis overil: Jakub Tekeľ |

# Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Dohodnúť sa na štruktúre písania komentárov k zdrojákom | 9.10. |  | Odložená |  |
| 2.1 | Analyzovať zoznam podobných programov (simulátory komára alebo ovládanie zvukom) | 16.10. | 23.10. | Splnená | Všetci |
| 2.2 | Rozšíriť uvedený návrh pre simulátor komára a určiť nástroje vhodné na implementáciu | 16.10. | 30.10. | Prebieha | Všetci |
| 2.3 | Naštudovať nástroje pre manažment tímu | 16.10. | 23.10. | Splnená | Jakub Tekeľ |
| 2.4 | Zhotoviť stránku projektu | 16.10. | 23.10. | Splnená | Martin Kozmon |

# Zápis

- Michal Poláčik predstavil dve konkurenčné hry – simulátory komárov (Mosquito Ops a Mister Mosguito) a Lenka Litvová prezentovala hry ovládané hlasom a pohybom (viď. prílohy). Poznámka: v dokumentácii treba ku každej hre priložiť aj obrázky.

- Na implementáciu sme sa rozhodli nepoužiť OpenGL, ale radšej existujúci engine, ktorý by implementáciu zjednodušil. Navrhnutý bol Ogre3D.

- Jakub Tekeľ prezentoval tri nástroje pre manažment tímu. Ako najlepší určil dotProject (viď. príloha).

- Sašo Kiselkov navrhol použiť nástroj Indent na formátovanie zdrojových kódov.

# Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Dohodnúť sa na štruktúre písania komentárov k zdrojákom | 9.10.2007 |  | Odložená |  |
| 2.2 | Rozšíriť uvedený návrh pre simulátor komára a určiť nástroje vhodné na implementáciu | 16.10.2007 | 30.10.2007 | Prebieha | Všetci |
| 3.1 | Preskúmať Ogre3D a vyskúšať vytvoriť jednoduchú scénu | 23.10.2007 | 30.10.2007 | Aktívna | Sašo Kiselkov, Michal Poláčik |
| 3.2 | Inštalácia, rozbehanie a oboznámenie členov s dotProjectom | 23.10.2007 | 28.10.2007 | Aktívna | Jakub Tekeľ |
| 3.3 | Vytvoriť avi súbor s lietajúcim komárom | 23.10.2007 | 30.10.2007 | Aktívna | Martin Kozmon |
| 3.4 | Zistiť použiteľnosť VRCommanderu v našom projekte | 23.10.2007 | 30.10.2007 | Aktívna | Lenka Litvová |
| 3.5 | Začať písať dokumentáciu | 23.10.2007 | 15.11.2007 | Aktívna | Bianka Kováčová |
| 3.6 | Vytvorenie plánu | 23.10.2007 | 28.10.2007 | Aktívna | Bianka Kováčová, Martin Kozmon |
| 3.7 | Vloženie plánu do dotProjectu | 28.10.2007 | 30.10.2007 | Aktívna | Jakub Tekeľ |
| 3.8 | Založenie projektového denníka | 23.10.2007 | 30.10.2007 | Aktívna | Všetci |
| 4.1 | Začať s návrhom | 30.10.2007 | 6.11.2007 | Budúca | Všetci |