| Tím č. 4 – Gang4Six Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 13. Dátum: 5.3.2008. Čas: 16.00 – 17.30. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Michal Poláčik Bc. Jakub Tekeľ |
| Zápis vypracoval: Martin Kozmon | Zápis overil: Jakub Tekeľ |

# Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.8 | Vytvorenie modelov prostredia | 20.2.2008 | 5.3.2008 | Splnená | Martin Kozmon |
| 12.1 | Spojazdniť SVN | 27.2.2008 | 5.3.2008 | Predĺžená | Sašo Kiselkov |
| 12.2 | Rozbehnúť s ostatnými členmi tímu implementáciu projektu | 27.2.2008 | 5.3.2008 | Rozdelená | Sašo Kiselkov |
| 12.3 | Napísať kapitolu o podobných riešeniach. | 27.2.2008 | 29.2.2008 | Splnená | Lenka Litvová |

# Zápis

- Zhodnotili sme úlohy z minulého týždňa

- Spresnili sme plán letného semestra

- Dohodli sme kľúčové veci, ktoré treba implementovať

# Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Spojazdniť SVN | 27.2.2008 | 12.3.2008 | Predĺžená | Sašo Kiselkov |
| 13.1 | Vytvorenie modelu komára s vysokým počtom polygónov | 5.3.2008 | 12.3.2008 | Aktívna | Martin Kozmon |
| 13.2 | Začiatok programovania ovládania zvukom | 5.3.2008 | 12.3.2008 | Aktívna | Lenka Litvová |
| 13.4 | GUI + zistiť funkčnosť | 5.3.2008 | 12.3.2008 | Aktívna | Michal Poláčik |
| 13.5 | Bounding boxy – zistiť fungovanie | 5.3.2008 | 12.3.2008 | Aktívna | Jakub Tekeľ |
| 13.6 | Vytvorenie spresneného plánu | 5.3.2008 | 12.3.2008 | Aktívna | Bianka Kováčová |
| 13.7 | Úspešne spustiť prototyp | 5.3.2008 | 12.3.2008 | Aktívna | Bianka Kováčová |
| 13.8 | Naučiť sa štruktúru Ogre | 5.3.2008 | 12.3.2008 | Aktívna | Sašo Kiselkov |
| 13.9 | Aktualizovať webstránku | 5.3.2008 | 12.3.2008 | Aktívna | Martin Kozmon |