| Tím č. 4 – Gang4Six Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 16. Dátum: 26.3.2008. Čas: 15.45 – 17:00. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Michal Poláčik Bc. Jakub Tekeľ |
| Zápis vypracoval: Jakub Tekeľ | Zápis overil: Bianka Kováčová |

# Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.4 | GUI + zistiť funkčnosť | 5.3.2008 | 19.3.2008 | Predĺžená |  | Michal Poláčik |
| 14.1 | Pokračovanie programovania ovládania zvukom | 12.3.2008 | 26.3.2008 | Ukončená |  | Lenka Litvová |
| 14.2 | Implementovať vlastnú detekciu kolízií | 12.3.2008 | 19.3.2008 | čiastočne splnená |  | Jakub Tekeľ |
| 14.3 | Aktualizovať si projektové denníky | 12.3.2008 | 19.3.2008 | Čiastočne splnená |  | Martin Kozmon Sašo Kiselkov |
| 14.4 | Vytvoriť a exportovať model nemocnice | 12.3.2008 | 26.3.2008 | uspokojivo splnená |  | Martin Kozmon |
| 15.1 | Rozbehať Ogre3D s našou aplikáciou | 19.3.2008 | 26.3.2008 | Predĺžená |  | Sašo Kiselkov |
| 15.2 | Commitnutie nového ovládania do SVN | 19.3.2008 | 26.3.2008 | Predĺžená |  | Jakub Tekeľ |
| 15.3 | Commitnutie nemocnice a komára do SVN | 19.3.2008 | 26.3.2008 | Splnená |  | Martin Kozmon |
| 15.4 | Úprava článku na konferenciu IIT.SRC | 19.3.2008 | 26.3.2008 | Splnená |  | Bianka Kováčová |
| 17.1 | Vytvoriť poster na IIT.SRC | 2.4.2008 | 16.4.2008 | Budúca |  | Martin Kozmon Lenka Litvová |

# Zápis

- Zhodnotili sme úlohy z minulého týždňa.

- Michal kvôli sviatkom všetky svoje úlohy predĺžil

- Martin zhodnotil svoj výstup za dostatočne kvalitný na použitie, pozreli sme si opravenú verziu nemocnice.

- Jakub na detekcii kolízii ukončil editor stien, steny je možné ukladať a vyberať zo súborov. Kolízie sa implementujú tento týždeň.

- Sašo odložil svoje úlohy kvôli písomke z algebry.

- Testovali sme ovládanie zvukom

- Diskutovali sme o rozdelení úloh v tíme a o Sašovej zodpovednosti

# Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.4 | GUI + zistiť funkčnosť | 26.3.2008 | 2.4.2008 | predĺžená |  | Michal Poláčik |
| 14.2 | Implementovať vlastnú detekciu kolízií | 26.3.2008 | 2.4.2008 | skoro splnená |  | Jakub Tekeľ |
| 14.3 | Aktualizovať si projektové denníky | 12.3.2008 | 2.4.2008 | Predĺžená |  | Sašo Kiselkov |
| 15.1 | Rozbehať Ogre3D s našou aplikáciou | 19.3.2008 | 2.4.2008 | Predĺžená |  | Sašo Kiselkov |
| 15.2 | Commitnutie nového ovládania do SVN | 19.3.2008 | 26.3.2008 | Predĺžená |  | Jakub Tekeľ |
| 16.1 | Začať s dokumentáciou projektu a riadenia | 26.3.2008 | 2.4.2008 | Aktívna |  | Bianka Kováčová |
| 16.2 | Integrovať ovládanie zvukom do Ogre3D | 26.3.2008 | 2.4.2008 | Aktívna |  | Michal Poláčik Lenka Litvová |
| 17.1 | Vytvoriť poster na IIT.SRC | 2.4.2008 | 16.4.2008 | Budúca |  | Martin Kozmon Lenka Litvová |