| Tím č. 4 – Gang4Six Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 19. Dátum: 16.4.2008. Čas: 16.00 – 17:30. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Michal Poláčik Bc. Jakub Tekeľ |
| Zápis vypracoval: Martin Kozmon | Zápis overil: Jakub Tekeľ |

# Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Vytvoriť poster na IIT.SRC | 2.4.2008 | 16.4.2008 | Ukončená |  | Martin Kozmon Lenka Litvová |
| 17.5 | Umelá inteligencia v Lue | 2.4.2008 | 13.4.2008 | Predĺžená |  | Jakub Tekeľ |
| 17.7 | Dokumentácia k implementácii | 2.4.2008 | 29.4.2008 | Stále aktívna |  | Bianka Kováčová (Všetci) |
| 18.1 | Integrácia ovládania a fyziky | 9.4.2008 | 13.4.2008 | Predĺžená |  | Sašo Kiselkov (Michal Poláčik) |
| 18.2 | Namodelovanie príbehových elementov | 9.4.2008 | 16.4.2008 | Predĺžená |  | Martin Kozmon (Jakub Tekeľ ) |
| 18.3 | Zostavenie zvukovej knižnice ku hre | 9.4.2008 | 12.4.2008 | Splnená |  | Lenka Litvová (Jakub Tekeľ, Martin Kozmon) |
| 18.4 | Integrácia zvukového výstupu do core enginu | 9.4.2008 | 16.4.2008 | Predĺžená |  | Lenka Litvová (Sašo Kiselkov) |
| 18.5 | Úprava zvukového ovládania | 9.4.2008 | 16.4.2008 | Splnená |  | Lenka Litvová |

# Zápis

- Zhodnotili sme úlohy z minulého týždňa.

- Martin bude konkrétne modelovať:

  - Modely príbehových elementov – schránka, list, klobúk, balónik + obrázky.

  - Modely vylepšení – prídavné motory, nádrže.

- Integrácia Lenky a Jakuba nemohla byť vykonaná z dôvodu omeškania úlohy 18.1.

- Všetci testovali zvukové ovládanie. Niektorí z nás mali problém s dosahovaním požadovanej frekvencie (komár nechcel vzlietnuť), ale zistili sme, že ak používateľovi nebude fungovať klasické Zzzz, môže ešte skúsiť aj Sssss alebo Ccccc. Prestávky na nadychovanie boli ošetrené k našej spokojnosti - komár už nepadal prudko dolu pri nádychu.

# Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia |  | Stav |  | Zodpovedné osoby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.5 | Umelá inteligencia v Lue | 2.4.2008 | 23.4.2008 |  | Predĺžená |  |  | Jakub Tekeľ |
| 17.7 | Dokumentácia k implementácii | 2.4.2008 | 29.4.2008 | Predĺžená |  | Bianka Kováčová (Všetci) |  |  |
| 18.1 | Integrácia ovládania a fyziky | 9.4.2008 | 23.4.2008 |  | Predĺžená |  |  | Sašo Kiselkov (Michal Poláčik) |
| 18.2 | Namodelovanie príbehových elementov | 9.4.2008 | 18.4.2008 |  | Stále aktívna |  |  | Martin Kozmon (Jakub Tekeľ ) |
| 18.4 | Integrácia zvukového výstupu do core enginu | 9.4.2008 | 23.4.2008 |  | Predĺžená |  |  | Lenka Litvová (Sašo Kiselkov) |
| 19.1 | Zistiť prečo aplikácia seká | 16.4.2008 | 23.4.2008 |  | Aktívna |  |  | Michal Poláčik |
| 19.2 | Optimalizácia modelu | 16.4.2008 | 20.4.2008 |  | Aktívna |  |  | Martin Kozmon |
| 19.3 | Menu a setup grafiky +loading | 16.4.2008 | 23.4.2008 |  | Aktívna |  |  | Lenka Litvová (Michal Poláčik) |
| 19.4 | Zistiť možnosť prepínania modelov + posunúť model | 16.4.2008 | 23.4.2008 |  | Aktívna |  |  | Michal Poláčik |
| 19.5 | Vykvádrovanie sveta pre účely detekcie kolízií | 16.4.2008 | 23.4.2008 |  | Aktívna |  |  | Jakub Tekeľ |
| 19.6 | Kostra inštalačnej a používateľskej príručky | 16.4.2008 | 23.4.2008 |  | Aktívna |  |  | Bianka Kováčová |