# Stretnutie I

Téma:	Konzultovanie a analýza problému

Miesto konania:	D208

Dátum a čas:	4. október 2007, 10:00-12:00

Účastníci:	Ing. Peter Bartalos, Jozef Orgonáš, Tomáš Sarlós, Igor Aufricht, Janka Makýšová, Hanka Pifková, Daniel Ščibrany

Pedag. vedúci:	Ing. Peter Bartalos

Moderoval:	Ing. Peter Bartalos

Zapisoval:	Jozef Orgonáš

## Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

Žiadne úlohy z predošlého stretnutia neexistujú, ide o prvé stretnutie s vedúcim tímového projektu.

## Záznam priebehu stretnutia

Prvou úlohou je výber vedúceho tímu, ktorý bude mať na starosti celkovo vedenie a smerovanie tímu.

Podľa Ing. Bartalosa je výhodné, ak by sa role v tíme prekrývali z témami na predmete Manažment v softvérovom inžinierstve. Role jednotlivých členov tímu boli predbežne stanovené nasledovne:

Tomáš - kontrola plánovania

Jožo - plánovanie

Dano - manažment rizík

Hanka - podporné prostriedky

Igy - kontrola podporných prostriedkov

Janka – predbežne databázový integrátor

Súčasná situácia vyzerá nasledovne – Janka sa ponúkla, že navrhne a spraví DB, pretože absolvuje predmet Pokročilé databázy. S týmto návrhom všetci členovia tímu súhlasili. Prezentačný plagát formátu A3 vytvorí Hanka, plagát bude zároveň slúžiť ako logo tímu. Jožo dostal za úlohu vytvorenie prvotnej špecifikácie z návrhov každého ž členov tímu.

Praktickú časť databázy hasičov nebudeme počas realizácie projektu riešiť, budeme účastnícke čísla dobrovoľných hasičov v telefónnej sieti simulovať.

Špecifikáciu by bolo vhodné maximalizovať, zapracovať do nej čo možno najviac myšlienok. Niektorí z členov tímu (Jožo) nie sú s touto myšlienkou stotožnený, pretože špecifikácia by podľa neho mala zodpovedať reálnym možnostiam projektu. Podľa ostatných členov tímu by však bolo vhodné špecifikáciu obohatiť o všetky myšlienky a tzv. features.

Odovzdanie špecifikácie sa podľa stránky prof. Bielikovej uskutoční vo štvrtý týždeň (do rúk vedúceho tímu), v siedmy týždeň odovzdávame špecifikáciu aj s návrhom v definitívnej forme. Ing. Bartalosovi odovzdávame projekt o dva týždne po tomto stretnutí po jeho návrate z konferencie. V pondelok, prípade utorok by sme mu chceli zaslať prvotný návrh špecifikácie.

Všetky nápady a myšlienky ohľadom projektu máme konzultovať s vedúcim tímu, išlo o návrh samotného vedúceho, nakoľko on sám posúdi, čo je, resp. nie je užitočné pre projekt

Zaujímavé by bolo navrhnúť systém ohlasovania požiarov mimo operátora (linka 112) – audiolinka, poprípade nejaká forma SMS menu v mobile (ak ide o realizáciu prostredníctvom menu v mobile, ide o technicky náročnú časť). Audiolinka bola posúdená ako zaujímavý nápad.

Spätná, obojsmerná komunikácia je priam vyžadovaná, rovnako aj komunikácia operátora cez šablóny s požiarnikmi.

Špecifikácia by mala obsahovať zoznam známych objektov v okolí, operátor ich bude môcť meniť.

Samozrejmosťou sú záznamy (tzv. logy), kde sa bude dať vytvoriť pomerne podrobná štatistika stavu systému.

Vhodné je pridanie čo možno najrýchlejšieho ohlásenia požiaru (textbox a rýchle odoslanie na vybraný tím).

Ako implementačné prostredie bola zvolená kombinácia prostredí PHP a MySQL v podobe webovej služby.

Požiar by sa mal dať v systéme rušiť, odvolať posledný krok, mal by byť dostupný status, aktuálny stav požiaru.

Treba doplniť voľbu extrémnych situácií (toxické látky, plyn) – buď vo forme zaškrtávania, alebo ako textbox.

Doplniť voľbu požiar/havária – nie vo všetkých prípadoch totiž ide o požiar, dobrovoľný hasiči sa zúčastňujú aj na iných výjazdoch.

V systéme by mal byť operátor (používateľ, ktorý bude so systémom reálne pracovať) a administrátor – používateľ, ktorý bude mať plné prístupové práva, bude môcť upravovať DB a všetko ostatné.

Termín najbližšieho stretnutia bude záležať od výberu dátumu v školskom informačnom systéme. Navrhnuté bolo, že sa nemusíme stretávať iba v škole, spokojne to môže byť aj na menej formálnych miestach.

Návrh – kto bude meškať od oficiálneho začiatku stretnutia viac ako 10 min, bude musieť zaplatiť 100 Sk do spoločného fondu, z ktorého sa budú platiť drobné náklady.

## Úlohy do nasledujúceho stretnutia

| # | Úloha | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| - I.01 | - Určenie vedúceho tímu | tím | 8.10.2007 |
| - I.02 | - Vytvoriť plagát | Hanka | 8.10.2007 |
| - I.03 | - Vytvoriť prvotnú špecifikáciu | Tomáš | 10.10.2007 |
| - I.04 | - Doručiť špecifikáciu Peťovi | Orgi | 12.10.2007 |