# Stretnutie II

Téma:	Konzultovanie špecifikácie, určenie zodpovedností

Miesto konania:	Softvérové štúdio

Dátum a čas:	15. október 2007, 10:00-12:30

Účastníci:	Ing. Peter Bartalos, Jozef Orgonáš, Tomáš Sarlós, Igor Aufricht, Janka Makýšová, Hanka Pifková, Daniel Ščibrany

Pedag. vedúci:	Ing. Peter Bartalos

Moderoval:	Jozef Orgonáš

Zapisoval:	Daniel Ščibrany

## Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

| # | Úloha | Zodpovednosť | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - I.01 | - Určenie vedúceho tímu | tím | 8.10.2007 | ukončená |
| - I.02 | - Vytvoriť plagát | Pifková | 8.10.2007 | ukončená |
| - I.03 | - Vytvoriť prvotnú špecifikáciu | Sarlós | 10.10.2007 | ukončená |
| - I.04 | - Doručiť špecifikáciu Ing. Bartalosovi | Orgonáš | 12.10.2007 | ukončená |

## Záznam priebehu stretnutia

Potrebujeme rozdeliť špecifikované úlohy podľa priority tak, aby bolo jasné, čo sú základné požiadavky, ktoré musia byť zrealizované v každom prípade a čo sú rozširujúce požiadavky, ktoré môžu byť zrealizované, ale v prípade, že nebudú (napr. z časového hľadiska), to nebude pokladané za náš mínus pri hodnotení.

Z pokynov zverejnených na stránke prof. Bielikovej vyplýva, že špecifikáciu a návrh treba odovzdať "až" 15. októbra.

Potrebujeme nájsť lepší názov, ktorým nahradíme "nešťastie". Návrhy boli: havária, udalosť. Dohodli sme sa, že budeme používať udalosť v spojení s ešte neznámym prídavným menom.

Pri písaní oficiálnych dokumentov treba používať slovenské ekvivalenty cudzích slov, pokiaľ existujú.

Z prvotnej špecifikácie nebolo Ing. Bartalosovi jasné, čo bolo myslené šablónami. Orgi/Tomáš to objasnili. Ide o šablóny SMS správ.

Pre administračnú konzolu sme sa rozhodli použiť trochu obmenený názov, a síce "konzola pre administráciu".

Padla otázka, na akú veľkú územnú jednotku viazať tímy dobrovoľných hasičov. Dospeli sme k názoru (v spolupráci s hasičskou autoritou Ing. Bartalosom), že je to mestská časť. Vo väčšine prípadov však pôjde o okres, mestské časti len vo väčších mestách. Operátorovi by sa na základe týchto údajov mali zobrazovať len tie tímy, ktoré operujú v danej oblasti. Tieto údaje budú s najväčšou pravdepodobnosťou dopĺňané ad-hoc.

Tomáš mal otázku, do akej úrovne ísť s customizovaním systému. Či ísť až na úroveň operátora alebo zboru. Rozhodli sme, že pôjdeme na úroveň zboru.

Kapitoly špecifikácie treba ešte premyslieť a možno aj zásadnejšie "preskupiť". Do akej miery bude závisieť od potrieb. Bude dobré, aby sme rozpracovali hlavne prípady použitia a doplnili scenáre. Diagramy aktivít vytvárať len vtedy, ak je proces zložitejší a nie je z popisu prípadu použitia jasný.

Potrebujeme rozhodnúť, aké nástroje budeme používať na manažment projektu. Ako známe alternatívy boli spomenuté dotProject a MS Project. Posledný menovaný je možné stiahnuť v rámci MSDNAA.

Do nasledujúceho stretnutia, resp. ešte pred nim, musíme skompletizovať špecifikáciu a vytvoriť základný návrh. Ak to bude mať zmysel, pošleme Ing. Bartalosovi upravenú verziu v stredu (17.10.) a finálnu v piatok (19.10.). Prvý návrh by mal byť hotový do víkendu.

Potrebujeme sa rozhodnúť, akú metodológiu budeme používať pri realizácii projektu. Ing. Bartalos spomenul, že podľa jeho dojmov z konferencie, na ktorej sa zúčastnil minulý týždeň, sú na vzostupe tzv. agilné metódy, t.j. metódy orientované na výstup. Tomášovi sa agilné metódy nepozdávajú, pretože má dojem, že by viedli k ad-hoc vývoju projektu. To ešte musíme rozhodnúť. Každopádne Ing. Bartalos chce mať na konci semestra prototyp implementujúci jadro systému.

Objasnili sme si, aký význam mala poznámka Ing. Bartalosa  o SOA (service oriented architecture). Tomáš nás uviedol do problematiky krátkym popisom o čo ide. Prínosy tejto architektúry sú rozšíriteľnosť, znovu použiteľnosť a transparentnosť. Keďže Orgi nevie prísť SOA stále na kĺb, Tomáš (a Hanka) spravia na budúcom stretnutí krátku prezentáciu zameranú na SOA.

Orgi nám spraví prezentáciu o PHP.

Tomáš nie je stále spokojný s tým, že v systéme môžu vzniknúť nekonzistencie. Hlavne ho trápi, aby operátor zbytočne nestrácal čas. Ing. Bartalos nadhodil problém spoľahlivosti systému a riešenie problému zlyhania centrálneho servera. Ak aj nebudeme v našom systéme tieto problémy priamo riešiť, treba v dokumentácii tieto okolnosti spomenúť.

Ďalšiu vrásku na Tomášovom čele má na svedomí problém strácania sa požiadaviek. Jeho obavy sa všetci snažili vehementne zažehnať. Riešením by mali byť transakcie na strane databázového servera, ako aj použitie samotných služieb. Služba totiž vždy vráti nejaký návratový kód (return code), ktorý dá klientovi služby (nášmu front-endu) spätnú väzbu.

V tejto chvíli nie až takým závažným problémom je, že pán Lacko nekomunikuje.

Ing. Bartalos tiež spomenul, že by bolo dobré v nejakej podobe prepojiť našu tímovú stránku s tzv. project management systémom.

Rozdelili sme si zodpovednosti v tíme. Za nasledujúce oblasti sú teda primárne zodpovední nasledujúci členovia tímu (ak sú viacerí k jednej oblasti, ich zodpovednosť je určená poradím)

- Návrhár – Dano

- Návrhárka UI - Hanka

- Databázistka - Janka

- Dokumentarista - Orgi

- Implementátori – Tomáš, Igi, Dano

- Tester – Igi

Ing. Bartalos zatiaľ so spoločnosťou Orange Slovensko nezačal komunikovať, bude to stačiť ak to budeme riešiť až v druhom semestri.

## Úlohy do nasledujúceho stretnutia

| # | Úloha | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| - II.01 | - Doplniť a opraviť špecifikáciu | tím | 17.10.2007 |
| - II.02 | - Dokončiť špecifikáciu, z ktorej budeme vychádzať v návrhu | tím | 19.10.2007 |
| - II.03 | - Vytvoriť prvotný návrh | Ščibrany, tím | 20.10.2007 |
| - II.04 | - Vybrať softvér na podporu riadenia projektu | Pifková | 22.10.2007 |
| - II.05 | - Rozhodnúť sa pre metodológiu riešenia projektu | tím | 29.10.2007 |
| - II.06 | - Prezentácia o SOA | Sarlós | 22.10.2007 |
| - II.07 | - Prezentácia o PHP | Orgonáš | 22.10.2007 |
| - II.08 | - Aktualizácia stránky | Aufricht | 22.10.2007 |