# Stretnutie III

Téma:	Konzultovanie špecifikácie, konzultovanie návrhu

Miesto konania:	Softvérové štúdio

Dátum a čas:	22. október 2007, 10:00-12:45

Účastníci:	Peťo Bartalos, Jozef Orgonáš, Tomáš Sarlós, Igi Aufricht, Janka Makýšová, Hanka Pifková, Dano Ščibrany

Pedag. vedúci:	Ing. Peter Bartalos

Moderoval:	Dano Ščibrany

Zapisoval:	Igi Aufricht

## Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

| # | Úloha | Zodpovednosť | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - II.01 | - Doplniť a opraviť špecifikáciu | tím | 17.10.2007 | ukončená |
| - II.02 | - Dokončiť špecifikáciu, z ktorej budeme vychádzať v návrhu | tím | 19.10.2007 | ukončená |
| - II.03 | - Vytvoriť prvotný návrh | Ščibrany, tím | 20.10.2007 | rieši sa |
| - II.04 | - Vybrať softvér na podporu riadenia projektu | Pifková | 22.10.2007 | ukončená |
| - II.05 | - Rozhodnúť sa pre metodológiu riešenia projektu | tím | 29.10.2007 | rieši sa |
| - II.06 | - Prezentácia o SOA | Sarlós | 22.10.2007 | ukončená |
| - II.07 | - Prezentácia o PHP | Orgonáš | 22.10.2007 | ukončená |
| - II.08 | - Aktualizácia stránky | Aufricht | 22.10.2007 | ukončená |

## Záznam priebehu stretnutia

Hanka predniesla prezentáciu o SOA (architektúra).

Z nasledujúcej diskusie vyplynula ďalšia úloha - zistiť, či je možné sa pripojiť na nejaké mapy (Google Maps, mapy.atlas.sk).

Tomáš predniesol svoju prezentáciu o webových službách (web services - WSDL, SOAP).

Orgi prítomným stručne predstavil a popísal PHP. Vyplynula požiadavka zistiť možnosti práce so SOAP a WSDL v PHP.

Prediskutovali sme a prepracovali nefunkcionálne a funkcionálne požiadavky na systém a pár ďalších vecí v špecifikácii systému.

Následne sme sa pokúsili o prvotný návrh systému – konkrétne rozdelenia systému na jednotlivé moduly. Keďže išlo iba o prvotnú verziu, veľa sa nevyriešilo, ale do ďalšieho stretnutia nad tým treba porozmýšľať.

Janka dostala za úlohu vytvoriť dátový model databázy.

Na záver sme spravili spoločnú fotku, ktorá bude umiestené na stránke.

## Úlohy do nasledujúceho stretnutia

| # | Úloha | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| - II.03 | - Vytvoriť prvotný návrh | Ščibrany, tím | 29.10.2007 |
| - II.05 | - Rozhodnúť sa pre metodológiu riešenia projektu | tím | 29.10.2007 |
| - III.01 | - Zistiť možnosti použitia existujúceho API na mapy | Orgi | 29.10.2007 |
| - III.02 | - Zistiť možnosti práce s webovými službami v PHP | Tomáš | 29.10.2007 |
| - III.03 | - Vytvoriť dátový model databázy | Janka | 29.10.2007 |