# Stretnutie IV

Téma:	Konzultovanie návrhu

Miesto konania:	Softvérové štúdio

Dátum a čas:	29. október 2007, 10:00-12:30

Účastníci:	Ing. Peter Bartalos, Jozef Orgonáš, Tomáš Sarlós, Igi Aufricht, Janka Makýšová, Hanka Pifková, Dano Ščibrany

Pedag. vedúci:	Ing. Peter Bartalos

Moderoval:	Igi Aufricht

Zapisoval:	Dano Ščibrany

## Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

| # | Úloha | Zodpovednosť | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - II.03 | - Vytvoriť prvotný návrh | Ščibrany, tím | 29.10.2007 | ukončená |
| - II.05 | - Rozhodnúť sa pre metodológiu riešenia projektu | tím | 29.10.2007 | ukončená |
| - III.01 | - Zistiť možnosti použitia existujúceho API na mapy | Orgi | 29.10.2007 | ukončená |
| - III.02 | - Zistiť možnosti práce s webovými službami v PHP | Tomáš | 29.10.2007 | ukončená |
| - III.03 | - Vytvoriť dátový model databázy | Janka | 29.10.2007 | ukončená |

## Záznam priebehu stretnutia

Tomáš zisťoval možnosti použitia existujúcich modulov PHP na spracovanie a generovanie webových služieb. PHP 5.2 má túto funkcionalitu zahrnutú v distribúcii, len to treba nainštalovať. Ide totiž o súčasť PHP engine-u. Pánovi Lackovi treba podať podnet na nainštalovanie týchto komponent. Knižnica sa volá SCU/SDO.

Skúsime implementovať časť služieb v rôznych jazykoch na overenie konceptu SOA. Nemá to vysokú prioritu, ale Ing. Bartalosovi by sa to veľmi páčilo.

V dotProject-e treba vytvoriť "guest" používateľa.

15.11. treba odovzdať špecifikáciu a návrh prof. Bielikovej.

Orgi nám predstavil projektový plán. Jadro sa bude implementovať v rámci prototypu.

Janka spraví používateľskú dokumentáciu. Dokumentáciu treba robiť priebežne.

Tomáš má v piatok dovolenku, takže nebude cez víkend a sviatky k dispozícii.

Ing. Bartalos sa pokúsi stretnúť so zástupcami profesionálnych hasičov. Už má dohodnuté stretnutie.

Orgi zistil, že je možné použiť Google Maps API, a to  zadarmo  Táto služba je naviazaná na konkrétnu URL. Tiež bude vhodné, ak budeme mať server s priamym administrátorským prístupom, kde máme kontrolu na tým, čo je na ňom inštalované. Tomáš má obavu ako je možné použiť Google Maps na území celého Slovenska, vzhľadom na pokrytie a detailnosť satelitných snímok v menej zaľudnených oblastiach.

Na stránku potrebujeme pridať krátky popis toho, čo systém bude robiť, aby návštevník hneď videl, čo prinesie.

Rozdelenie práce na dokumentoch:

- Orgi –koordinácia dokumentov a ich zjednotenie do jedného finálneho dokumentu

- Hanka – riadenie

- Janka – používateľská príručka

- Tomáš – základ technickej dokumentácie

- všetci – prispievať do technickej dokumentácie

Tomáš predstavil diagram aktivít, ktorý vytvoril na popísanie procesu ohlásenia požiaru. Nie je v ňom ešte zachytený proces, keď požiarny hlásič oznámi požiar.

V dátovom modeli zjednotíme používateľské údaje (meno, heslo, role) do spoločnej tabuľky, namiesto toho, aby boli tieto údaje duplikované vo viacerých tabuľkách. Entita Street sa zmení na Location. Dátumové polia bude lepšie realizovať prostredníctvom typu Date/Time, nie zvlášť v poliach Day, Month, Year. V databáze treba mať možnosť uchovávať pre jedného požiarnika viacero telefónnych čísiel, pričom jedno bude hlavné (primárne). Telefónne čísla treba rozlišovať podľa toho, či je na ne možné poslať SMS. Pre incident bude dobré mať možnosť prideliť viacero typov. Zároveň len jeden stav.

Potrebujeme sa rozhodnúť, či budeme robiť protokoly v databáze alebo v textových súboroch a ako jemne informácie zachytávať. Tento problém sme presunuli na neskôr, pretože má nižšiu prioritu. Ing. Bartalos ale radšej uvidí elegantnejšie databázové riešenie ako čisto textový protokol.

Tomáš spraví state diagramy pre svoj návrh systému, ktorý sme si predstavili.

Do návrhu treba včleniť diagram zobrazujúci komunikáciu klienta (prehliadač) s prezentačnou vrstvou.

Igi aktualizuje stránku.

## Úlohy do nasledujúceho stretnutia

| # | Úloha | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| - IV.01 | - Zabezpečiť dostupnosť knižníc PHP pre prácu s webovými službami na vývojárskom serveri | Hanka | 12.11.2007 |
| - IV.02 | - Vytvoriť guest používateľa v dotProjecte | Hanka | 5.11.2007 |
| - IV.03 | - Pridať krátky popisu vytváraného systému na stránku projektu | Igi | 5.11.2007 |
| - IV.04 | - Doplniť diagram aktivít o scenár oznámenia požiaru automatickým hlásičom | Tomáš | 5.11.2007 |
| - IV.05 | - Upraviť a doplniť dátový model | Janka | 5.11.2007 |
| - IV.06 | - Vytvoriť stavové diagramy pre navrhovaný systém a jeho moduly/webové služby | Tomáš | 5.11.2007 |
| - IV.07 | - Rozpracovať návrh a doplniť o potrebné diagramy objasňujúce filozofiu systému | Tomáš, Dano | 5.11.2007 |