# Stretnutie V

Téma:	Konzultácia návrhu

Miesto konania:	Softvérové štúdio

Dátum a čas:	15. november 2007, 10:00-12:30

Účastníci:	Peťo Bartalos, Jozef Orgonáš, Tomáš Sarlós, Igi Aufricht, Janka Makýšová, Hanka Pifková, Dano Ščibrany

Pedag. vedúci:	Ing. Peter Bartalos

Moderoval:	Jožo Orgonáš

Zapisoval:	Hana Pifková

## Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

| # | Úloha | Zodpovednosť | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV.01 | Zabezpečiť dostupnosť knižníc PHP pre prácu s webovými službami na vývojárskom serveri | Hanka | 12.11.2007 | V štádiu riešenia |
| IV.02 | Vytvoriť guest používateľa v dotProjecte | Hanka | 5.11.2007 | nezačatá |
| IV.03 | Pridať krátky popisu vytváraného systému na stránku projektu | Igi | 5.11.2007 | nezačatá |
| IV.04 | Doplniť diagram aktivít o scenár oznámenia požiaru automatickým hlásičom | Tomáš | 5.11.2007 | hotová |
| IV.05 | Upraviť a doplniť dátový model | Janka | 5.11.2007 | hotová |
| IV.06 | Vytvoriť stavové diagramy pre navrhovaný systém a jeho moduly/webové služby | Tomáš | 5.11.2007 | rozpracovaná |
| IV.07 | Rozpracovať návrh a doplniť o potrebné diagramy objasňujúce filozofiu systému | Tomáš, Dano | 5.11.2007 | rozpracovaná |

## Záznam priebehu stretnutia

Ing. Bartalos sa pripravoval na stretnutie s hasičmi (pondelok poobede), zisťoval, čo je podľa nás potrebné zistiť. Zhodli sme sa na týchto otázkach a úlohách:

- Aké údaje je potrebné evidovať o každej udalosti?

- Aké štatistike musí byť systém schopný generovať v reálnom čase (aktuálne, klik operátora) a aké generovať pravidelne (z logov)?

- Zistiť, čo s automatickými hlásičmi požiaru

Prešli sme k prezentácií našich výsledkov za posledný týždeň.

Vzhľadom na nedostupnosť školského servera (hack) nebolo možné pristupovať na stránku projektu ani do dotProjectu, takže Igiho a Hankina úloha sa predĺžila na dobu neurčitú (kým nebude spojazdnené PHP).

Janka dopracovala databázový model, Hanka vytvorila prvú verziu dokumentácie riadenia. Tomáš pridal stavové diagramy + doplnil diagram aktivít o automatické hlásiče.

Následne sme prebrali klady a zápory používania googleGroups a zhodli sme sa, že keďže dotProject poskytuje aj podporu fór, gg nebude nijakým prínosom.

Janka dopracovala hrubý databázový návrh vrátane fyzického modelu. V databáze sa však zatiaľ nepočíta so štatistikami.

Tomáš doplnil do návrhu presentation layer a popisky k službám, do aktivitného diagramu pridal hlásiče.

Rozhodli sme sa, že v stavovom diagrame by mali byť názvy zodpovedajúce stavom (napríklad namiesto „vznik udalosti“ bude „vzniknutá udalosť“). Orgi zakreslil naše idey týkajúce sa tejto problematiky.

Potom nadišiel čas fotenia sa, ing. Bartalos priniesol sekeru aj hasičskú prilbu.

Pokračovali sme prebratím možnosti rozelenia si modulov s tým, že napríklad jadro by bolo v PHP a menej dôležité moduly v Jave.

Následne nám Igi priblížil pointu endžinu na volanie služieb. Je to všeobecný modul zabezpečujúci volanie vybratých služieb. Presentation layer je vlastne len konkrétna implementácia + GUI.

Na záver sme s poľutovaním s určitosťou zistili, že Dano končí so školou. A samozrejme, rozdali sme si úlohy na ďalší týždeň.

## Úlohy do nasledujúceho stretnutia

| # | Úloha | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| V.01 | Dynamické UML diagramy (aktivitný / sekvenčný na úrovni služieb (ako si služby v čase vymieňajú správy)) | Tomáš | 12.11.2007 |
| V.02 | Dorobiť dokumentáciu, pridať návrh DB a systému | Orgi | 12.11.2007 |
| V.03 | Dokumentácia riadenia | Hanka | 12.11.2007 |
| V.04 | Komunikácia s ing. Lackom | Hanka | 12.11.2007 |
| V.05 | Urobiť obláčikové diagramy | Tomáš | 12.11.2007 |
| V.06 | Komunikácia s hasičmi | Ing. Bartalos | 12.11.2007 |
| V.07 | Rozdeliť úlohy | Orgi | 12.11.2007 |
| V.08 | Premyslieť endžin | Igi | 12.11.2007 |