# Stretnutie VII

Téma:	Príprava na implementáciu

Miesto konania:	Softvérové štúdio

Dátum a čas:	19. november 2007, 10:00-11:15

Účastníci:	Peťo Bartalos, Jozef Orgonáš, Tomáš Sarlós, Igi Aufricht, Janka Makýšová, Hanka Pifková

Pedag. vedúci:	Ing. Peter Bartalos

Moderoval:	Jana Makýšová

Zapisoval:	Tomáš Sarlós

## Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

| # | Úloha | Zodpovednosť | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - VI.01 | - Dokončiť plán projektu | Orgi | 15.11.2007 | hotová |
| - VI.02 | - Dokončiť dokumentáciu riadenia | Hanka | 15.11.2007 | hotová |
| - VI.03 | - Dokončiť UML diagramy | Tomáš | 19.11.2007 | hotová |
| - VI.04 | - Implementovať engine | Igi | 19.11.2007 | rozpracovaná |
| - VI.05 | - Dokončiť projektovú web stránku | Igi | 19.11.2007 | hotová |
| - VI.06 | - Zapracovať zmeny v databáze | Janka | 19.11.2007 | hotová |

## Záznam priebehu stretnutia

Oprava úlohy pre Igiho na dnešné stretnutie: zistiť možnosti implementácie enginu. Zistil, že môžeme znovupoužiť riešenie z iného projektu, na ktorom pracoval v minulosti.

Janka prešla formulár zápisu zásahu dobrovoľných hasičov, ktorý nám na minulom stretnutí odovzdal Ing. Bartalos. Na základe tohto formulára a údajov potrebných na zaznamenávanie, ktoré z neho vyplývajú, Janka navrhla nasledovné zmeny v logickom modeli údajov:

- Pribudne entita na uloženie záznamu zásahu každého tímu DHZ osobitne

- Bude sa evidovať, či člen, ktorému bola poslaná SMS správa bol na výjazde

- Entita Incident bude rozšírená o niektoré atribúty, napr. počty zranených, čas vzniku udalosti, ukončenia udalosti, kto udalosť nahlásil atď.

Podľa Ing. Bartalosa budú operátori podávať správy o svojej činnosti, ktoré môžu obsahovať aj dielčie správy o zásahoch od členov DHZ. Preto im tieto správy musia byť sprístupnené.

Dohodli sme sa, že si každý prečíta dokumentáciu k projektu nám prideleného tímu č. 18 (Fénix) pre vytvorenie posudku a dodá svoje postrehy Orgimu, ktorý z nich zloží posudok.

Rozdelili sme si implementačné zodpovednosti za časti systému nasledovne:

- Janka – podpora databázy a veci s tým súvisiace (vytvorenie modelu, dodanie a naplnenie databázy testovacími dátami a iné). Služba UserAdministration.

- Hanka – služba DHZAdministration na platforme JAVA, po dokončení prototypu aj služby Logging, DocumentGeneration, Statistics

- Igi – vytvoriť štruktúru adresárov pre systém, BusinessLogic a všetko s tým súvisiace (aj klientská strana)

- Orgi – OperatorAdministration, SystemAdministration, bude podporovať Igiho v implementácii klientskej strany systému, najmä v začlenení Google maps a zabezpečení zobrazenia vrstiev plynovodov, vodovodov a pod.

- Tomáš – služby IncidentProcessing, CommunicationService, MobileCommunicationService, Security

## Úlohy do nasledujúceho stretnutia

| # | Úloha | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| - VII.01 | - Doplnenie modelu údajov o štatistické údaje | Janka | 23.11.2007 |
| - VII.02 | - Zistiť možnosti a obmedzenia implementácie služby v JAVA | Hanka | 26.11.2007 |
| - VII.03 | - Vytvorenie adresárovej štruktúry pre implementáciu a metodiky postupu implementácie | Igi | 23.11.2007 |
| - VII.04 | - Zozbieranie komentárov od členov tímu pre posudok a vytvorenie posudku | Orgi | 23.11.2007 |
| - VII.05 | - Vytvorenie rozhraní služieb | Tomáš | 23.11.2007 |
| - VII.06 | - Implementácia | Všetci | 17.12.2007 |