# Stretnutie VIII

Téma:	Príprava na implementáciu

Miesto konania:	Softvérové štúdio

Dátum a čas:	26. november 2007, 10:00-11:15

Účastníci:	Peťo Bartalos, Igi Aufricht, Janka Makýšová, Hanka Pifková

Pedag. vedúci:	Ing. Peter Bartalos

Moderoval:	Janka Makýšová

Zapisoval:	Igi Aufricht

## Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

| # | Úloha | Zodpovednosť | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - VI.04 | - Implementovať engine | Igi | 26.11.2007 | hotová |
| - VII.01 | - Doplnenie modelu údajov o štatistické údaje | Janka | 23.11.2007 | hotová |
| - VII.02 | - Zistiť možnosti a obmedzenia implementácie služby v JAVA | Hanka | 26.11.2007 | hotová |
| - VII.03 | - Vytvorenie adresárovej štruktúry pre implementáciu a metodiky postupu implementácie | Igi | 23.11.2007 | hotová |
| - VII.04 | - Zozbieranie komentárov od členov tímu pre posudok a vytvorenie posudku | Orgi | 23.11.2007 | hotová |
| - VII.05 | - Vytvorenie rozhraní služieb | Tomáš | 23.11.2007 | hotová |
| - VII.06 | - Implementácia | Všetci | 17.12.2007 | rozpracovaná |

## Záznam priebehu stretnutia

Janka zhrnula obsah predchádzajúceho stretnutia.

Hanka stručne objasnila možnosti implementácie SOA v Jave. Nemal by to byť problém implementovať. Z toho vyplynula úloha pre Hanku - spraviť príklad.

Janka nás oboznámila s tým, že vložila do databázy testovacie dáta a spravila zopár zmien v databáze.

Peťo stručne zhodnotil odovzdanú dokumentáciu a odovzdal nám ju naspäť aj s poznámkami. Boli pripomienky k forme dokumentácie (číslovanie, chýbajúci úvod, zle umiestnené popisky k tabuľkám a obrázkom, chybičky v nadpisoch, odkazy v texte by mali byť kurzívou, zbytočný obrázok, ...) ako aj k obsahu.

Celú dokumentáciu treba prepracovať a starú dokumentáciu dať ako prílohu.

Do dokumentácie treba dopísať možnosti riešenia výpadkov systému (preseknutý kábel, ...), pridať diagram business cieľov a návrh GUI.

Do úvodu treba pridať objasnenie dôvodov použitia SOA (výhody, nevýhody, alternatívy).

Chýba obrázok celkovej architektúry. Pri použití alternatívnej notácie UML treba dať zmeny do vysvetliviek.

Odkazy na obrázky v texte musia byť konkrétne ("na obrázku 1" namiesto "na obrázku"), čo najviac sa odvolávať na obrázky v texte (viac prepojiť text s obrázkami).

Služby treba trošku bližšie popísať (prečo, načo, závislosti, prepojenia). Taktiež je nutné zladiť jazyky jednotlivých prvkov dokumentácie (celý diagram v jednom jazyku).

Niektoré údaje už boli neaktuálne (automatické hlásiče už nemajú figurovať v štruktúre systému, komunikácia počas zásahu tiež nie, ...).

Dokumentácia má byť jasná a jednoznačná (nepoužívať výrazy ako "najmä", "asi", tri bodky tiež nie sú najvhodnejšie).

Ďalej je nutné zdôvodniť použitie SCA SDO (prečo, aké výhody, nevýhody, alternatívy, ...), popísať využitie SOA enginu, do dátovej analýzy pridať typy atribútov, objasniť bitový súčin a vymenovať prvky enumerácií.

Niektoré veci uvedené v prílohe by mali byť priamo v dokumentácii (fyzický model údajov).

Na záver sme si skonkrétnili plán implementácie prototypu. Zhodli sme sa na tom, že najlepšie bude implementovať do prototypu len tie najdôležitejšie časti systému (hlavne ohlasovanie udalosti, teda službu IncidentProcessing) spolu s rozhraním (business logika a GUI). Rozdelili sme si úlohy na jednotlivé časti.

## Úlohy do nasledujúceho stretnutia

| # | Úloha | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| - VIII.01 | - Pripraviť príklad použitia SOA v Jave | Hanka | 3.12.2007 |
| - VIII.02 | - Prepísať dokumentáciu | Všetci | 3.12.2007 |
| - VIII.03 | - Implementovať prvú verziu business logiky a GUI | Igi, Orgi | 3.12.2007 |
| - VIII.04 | - Implementovať službu IncidentProcessing | Tomáš | 3.12.2007 |
| - VIII.05 | - Vytvoriť HTML šablóny GUI | Hanka, Janka | 3.12.2007 |