# Stretnutie IX

Téma:	Implementácia

Miesto konania:	Softvérové štúdio

Dátum a čas:	3. 12. 2007, 10:00-12:00

Účastníci:	Ing. Peter Bartalos, Jozef Orgonáš, Tomáš Sarlós, Igi Aufricht, Janka Makýšová, Dano Ščibrany

Pedag. vedúci:	Ing. Peter Bartalos

Moderoval:	Igi Aufricht

Zapisoval:	Jozef Orgonáš

## Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

| # | Úloha | Zodpovednosť | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - VIII.01 | - Pripraviť príklad použitia SOA v Jave | Hanka | 3.12.2007 | hotová |
| - VIII.02 | - Prepísať dokumentáciu | Všetci | 3.12.2007 | hotová |
| - VIII.03 | - Implementovať prvú verziu business logiky a GUI | Igi, Orgi | 3.12.2007 | rozpracovaná |
| - VIII.04 | - Implementovať službu IncidentProcessing | Tomáš | 3.12.2007 | nezačatá |
| - VIII.05 | - Vytvoriť HTML šablóny GUI | Hanka, Janka | 3.12.2007 | čiastočne hotová |

## Záznam priebehu stretnutia

Stará dokumentácia s ručne písanými poznámkami Ing. Bartalosa, ktorá bolo odovzdaná do stanoveného termínu, pôjde ako príloha nového dokumentu.

Janka spíše business goals, podľa časovej náročnosti, nemusí to byť vo finálnom dokumente. Je potrebné doplniť nedoriešené veci v dokumentácii uvedené v predošlom zápise.

Treba vyriešiť možnosti výpadku systému (preseknutie káblu, nedostupnosť služby,...).

Netreba zabudnúť na doplnenie vysvetlenia UML notácie do úvodu dokumentu.

Obrázok celkovej architektúry bol doplnený.

Tomáš doplní popis prepojení služieb, ktorý bol vykonzultovaný, keďže v predošlom stretnutí nebola jasne definovaná požiadavka.

Janka prezentovala používateľské rozhranie, ktoré je zatiaľ bez grafickej nadstavby, poskytuje však dobrý náhľad na činnosť systému. Konzultovali sme aktuálny stav, možnosti doplnenia a veci, ktoré bude treba. Komunikáciu operátora a členov DHZ sme sa dohodli, že riešiť nebudeme.

Bolo by potrebné spísať položky, ktoré budú a nebudú dostupné pre jednotlivé používateľské role.

Ing. Bartalos nás informoval o počtoch tímov v daných regiónoch – budú sa pohybovať v desiatkach.

Vyriešili sme problém prideľovania ID dielčim správam – v databáze si budeme uchovávať vlastné ID čísla, oficiálne ID čísla správ výkazov budú hasiči dopĺňať sami.

Igi prepracuje súčasné používateľské rozhranie podľa dohodnutých požiadaviek (zmeny niektorých položiek, pridanie, vymazanie niektorých častí). Hanka následne graficky dopracuje toto používateľské rozhranie. Potom bude odoslané na hodnotenie hasičom, ich následné poznámky budú ešte zapracované do prototypu odovzdávaného v zimnom semestri.

Zmeny v používateľskom rozhraní:

- rýchly prístup – výber tímu má byť multivýber

- obrazovka na najvyššej úrovni by mala byť najjednoduchšia

- „ďalšie údaje“ presunúť do položky Udalosti a možnosti „uprav“

- rýchly prístup pridať do každej položky menu

- dočasne budú dostupné iba prvé dve obrazovky, ktoré bude vyžadovať operátor. Zvyšné obrazovky, s ktorými budú pracovať ostatné používateľské role, zatiaľ necháme kvôli jednoduchosti a komentovaniu zo strany hasičov, skryté.

Otázky na hasičov:

- čo chcú mať zobrazené pri výpise udalosti

- čo chce/potrebuje operátor zadávať

Prihlasovanie a odhlasovanie v prvom prototype nebude realizované, nakoľko ho chceme realizovať prostredníctvom certifikátov. Certifikáty však nevieme kvôli umiestneniu systému na školskom serveri, implementovať sami a vyžaduje sa súčinnosť s Ing. Lackom.

Bolo by vhodné napísať do špecifikácie, čo sme chceli riešiť a neriešili.

Janka dostala za úlohy pridať do dátovej analýzy typy atribútov, objasniť bitový súčin a vymenovať prvky enumerácií.

Preberali sme možnosť logovania a štatistík – keďže to nie je prioritná časť, či ju zavrhnúť do návrhu ešte teraz, alebo až v implementácii. Predbežne by sme mohli zahrnúť štatistiky už do návrhu.

Igi si zobral za úlohu vyriešiť možnosti ukladania nastavení.

Jožo vyrieši integrovanie mapy do systému.

Janka dodáva Tomášovi SQL príkazy na tvorbu databázy.

Ujasnili sme si, že vo všetkých databázových súboroch používame UTF-8 encoding.

Jožo urobí šablónu na projektový denník v MS Excel.

## Úlohy do nasledujúceho stretnutia

| # | Úloha | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| - IX.01 | - Objasniť bitový súčin a vymenovať prvky enumerácií. Pridať typy atribútov do dátovej analýzy. | Janka | 6.12.2007 |
| - IX.02 | - Doplnenie popisu prepojenia služieb. | Tomáš | 6.12.2007 |
| - IX.03 | - Prepracovanie používateľského rozhrania podľa dohodnutých zmien. | Igi | 5.12.2007 |
| - IX.04 | - Grafické zapúzdrenie používateľského rozhrania (tvorba GUI). | Hanka | 5.12.2007 |
| - IX.05 | - Odovzdanie náhľadu (klikateľného) GUI Ing. Bartalosovi | tím | 6.12.2007 |
| - IX.06 | - Vyriešenie voľby možnosti ukladania nastavení. | Igy | 6.12.2007 |
| - IX.07 | - Integrovanie Google Maps do systému. | Jožo | 6.12.2007 |
| - IX.08 | - Dodanie SQL príkazov na tvorbu databázy Tomášovi. | Janka | 6.12.2007 |
| - IX.09 | - Dodanie šablóny projektového denníka ostatným členom tímu. | Jožo | 4.12.2007 |
| - IX.10 | - Implementovať službu IncidentProcessing | Tomáš | 6.12.2007 |