# Stretnutie 11

Téma:	Implementácia

Miesto konania:	D208

Dátum a čas:	27. 2. 2008, 10:00-11:30

Účastníci:	Ing. Peter Bartalos, Tomáš Sarlós, Igi Aufricht, Janka Makýšová, Hanka Pifková

Pedag. vedúci:	Ing. Peter Bartalos

Moderoval:	Igor Aufricht

Zapisoval:	Igor Aufricht

## Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

| # | Úloha | Zodpovednosť | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X.01 | Spísanie odporúčaní pre implementáciu služieb. | Igi | 18.02 2008 | hotová |
| X.02 | Úplné api služieb aj so schémami vstupov a výstupov. | Tomáš | 04.01 2008 | hotová |
| X.03 | Úprava GUI a prepojenie so službou SpracovanieUdalosti. | Igi | 16.12 2007 | hotová |
| X.04 | Koordináty pre udalosť v databázovom modeli. | Janka | 16.12 2007 | hotová |
| X.05 | Otestovanie služby v Jave | Hanka | 18.02 2008 | hotová |
| X.06 | Plán implementácie na prázdniny. | Jožo | 02.01 2008 | hotová |
| X.07 | Testovacie šablóny. | Jožo | 18.02 2008 | hotová |
| X.08 | Jednoduché príklady SCA a SDO Relational | Tomáš | 04.01.2008 | hotová |
| X.09 | Implementácia serverovej časti. | tím | 18.02 2008 | hotová |

## Záznam priebehu stretnutia

Prebrali sme poznámky nemenovaného operátora HaZZ k zadávaniu udalosti. Typ udalosti sa bude zadávať pomocou zaškrtávacích políčok, pridať možnosť zadať inú udalosť. Treba pridať náhľad správy, ktorá sa pošle hasičom.

Pri zadávaní udalosti netreba zadávať ďalšie údaje. Tie sa budú zadávať až po skončení udalosti.

V prípade, že sa v mape nebudú dať zistiť ulice, tak je pre operátorov veľmi slabo použiteľná.

Pridať do zadávania udalosti zoznam tímov s podrobnosťami tímov a členov daného tímu.

Treba pridať validáciu dĺžky (tá má byť nastaviteľná) správy, upozorniť používateľa v prípade, že dĺžka správy presiahne maximálnu hodnotu.

V zozname udalostí treba zmeniť zobrazované informácie, zobraziť iba aktuálne udalosti. V súvislosti s tým vytvoriť prezerateľný zoznam udalostí.

Pridať dvojnásobnú spätnú väzbu - potvrdenie výjazdu k udalosti a potvrdenie príchodu k udalosti. Treba zistiť fungovanie a možnosti posielania správ a telefonovania. Ideálne by bolo, ak by člen tímu mohol poskytnúť spätnú väzbu zdarma.

Zamyslieť sa nad tým, že jeden z členov pošle sms-kou počet ľudí vo výjazde (aj možnosť, že sa "ide viacerými autami" - viac sms-iek, počet ľudí je súčtom).

Zoznam udalostí by sa mal pravidelne aktualizovať.

Premyslieť administráciu tímov.

Operátor nemá mať nastavenie regiónu.

Doplniť prístup k štatistikám.

Zistiť možnosti paralelného behu aplikácie na viac serveroch a s tým súvisiacej duplikácie údajov (databáza, session). Preskúmať existujúce možnosti.

Tomáš dostal za úlohu vypracovať TODO list, na základe ktorého si určíme postup prác v letnom semestri.

## Úlohy do nasledujúceho stretnutia

| # | Úloha | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| XI.01 | Zistiť možnosti paralelného behu aplikácie | Igi | 05.03.2008 |
| XI.02 | Definovať vstupy a výstupy služieb | Tomáš | 05.03.2008 |
| XI.03 | TODO | Tomáš | 28.02.2008 |
| XI.04 | Vybrať framework | Igi | 05.03.2008 |
| XI.05 | Updatnuť obsah SVN repozitára | Hanka | 05.03.2008 |
| XI.06 | Dump databázy | Janka | 05.03.2008 |
| XI.07 | Rozvrhnutie GUI pre chýbajúce časti aplikácie | Janka | 05.03.2008 |