# Stretnutie 12

Téma:	Rozdelenie úloh na letný semester

Miesto konania:	D208

Dátum a čas:	5.3.2008, 10:00-11:00

Účastníci:	Ing. Peter Bartalos, Tomáš Sarlós, Igi Aufricht, Janka Makýšová, Hanka Pifková, Jozef Orgonáš

Pedag. vedúci:	Ing. Peter Bartalos

Moderoval:	Igor Aufricht

Zapisoval:	Jozef Orgonáš

## Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

| # | Úloha | Zodpovednosť | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XI.01 | Zistiť možnosti paralelného behu aplikácie | Igi | 5.3.2008 | Rozpracované |
| XI.02 | Definovať vstupy a výstupy služieb | Tomáš | 5.3.2008 | Otvorené |
| XI.03 | TODO | Tomáš | 28.02.2008 | Hotové |
| XI.04 | Vybrať framework | Igi | 05.03.2008 | Rozpracované |
| XI.05 | Updatnuť obsah SVN repozitára | Hanka | 05.03.2008 | Hotové |
| XI.06 | Dump databázy | Janka | 05.03.2008 | ? |
| XI.07 | Rozvrhnutie GUI pre chýbajúce časti aplikácie | Janka | 05.03.2008 | Hotové |

## Záznam priebehu stretnutia

Na úvod sme prebrali aktuálny stav projektu.

Janka zaktualizovala stav GUI služieb, vznikla požiadavka na zoradenie tímov podľa abecedy, čo bude vyžadovať zásah do služby, ktorá generuje mená tímov.

Vydiskutovali sme, ktoré dáta sa budú zobrazovať v prebiehajúcich udalostiach.

S mapou (Google Maps) podľa aktuálnych požiadaviek hasičov nebude pracovať – miesto, kde bude systém potenciálne nasadený nemá dostatočne detailné pokrytie. Práca s mapou bola presunutá do „užitočných funkcií“.

Udalosti bude potrebné zoradiť podľa dátumu.

Bude vhodné mať možnosť ukladať čísla na starostov a mnoho ďalších VIP ľudí (vodár, plynár, elektrikár) v každom DHZ.

Uploadovanie a zobrazovanie údajov pre hasičov – táto funkcia bola preradená medzi „užitočné“, počkáme čo bude zvládať použitý framework.

Potvrdzovacie SMS správy od hasičov budú predsa len používané – potvrdzované bude začatie presunu na miesto, príchod na miesto a informácia o počte zúčastnených hasičov.

Dohodli sme sa, že používateľskú dokumentáciu na konci semestra spracuje Jožo.

Prebrali sme úlohy z minulého týždňa, pričom sme jednotlivým úlohám pridelili ľudí, ktorí tieto úlohy vykonajú a termíny, do kedy ich vykonajú a to nasledovne:

## Úlohy do nasledujúceho stretnutia

| # | Úloha | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| XII.01 | Prihlasovanie – zistiť, či má služba bezpečnosť význam a ako bude v skutočnosti fungovať | Igi | 12.3.2008 |
| XII.02 | Úprava existujúceho GUI podľa špecifikácií z prvého stretnutia | Janka | 12.3.2008 |
| XII.03 | Úprava existujúcej implementácie služieb – vypustenie SCA/SDO a prispôsobenie dohodnutým zmenám | Tomáš | 10.3.2008 |
| XII.04 | Definovanie vstupov a výstupov služieb | Tomáš | 10.3.2008 |
| XII.05 | Administrácia používateľov, všeobecných nastavení a iných nastavení nehodiacich sa ani operátorom ani DHZ adminom – serverová a klientská časť | Hanka | Neurčené |
| XII.06 | Vyriešenie skutočné odosielanie a prijímanie SMS správ. | Peťo | Neurčené |
| XII.07 | Analýza a rozhodnutie o využití PHP frameworkov odporúčaných p. Suchálom (čiastočné rozhodnutie už padlo) | Igi | 12.3.2008 |
| XII.08 | Analýza, návrh a implementácia synchronizovaných serverov na riešenie výpadku primárneho servera | Igi | Neurčené |
| XII.09 | Vyriešenie nesprávneho kódovania niektorých slovenských znakov s interpunkciou | Igi | Po dokončení zmien v službách |
| XII.10 | Informácie o počte zúčastnených hasičov na zásahu – serverová časť | Igi | 19.3.2008 |
| XII.11 | Informácie o počte zúčastnených hasičov na zásahu – klientská časť | Jožo | Po ukončení úlohy XII.10 |
| XII.12 | Informácie o počte zúčastnených hasičov na zásahu – databáza | Janka | 19.3.2008 |
| XII.13 | Pridanie metódy na potvrdenie príjmu SMS správ od hasičov | Tomáš | 12.3.2008 |
| XII.14 | Zobrazovanie štatistík – analýza chýbajúcich údajov | Jožo | 12.3.2008 |
| XII.15 | Oživenie dotProjectu, pridelenie úloh | Jožo | 12.3.2008 |
| XII.16 | Logovanie činnosti systému | Tomáš | Neurčené |
| XII.17 | Prestavenie tabuliek na UTF-8 | Janka | 12.3.2008 |
| XII.18 | Posudok prideleného tímu – Fénix | Jožo | 12.3.2008 |
| XII.19 | Náš posudok doplniť na webovú stránku | Igi | 12.3.2008 |
| XII.20 | Používateľská dokumentácia | Jožo | Na konci projektu |