# Stretnutie 14

Téma:	Implementácia a jej aktuálny stav

Miesto konania:	D208

Dátum a čas:	19.3.2008, 9:00-10:00

Účastníci:	Ing. Peter Bartalos, Igi Aufricht, Janka Makýšová, Jozef Orgonáš, Tomáš Sarlós

Pedag. vedúci:	Ing. Peter Bartalos

Moderoval:	Jozef Orgonáš

Zapisoval:	Jozef Orgonáš

## Úlohy z predchádzajúcich stretnutí

| # | Úloha | Zodpovednosť | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XIII.2 | Zaktualizovať dokumentáciu a skontrolovať deadlines | Jožo | 19.3.2008 | Hotové |
| XIII.3 | Vytvoriť guest konto do dotProjectu | Hanka | 19.3.2008 | Hotové |
| XI.01 | Zistiť možnosti paralelného behu aplikácie | Igi | 5.3.2008 | Rozpracované |
| XI.02 | Definovať vstupy a výstupy služieb | Tomáš | 5.3.2008 | Hotové |
| XII.03 | Úprava existujúcej implementácie služieb – vypustenie SCA/SDO a prispôsobenie dohodnutým zmenám | Tomáš | 10.3.2008 | Hotové |
| XII.06 | Vyriešenie skutočného odosielania a prijímania SMS správ | Peťo | Neurčené | Rozpracované |
| XII.08 | Analýza, návrh a implementácia synchronizovaných serverov na riešenie výpadku primárneho servera | Igi | Neurčené | Rozpracované |
| XII.10 | Informácie o počte zúčastnených hasičov na zásahu – serverová časť | Igi | 19.3.2008 | Nezačaté |
| XII.11 | Informácie o počte zúčastnených hasičov na zásahu – klientská časť | Jožo | Po ukončení úlohy XII.10 | Nezačaté |
| XII.12 | Informácie o počte zúčastnených hasičov na zásahu – databáza | Janka | 19.3.2008 | Hotové |
| XII.13 | Pridanie metódy na potvrdenie príjmu SMS správ od hasičov | Tomáš | 12.3.2008 | Neznámy stav |
| XII.14 | Zobrazovanie štatistík – analýza chýbajúcich údajov | Jožo | 12.3.2008 | Hotové |

## Záznam priebehu stretnutia

Úvodom sme prebrali jednotlivo pridelené úlohy z minulého stretnutia, ich aktuálny stav riešenia.

Janka aktualizovala databázu – bude môcť byť udržovaná informácia o počet zúčastnených hasičov na zásahu.

Tomáš otvoril debatu o implementácii dibi rozhrania na prácu s databázou – ako sa pracuje s polom pri prehľadávaní DB. Igi zapracoval na implementácii dibi, aby bola ľahšie použiteľná inicializácia. Ďalej vytvoril bezpečnostné riešenie na overenie prístupových práv.

Tomáš načrtol diskusiu o prihlasovacích údajoch – v databáze nie je uvedený e-mail, ktorý by bol vhodný v prípade, že používateľ zabudne prístupové heslo. Nebudú sa posielať žiadne e-maily, používateľ dá vedieť administrátorovi, ktorý mu zmení heslo manuálne

Vznikol problém pri používateľoch, ktorí sú zároveň členovia DHZ a zároveň majú operátorské práva – tieto „detaily“ budeme riešiť po tom, ako dokončíme dôležité časti systému.

## Úlohy do nasledujúceho stretnutia

| # | Úloha | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| XIV.1 | Zrušiť Igiho dvojitý task | Orgi | 26.3.2008 |
| XIV.2 | Aktualizovať stav úloh v dotProjecte | Každý osobitne | 26.3.2008 |
| XII.16 | Logovanie činnosti systému | Tomáš | nestanovený |
| XIV.3 | Operátor, zobrazovanie štatistík | Orgi | 26.3.2008 |
| XII.20 | Používateľská dokumentácia | Jožo | Na konci projektu |