# Stretnutie 15

Téma:	Implementácia a jej aktuálny stav

Miesto konania:	Softvérové laboratórium, blok D

Dátum a čas:	26.3.2008, 9:00-9:30

Účastníci:	Tomáš Sarlós, Janka Makýšová, Jozef Orgonáš

Pedag. vedúci:	nezúčastnil sa

Moderoval:	Tomáš Sarlós

Zapisoval:	Jozef Orgonáš

## Úlohy z predchádzajúcich stretnutí

| # | Úloha | Zodpovednosť | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XIV.1 | Zrušiť Igiho dvojitý task | Orgi | 26.3.2008 | Hotové |
| XIV.2 | Aktualizovať stav úloh v dotProjecte | Každý osobitne | 26.3.2008 | - |
| XII.16 | Logovanie činnosti systému | Tomáš | nestanovený | Neznáme |
| XIV.3 | Operátor, zobrazovanie štatistík | Orgi | 26.3.2008 | Presunuté |
| XII.20 | Používateľská dokumentácia | Jožo | Na konci projektu | Začaté |

## Záznam priebehu stretnutia

Stretnutie prebiehalo bez účasti vedúceho projektu, rozhodli sme sa preto riešiť problémy, ktoré sme boli schopní rozhodnúť iba s tromi účastníkmi stretnutia.

User administration – heslo sa bude ukladať pre používateľa ako hash. Resetovanie hesla nebude vracať hash, ale bežný string. Funkcia resetovania hesla síce nebude využívaná, ale zostane v systéme ako použiteľná.

Update user – metóda bude môcť meniť login, heslo.

Janka navrhla vytvoriť metódu na získanie rolí (pri generovaní checkboxov v GUI by to bolo využiteľné) – rovnako je možné tieto údaje zistiť bežným nahliadnutím do DB.

## Úlohy do nasledujúceho stretnutia

Pokračovanie v stanovených úlohách a práca na dovtedy pridelených úlohách – každý osobitne.