# Stretnutie 17

Téma:	Implementácia služieb a pokrok

Miesto konania:	D208

Dátum a čas:	9.4.2008, 9:00-10:00

Účastníci:	Ing. Peter Bartalos, Igi Aufricht, Janka Makýšová, Hanka Pifková, Tomáš Sarlós, Jozef Orgonáš

Pedag. vedúci:	Ing. Peter Bartalos

Moderoval:	Hana Pifková

Zapisoval:	Tomáš Sarlós

## Úlohy z predchádzajúcich stretnutí

Potrebujeme doplnit este z predminulych stretnuti, doplnim po uprave minuleho stretnutia

| # | Úloha | Zodpovednosť | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XV.1 | Implementovať službu DHZAdmin | Hanka | 9.4.2008 | Dokončné |
| XV.2 | Implementovať službu SystemAdmin | Tomáš | 9.4.2008 | Začaté |
| XV.3 | MobileCommunication – posielanie SMS | Tomáš | 9.4.2008 | Dokončené |
| XV.4 | Implementovať službu OperatorAdmin | Orgi/Igi | 9.4.2008 | Dokončené |
| XV.5 | Implementovať službu generujúcu štatistiky | Orgi | Až po 30. | Nezačaté |
| XV.6 | Implementovať službu logujúcu činnosť systému | Ešte neurčené | Až po 30. | Nezačaté |
| XV.7 | Implementovať službu generujúcu dokumenty | Ešte neurčené | Až po 30. | Nezačaté |
| XV.8 | Navrhnúť GUI obrazoviek pre administráciu | Janka | 9.4.2008 | Začaté |
| XV.9 | Začať s dokumentáciou | Hanka + Orgi | Neurčené | Dokončené |
| XV.10 | Zoznámiť sa s notáciou Doxygen | Všetci kóderi | 9.4.2008 | Dokončené |
| XV.11 | Nahodiť GUI (komplet) | Igi | 9.4.2008 | Nedokončené |
| XV.12 | Upraviť diagram služieb | Tomáš | Keď budú služby | Nezačaté |
| XV.13 | Prečistiť DB | Janka | Keď budú služby | Nezačaté |
| XV.14 | Upraviť Incident tabuľku v DB + metódu, ktorá s ňou pracuje (vyhodiť zbytočnosti) | Tomáš | 9.4.2008 | Začaté |

## Záznam priebehu stretnutia

Ukázali sme si simuláciu príjmania sms správ. Do príjmania sms správ pribudne po dohode s mobilným operátorom aj potvrdenie príchodu na miesto udalosti.

Tomáš oznámil, že službu System admin dokončí ešte dnes.

Janka potvrdila, že musí dokončiť ešte nejaké GUI obrazovky.

Keďže Igi bude tento týždeň chýbať a na dokončenie GUI nemal včas hotové služby, implementáciu GUI  bude robiť Tomáš. Janka mu bude postupne dodávať GUI obrazovky, pričom prvá by mala byť user admin. Igi ďalší týždeň po návrate urobí revíziu GUI kódu a identifikuje chyby.

Igi vytvoril pre službu security tabuľku prístupov jednotlivých rolí k metódam služieb. Dohodli sme sa, že Tomáš ho naplní.

Dohodli sme sa, že každá služba má zodpovednosť skontrolovať si formát a význam vstupu, ktorý jej príde. V prípade, že zistí zlý formát vstupu, vráti kód chyby BAD_INPUT.

Ak služba systému volá inú službu systému, ktorá jej vráti chybu, táto služba musí ďalej vrátiť vlastný kód chyby v premennej code a vytvoriť pole (ak také ešte neexistuje) vnorených chýb inner_codes, do ktorého na koniec doplní kód vnorenej chyby.

Rozprávali sme sa o tom, kto by mal robiť testovacie scenáre a testovanie systému.

K dokumentácii mala Hanka poznámku, že už začala písať pravidlá kódovania, ktoré by mali slúžiť ako návod ďalším implementátorom.

Dohodli sme sa, že nasledujúce stretnutie bude hotová verzia systému, ktorá má všetky potrebné služby na fungovanie systému okrem logovania a štatistík a môže ísť na testovanie.

Na konci stretnutia sme sa zaoberali IIT-SRC a dohodli sme sa na koncepte posteru, s ktorým vyhráme súťažbest poster.

## Úlohy do nasledujúceho stretnutia

| # | Úloha | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| XV.2 | Implementovať službu SystemAdmin | Tomáš | 9.4.2008 |
| XV.5 | Implementovať službu generujúcu štatistiky | Orgi | Až po 30. |
| XV.6 | Implementovať službu logujúcu činnosť systému | Ešte neurčené | Až po 30. |
| XV.7 | Implementovať službu generujúcu dokumenty | Ešte neurčené | Až po 30. |
| XV.8 | Navrhnúť GUI obrazoviek pre administráciu | Janka | 16.4.2008 |
| XV.9 | Začať s dokumentáciou | Hanka + Orgi | Neurčené |
| XV.11 | Nahodiť GUI (komplet) | Tomáš | 16.4.2008 |
| XV.12 | Upraviť diagram služieb | Tomáš | Keď budú služby |
| XV.13 | Prečistiť DB | Janka | Keď budú služby |
| XV.14 | Upraviť Incident tabuľku v DB + metódu, ktorá s ňou pracuje (vyhodiť zbytočnosti) | Tomáš | 9.4.2008 |
| XVII.1 | Doplnenie acl listu | Tomáš | 12.4.2008 |
| XVII.2 | Kontrolovanie vstupov v službách | Všetci | 16.4.2008 |
| XVII.3 | Revízia GUI | Igi | 23.4.2008 |