# Stretnutie 18

Téma:	Implementácia služieb a pokrok, IIT SRC

Miesto konania:	D208

Dátum a čas:	16.4.2008, 9:00-10:30

Účastníci:	Ing. Peter Bartalos, Janka Makýšová, Hanka Pifková, Tomáš Sarlós, Jozef Orgonáš

Pedag. vedúci:	Ing. Peter Bartalos

Moderoval:	Tomáš Sarlós

Zapisoval:	Hana Pifková

## Úlohy z predchádzajúcich stretnutí

| # | Úloha | Zodpovednosť | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XV.2 | Implementovať službu SystemAdmin | Tomáš | 9.4.2008 | Hotové |
| XV.5 | Implementovať službu generujúcu štatistiky | Orgi | Až po 30. | Nezačaté |
| XV.6 | Implementovať službu logujúcu činnosť systému | Ešte neurčené | Až po 30. | Nezačaté |
| XV.7 | Implementovať službu generujúcu dokumenty | Ešte neurčené | Až po 30. | Nezačaté |
| XV.8 | Navrhnúť GUI obrazoviek pre administráciu | Janka | 16.4.2008 | Hotové |
| XV.9 | Začať s dokumentáciou | Hanka + Orgi | Neurčené | Začaté |
| XV.11 | Nahodiť GUI (komplet) | Tomáš | 16.4.2008 | Nedorobené |
| XV.12 | Upraviť diagram služieb | Tomáš | Keď budú služby | Nezačaté |
| XV.13 | Prečistiť DB | Janka | Keď budú služby | Nezačaté |
| XV.14 | Upraviť Incident tabuľku v DB + metódu, ktorá s ňou pracuje (vyhodiť zbytočnosti) | Tomáš | 9.4.2008 | Hotové |
| XVII.1 | Doplnenie acl listu | Tomáš | 12.4.2008 | Nehotové |
| XVII.2 | Kontrolovanie vstupov v službách | Všetci | 16.4.2008 | Čiastočne hotové |
| XVII.3 | Revízia GUI | Igi | 23.4.2008 | Nezačaté |

## Záznam priebehu stretnutia

Tomáš spravil prihlasovanie do systému, no narazil na otázky – ako to spraviť, aby podľa role prihláseného boli dostupné iba tie položky menu, na ktoré má nárok (+ menu je príliš úzke). Taktiež navrhol, aby sa rýchly prístup zobrazoval len operátorovi.

Dohodli sme sa, že k jednému operátorovi bude pridelený jeden región, tak to Tomáš zmenil v databáze.

Janka nás upozornila, že keď dáky admin ide zmazať používateľský účet, treba ho varovať, že je to hasič / operátor.

Tomáš navrhol zmenu v Security – keď je používateľ nalogovaný, môže meniť len svoje heslo => nová metóda change_password: user <- get_logged_user, old pas + new pas vyplní používateľ.

Hanka znovu nabádala k častému používaniu SVN, každú zmenu treba commitnúť. Ak hlási chybu, tak si zmenené súbory premenujeme, dáme update, zmergujeme s tými našimi a potom commitneme.

Následne sme prebrali nutnosť využitia javascriptu – bude to riešiť Orgi, aby sa menili počty prijatých SMS (potvrdených a zasahujúcich členov zboru) – v incident_processingu sú to involved_members a confirmed.

Orgi doniesol okuliare a  3D obrázky, takže sme zvyšok stretnutia strávili prípravou na IIT SRC :).

## Úlohy do nasledujúceho stretnutia

| # | Úloha | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| XV.5 | Implementovať službu generujúcu štatistiky | Orgi | Až po 30. |
| XV.6 | Implementovať službu logujúcu činnosť systému | Ešte neurčené | Až po 30. |
| XV.7 | Implementovať službu generujúcu dokumenty | Ešte neurčené | Až po 30. |
| XV.9 | Začať s dokumentáciou | Hanka + Orgi | Neurčené |
| XV.11 | Nahodiť GUI (komplet) | Tomáš | 16.4.2008 |
| XV.12 | Upraviť diagram služieb | Tomáš | Keď budú služby |
| XV.13 | Prečistiť DB | Janka | Keď budú služby |
| XVII.1 | Doplnenie acl listu | Tomáš | 12.4.2008 |
| XVII.2 | Kontrolovanie vstupov v službách | Všetci | 16.4.2008 |
| XVII.3 | Revízia GUI | Igi | 23.4.2008 |
| XVIII.1 | Navrhnúť GUI na nové custom_location | Janka | 23.4.2008 |
| XVIII.2 | Navrhnúť (+ nakódiť) službu, ktorá pridáva custom_location | Tomáš | 23.4.2008 |
| XVIII.3 | Zhodnotiť layout controlov pre operátora | Igi | 23.4.2008 |
| XVIII.4 | Get_users má vracať meno+priezvisko+zbor/región | Janka | 23.4.2008 |
| XVIII.5 | Dorobiť detaily udalosti (textboxy...) - návrh GUI | Janka | 23.4.2008 |
| XVIII.6 | Javascript (popísané v zázname stretnutia) | Orgi | Neurčené |