# Stretnutie 19

Téma:	Revízia stavu systému, dokončovanie implementácie, konzultovanie dokumentácie

Miesto konania:	D208

Dátum a čas:	23. apríl 2008, 9:00-10:00

Účastníci:	Ing. Peter Bartalos, Tomáš Sarlós, Igi Aufricht, Janka Makýšová, Hanka Pifková

Pedag. vedúci:	Ing. Peter Bartalos

Moderoval:	Tomáš Sarlós

Zapisoval:	Jana Makýšová

## Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

| # | Úloha | Zodpovednosť | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XV.5 | Implementovať službu generujúcu štatistiky | Orgi | Až po 30.4. | Nezačaté |
| XV.6 | Implementovať službu logujúcu činnosť systému | Ešte neurčené | Až po 30.4. | Nezačaté |
| XV.7 | Implementovať službu generujúcu dokumenty | Ešte neurčené | Až po 30.4. | Nezačaté |
| XV.9 | Začať s dokumentáciou | Hanka + Orgi | Neurčené | Prerozdelené |
| XV.11 | Nahodiť GUI (komplet) | Tomáš | 16.4.2008 | Nedokončené |
| XV.12 | Upraviť diagram služieb | Tomáš | Keď budú služby | Nedokončené |
| XV.13 | Prečistiť DB | Janka | Keď budú služby | Nedokončené |
| XVII.1 | Doplnenie acl listu | Tomáš | 12.4.2008 | ? |
| XVII.2 | Kontrolovanie vstupov v službách | Všetci | 16.4.2008 | Hotové |
| XVII.3 | Revízia GUI | Igi | 23.4.2008 | Nezačaté |
| XVIII.1 | Navrhnúť GUI na nové custom_location | Janka | 23.4.2008 | Nezačaté |
| XVIII.2 | Navrhnúť (+ nakódiť) službu, ktorá pridáva custom_location | Tomáš | 23.4.2008 | Nedokončené |
| XVIII.3 | Zhodnotiť layout controlov pre operátora | Igi | 23.4.2008 | ? |
| XVIII.4 | Get_users má vracať meno+priezvisko+zbor/región | Janka | 23.4.2008 | Nedokončené |
| XVIII.5 | Dorobiť detaily udalosti (textboxy...) - návrh GUI | Janka | 23.4.2008 | Dokončené |
| XVIII.6 | Javascript (popísané v zázname stretnutia 18) | Orgi | Neurčené | Prerozdelené |

## Záznam priebehu stretnutia

Na začiatku Hanka zopakovala úlohy z predchádzajúceho stretnutia a každý sme sa vyjadrili ku svojim úlohám, čo sme urobili a čo nie.

Peťo potom pozrel systém v akom je stave a porozprávali sme sa o ďalších zmenách, ktoré sú potrebné. Navrhované zmeny sa týkali najmä prehľadnosti používateľského rozhrania, čiastočne aj funkcionality.

- V zozname práve prebiehajúcich udalostí treba zabaliť o udalosti podrobnosti (zoznam zasahujúcich DHZ a ich členov), tak aby sa po kliknutí na nejaké tlačítko podrobnosti rozbalili. Zoznam DHZ treba oddeliť aspoň čiarou, hasiči by sa mali zobrazovať všetci, ktorým bola poslaná notifikácia. Tí ktorí potvrdili výjazd k zásahu majú byť vizuálne odlíšení (napr. zmenou farby písma alebo bunky tabuľky)

- Pridať navigačný riadok, tak aby na každej stránke používateľ videl v ktorej časti systému sa nachádza.

- Stále nie sú hotové javascripty na generovanie textu notifikácie zo zadaných údajov pri vytváraní novej udalosti a na refresh zoznamu práve prebiehajúcich udalostí (kvôli počtu zasahujúcich hasičov). Tu sme si prerozdelili zodpovednosti. Script na generovanie textu správy urobí Tomáš, keďže robí incident_processing a script na refresh urobí Igi, keďže bude robiť zmenu v rozhraní pre zobrazenie prebiehajúcich udalostí.

- Musíme ešte upraviť mazanie používateľských účtov operátorov tak, aby zostalo meno operátora v udalostiach, ktoré manažoval. Tabuľku incidentu treba upraviť tak, aby id_operator bol nepovinny atribut a ukladalo sa aj meno operatora. Z toho vyplýva aj zmena incident processingu tak aby ukladalo aj meno operátora.

- Pridať vyrátanie času trvania udalosti pri jej ukončení – trvanie má byť v hodinách (nie minútach) zaokrúhľovaných napr. na štvrťhodiny.

- Celý stĺpec v GUI treba rozšíriť, aby bolo celé rozhranie prehľadnejšie.

- Naplniť tabuľku regiónov okresmi v SR.

Pri každej z úloh sme si hneď určili kto to má na zodpovednosti. Rozdelenie úloh je v tabuľke Úlohy do nasledujúceho stretnutia.

Tomáš upozornil na chybnú metódu change_password v službe security. Janka to opraví, keďze metódu implementovala ona.

Dokumentácia

Potom sme sa rozprávali o tom v akom stave je dokumentácia. Treba dorobiť používateľskú a vývojovú dokumentáciu. Dôraz sa kladie na kvalitu vývojovej dokumentácie kvôli možnosti dodatočného prerábania systému. Ďalej musíme urobiť aj inštalačnú príručku spolu s návrhom štruktúry obsahu inštalačného CD.

Testovanie

Funkčné testovanie bude robiť najmä Peťo.

Treba záťažové testy – veľa prístupov naraz. Pritom máme otestovať ako takúto záťaž zvláda databáza a systém. Aby sa nestalo, že pri viacerých prístupoch naraz bude mať systém príliš dlhú odozvu.

Termíny

Dohodli sme sa na nasledovných termínoch:

Do 25.4. bude hotový celý systém

Do 27.4. bude hotová dokumentácia

## Úlohy do nasledujúceho stretnutia

| # | Úloha | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| XV.5 | Implementovať službu generujúcu štatistiky | Orgi | Až po 30.4. |
| XV.6 | Implementovať službu logujúcu činnosť systému | Ešte neurčené | Až po 30.4. |
| XV.7 | Implementovať službu generujúcu dokumenty | Ešte neurčené | Až po 30.4. |
| XV.11 | Nahodiť GUI (komplet) | Tomáš | 25.4.2008 |
| XV.12 | Upraviť diagram služieb | Tomáš | Keď budú služby |
| XV.13 | Prečistiť DB | Janka | Keď budú služby |
| XVII.3 | Revízia GUI | Igi | 25.4.2008 |
| XVIII.1 | Navrhnúť GUI na nové custom_location | Janka | 25.4.2008 |
| XVIII.2 | Navrhnúť (+ nakódiť) službu, ktorá pridáva custom_location | Tomáš | 25.4.2008 |
| XVIII.4 | Get_users má vracať meno+priezvisko+zbor/región | Janka | 25.4.2008 |
| - XIX.1 | - Prispôsobiť menu prihlásenému používaťeľovi | Tomáš | 25.4.2008 |
| - XIX.2 | - Prerobiť zobrazenie udalostí na rozbaľovacie položky + javascript na refresh zobrazených udalostí | Igi | 25.4.2008 |
| - XIX.3 | - Pridať navigačný riadok | Igi | 25.4.2008 |
| - XIX.4 | - Naplniť tabuľku regiónov okresnými mestami SR | Janka | 25.4.2008 |
| - XIX.5 | - Javascript na generovanie notifikačnej správy | Tomáš | 25.4.2008 |
| - XIX.6 | - Používateľská dokumentácia | Hanka | 27.4.2008 |
| - XIX.7 | - Developerská dokumentácia | Orgi | 27.4.2008 |
| - XIX.8 | - Inštalačná príručka | Tomáš | 27.4.2008 |
| - XIX.9 | - Opraviť change_password v security | Janka | 25.4.2008 |
| - XIX.10 | - Prerobiť výber rolí používateľa z databázy – metóda security::get_user | Janka | 25.4.2008 |