- Zápisnica č. 4 zo dňa 3.4.2008 (streda, 13:30)

Doba trvania: 30 minút

Miesto: D109

Prítomný:

Ing. Boris Dado

Bc. Peter Kiršner

Bc. Vladimir Gómez Ramon

Bc. Riad El Hamud

Vypracoval:

Bc. Peter Kiršner

Splnené úlohy:

- Testovanie a zavedenie systému SVN			- Peter Kiršner

- Čiastočné namapovanie dialógových okien 		- Peter Kiršner

- Vytvorenie kontextových menu pre zariadenia 		- Vladimir Gómez

Priebeh stretnutia:

- Diskusia o celkovom progrese na projekte

- Hľadanie problému pri mapovaní dialógových okien – OnInitDialog()

Plán na ďalšie stretnutie:

- Naviazanie na dialógové okna		- Peter Kiršner, Vladimir Gómez

- Implementovať linky			- Vladimir Gómez

- Doplniť dátové triedy o serializáciu	- Peter Kiršner,  Riad El Hamud

- Aktualizácia WEB stránky		- Peter Kiršner