ZÁZNAMY ZO STRETNUTÍ

ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 1

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia.	Úvodné stretnutie, základné informácie o projekte, zhodnotenie ponuky

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	11. októbra 2007

Čas stretnutia: 	9:00-10:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Peter Rada

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracoval:		Miroslava Romanová			Dňa: 12. októbra 2007

- PRIEBEH STRETNUTIA

- zoznámenie vedúceho projektu s členmi tímu

- oboznámenie sa s organizačnými pokynmi

- zhodnotenie ponuky, diskusia k jej výhradám a možným vylepšeniam

- diskusia o možnostiach získania informácií z iných zdrojov (kontaktné osoby)

- určenie hraníc rozsiahlosti a funkčnosti projektu

- diskusia o webovej stránke projektu

- stanovenie úloh do ďalšieho stretnutia

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Stanovenie poradia písania zápisnice | všetci | 15.10.2007 |
| 1.2. | Rozdelenie funkcií v tíme (leader, zástupca...) | všetci | 15.10.2007 |
| 1.3. | Určenie člena tímu zodpovedného za správu webovej stránky a jej aktivácia | všetci | 15.10.2007 |
| 1.4. | Preštudovanie existujúcich systémov s podobnou tematikou | všetci | 22.10.2007 |
| 1.5. | Vytvorenie prvotnej špecifikácie | Lukáš Slížik | 22.10.2007 |

ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 2

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia.	Rozdelenie úloh, predpríprava k špecifikácií a analýze

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	15. októbra 2007

Čas stretnutia: 	9:00-12:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Peter Rada

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracoval:		Bc. Tibor Schvartz				Dňa: 16. októbra 2007

- PRIEBEH STRETNUTIA

- Opis štruktúry výsledného dokumentu tímového projektu

- Diskusia o webovej prezentácií projektu

- Práca na webovej prezentácií projektu

- Rozdelenie rolí, ktoré boli doposiaľ v tejto fáze projektu identifikované

- Diskusia o možnostiach získania informácií(kontaktné osoby, diplomovky, ...)

- Stanovenie úloh do ďalšieho stretnutia

- ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Zadaná | Termín | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Stanovenie poradia písania zápisnice | všetci | 11.10.2007 | 15.10.2007 | Ukončená 15.10.2007 |
| 1.2. | Rozdelenie funkcií v tíme (leader, zástupca...) | všetci | 11.10.2007 | 15.10.2007 | Ukončená 15.10.2007 |
| 1.3. | Určenie člena tímu zodpovedného za správu webovej stránky a jej aktivácia | všetci | 11.10.2007 | 15.10.2007 | Ukončená 15.10.2007 |
| 1.4. | Preštudovanie existujúcich systémov s podobnou tematikou | všetci | 11.10.2007 | 22.10.2007 | V štádiu riešenia |
| 1.5. | Vytvorenie prvotnej špecifikácie | Bc. Lukáš Slížik | 11.10.2007 | 22.10.2007 | V štádiu riešenia |

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Kontaktovať prof. Ing. Máriu Bielikovú, PhD., Ing. Lacka a RNDr. Gnipovú | všetci | 22.10.2007 |
| 2.2. | Vytvorenie webovej prezentácie | Bc. Tibor Schvartz | 22.10.2007 |
| 2.3. | Preštudovanie diplomových prác dostupných v knižnici (RNDr. Anna Bou Ezzeddine, Mgr. Gabriela Kosková, PhD.) | Bc. Martin Paulech, Bc. Miroslava Romanova, Bc. Lukáš Slížik | 22.10.2007 |
| 2.4. | Oboznámiť sa so softvérovými nástrojmi pre manažment v tíme (Subversion, Trac,...) | všetci | 22.10.2007 |

- ROZDELENIE ROLÍ V TÍME

| Rola | Osoba |
| --- | --- |
| Vedúci tímu | Martin Paulech |
| Zástupca vedúceho tímu | Peter Rada |
| Tvorba webovej prezentácie | Tibor Schvartz |

ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 3

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia.	Prvotná špecifikácia, akademické systémy (YonBan, Moodle, AIS), prístup k informáciám, štruktúra informácií

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	22. októbra 2007

Čas stretnutia: 	9:00-12:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Peter Rada

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracoval:		Bc. Lukáš Slížik			Dňa: 23. októbra 2007

- PRIEBEH STRETNUTIA

- Diskusia o podobných projektoch (projekty z minulých rokov, tímy ELF a LAMA)

- Diskusia o ochrane osobných údajov (autorizácia a autentifikácia) a o prístupe k nim

- Návrh na zapracovanie projektu z predmetu Bezpečnosť a manažment inf. systémov do nášho projektu (Schvartz, Macko -> Bezpečnostná smernica)

- Diskusia o podobných systémoch (Moodle, YonBan, AIS) a o prístupe k informáciam uložených v nich

- Diskusia o štruktúre informácií (formát, dátové typy)

- Privítanie p. Marty Gnipovej (systémovej integrátorky)

- Diskusia s p. Gnipovou ohľadne sprístupnenia údajov v AIS

- Prezentácia predfinálnej verzie web stránky

- Stanovenie úloh do ďalšieho stretnutia

- ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Kontaktovať prof. Ing. Máriu Bielikovú, PhD., Ing. Lacka a RNDr. Gnipovú | všetci | 22.10.2007 | Ukončená 22.10.2007 |
| 2.2. | Vytvorenie webovej prezentácie | Schvartz | 22.10.2007 | Ukončená 22.10.2007 |
| 2.3. | Preštudovanie diplomových prác dostupných v knižnici (RNDr. Anna Bou Ezzeddine, Mgr. Gabriela Kosková, PhD.) | Paulech, Romanová, Slížik | 22.10.2007 | Ukončená 22.10.2007 |
| 1.4. | Preštudovanie existujúcich systémov s podobnou tematikou | všetci | 30.10.2007 | V štádiu riešenia |
| 1.5. | Vytvorenie prvotnej špecifikácie | Slížik | 30.10.2007 | V štádiu riešenia |
| 2.4 | Oboznámiť sa so softvérovými nástrojmi pre manažment v tíme (Subversion, Trac,...) | všetci | neurčený | V štádiu riešenia |

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Preštudovanie web stránok tímov s pod. tematikou (predošlé roky) | Rada | 29.10.2007 |
| 3.2. | Vypracovanie bezpečnostnej smernice | Schvartz | neurčený |
| 3.3. | Preštudovanie systémov YonBan, Moodle, Ais | Paulech, Macko, Slížik | 29.10.2007 |
| 3.4. | Vytvorenie prvotnej špecifikácie | Slížik | 29.10.2007 |
| 3.5 | Finálna úprava web stránky | Schvartz | 29.10.2007 |
| 3.6 | Kontaktovať Ing. Filkorna | Macko | 29.10.2007 |
| 3.7 | Dohodnúť funkcie členov v tíme | Romanová | 29.10.2007 |
| 3.8 | Oboznámiť sa so softvérovými nástrojmi pre manažment v tíme (Subversion, Trac,...) | Rada | neurčený |

ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 4

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:	Predmety a kľúčové slová, motivácia, história

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	29. októbra 2007

Čas stretnutia: 	9:00-12:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Peter Rada

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracoval:		Bc. Martin Macko			Dňa: 31. októbra 2007

- PRIEBEH STRETNUTIA

- Diskusia o podobných projektoch z predchádzajúcich rokov, snaha vyhnúť sa problémom, s ktorými bojovali a naopak snaha osvojiť si zaujímavé myšlienky a návrhy

- Diskusia s prof. Bielikovou ohľadne pripravovaného IS, je potrebná diskusia s profesormi, študentmi, aby bolo možné navrhnúť čo najlepšie riešenie pre všetkých

- Prof. Bieliková navrhla neukladať priame výsledky do systému, ale už spracované, dôležité nie sú známky ale práve znalosti a zručnosti, podľa nej je vhodné riešenie anonymná databáza (poprehadzovanie osobných údajov tak, aby sa dali vydolovať zdrojové údaje, ale nebolo možné zistiť kto mal aké známky)

- Podľa prof. Bielikovej by predmety mali byť opísané kľúčovými slovami (to by mohli byť témy, okruhy) a lepšia známka by sa potom prejavila zvýšením úrovne danej znalosti alebo zručnosti súvisiace s témou, zakomponovať do toho aj váhovanie

- Diskusia o klasifikácii predmetov, ACM klasifikácia kľúčových slov

- IS by mal vychádzať s používateľových vlastných znalostí na úspešné vyhľadanie, mal by dokázať zdôvodniť, prečo nájdený študent vyhovuje kritériám

- Diskusia o zdrojoch údajov a ich dôveryhodnosti, zdrojmi pre IS bude AIS, POSUDKY, cvičiaci, prednášajúci

- Diskusia o motivácii študenta a motivácii učiteľa, aby pridával informácie do IS, snaha o pridávanie pravdivých informácií, IS má ukázať čo študent vie, nie to čo nevie

- Prof. Bieliková navrhla mať nejakú autoritu, ktorá na základe podnetu (napr. od vyučujúceho) vie šikovným študentom zvýšiť hodnotenie, nakoľko stroje nevedia porozumieť písaným slovným hodnoteniam

- Diskusia o implementácii, nie je dobré ísť hneď do šírky, IS musí byť 100% funkčný, je potrebné začať s jednoduchým a pridávať funkcie

- Diskusia o používaní histórie, používateľ potom vidí, ako sa daný študent v danej znalosti alebo zručnosti zlepšil

- Návrh vytvoriť najskôr spracovanie vstupných údajov a zaradenie študentov do kategórií

- Návrh pre externých používateľov (napr. firmy), ktoré hľadajú nejakého študenta s danými kritériami, v prípade úspešného vyhľadania, by sa im zobrazil napr. len počet vyhľadaných a nie osobné údaje, daní študenti by dostali správu, že sa o nich daná firma zaujíma, oni by v tom prípade rozhodli sami o tom, či systém poskytne ich údaje alebo nie, prípadne by sami kontaktovali danú firmu

- ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Preštudovanie web stránok tímov s pod. tematikou (predošlé roky) | Rada | 29.10.2007 | Ukončená 27.10.2007 |
| 3.2. | Vypracovanie bezpečnostnej smernice | Schvartz | neurčený | V štádiu riešenia |
| 3.3. | Preštudovanie systémov YonBan, Moodle, Ais | Paulech, Macko, Slížik | 29.10.2007 | V štádiu riešenia |
| 3.4. | Vytvorenie prvotnej špecifikácie | Slížik | 29.10.2007 | V štádiu riešenia |
| 3.5 | Finálna úprava web stránky | Schvartz | 29.10.2007 | Ukončená 26.10.2007 |
| 3.6 | Kontaktovať Ing. Filkorna | Macko | 29.10.2007 | V štádiu riešenia |
| 3.7 | Dohodnúť funkcie členov v tíme | Romanová | 29.10.2007 | Ukončená 27.10.2007 |
| 3.8 | Oboznámiť sa so softvérovými nástrojmi pre manažment v tíme (Subversion, Trac,...) | Rada | neurčený | V štádiu riešenia |

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Preskúmať ACM klasifikáciu kľúčových slov | Paulech | 5.11.2007 |
| 4.2. | Dokončiť prvotnú špecifikáciu | Slížik | 15.11.2007 |
| 4.3. | Preskúmať CAKE | Schvartz | 5.11.2007 |

ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 5

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:	Predmety a kľúčové slová, motivácia, história

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	5. novembra 2007

Čas stretnutia: 	9:00-12:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Peter Rada

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracoval:		Bc. Martin Paulech				Dňa: 8. novembra 2007

- PRIEBEH STRETNUTIA

- Diskusia s Ing. Romanom Filkornom ohľadom vývoja pripravovaného IS a popisu systému Yonban

- Yonban - pracuje s PostgreSQL databázou, obsahuje v sebe informácie o študentoch, ktorí v danom roku vypracovávajú bakalársky alebo diplomový projekt. Obsahuje oponentské posudky v danom roku, ale nie sú v ňom uložené záverečné posudky a hodnotenia komisie a taktiež Yonban neobsahuje ani výsledné hodnotenie práce.

- Diskusia o technológiách, ktoré by mohli byť využité pri implementácií systému (Spring, Hibernate, JSP)

- Diskusia o prototype systému - prototyp by sa mal zamerať hlavne na problémové technológie (aspoň čiastočne ich implementovať čo najskôr)

- Diskusia o ACM špecifikácií ( http://oldwww.acm.org/class/1998/TOP.html )

- Diskusia ohľadom špecifikácie a návrhu systému

- Stanovanie úloh do ďalšieho stretnutia

- ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Preskúmať ACM klasifikáciu kľúčových slov | Paulech | 5.11.2007 | Ukončená 3.11.2007 |
| 4.2. | Dokončiť prvotnú špecifikáciu | Slížik | 15.11.2007 | Ukončená 4.11.2007 |
| 4.3. | Preskúmať CAKE | Schvartz | 5.11.2007 | Ukončená 2.11.2007 |
| 3.2. | Vypracovanie bezpečnostnej smernice | Schvartz | neurčený | V štádiu riešenia |
| 3.8. | Oboznámiť sa so softvérovými nástrojmi pre manažment v tíme (Subversion, Trac,...) | Rada | neurčený | V štádiu riešenia |
| 3.3. | Preštudovanie systémov YonBan, Moodle, Ais | Paulech, Macko, Slížik | 29.10.2007 | Ukončená 6.11.2007 |
| 3.4. | Vytvorenie prvotnej špecifikácie | Slížik | 29.10.2007 | Ukončená 6.11.2007 |
| 3.6. | Kontaktovať Ing. Filkorna | Macko | 29.10.2007 | Ukončená 6.11.2007 |

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Vypracovanie bezpečnostnej smernice | Schvartz | neurčený |
| 3.8. | Oboznámiť sa so softvérovými nástrojmi pre manažment v tíme (Subversion, Trac,...) | Rada | neurčený |
| 5.1 | Kontaktovať Ing. Steinmüllera | Slížik, Macko | 12.11.2007 |
| 5.2 | Vytvorenie dokumentácie k špecifikácií, analýze a návrhu | Romanová | 12.11.2007 |
| 5.3 | Návrh databázy | Paulech | 12.11.2007 |
| 5.4 | Analýza existujúcich technológií (Hibernate) | Slížik | 12.11.2007 |
| 5.5 | Analýza existujúcich technológií (JSP, Java server) | Rada | 12.11.2007 |
| 5.6 | Analýza existujúcich technológií (PHP) | Schvartz | 12.11.2007 |
| 5.7 | Analýza existujúcich technológií (Spring) | Macko | 12.11.2007 |
| 5.8 | Motivácia vypĺňania formulárov systému | Romanová | 12.11.2007 |
| 5.9 | Úprava use case | Slížik | 12.11.2007 |
| 5.10 | Návrh architektúry aplikácie | Rada | 15.11.2007 |

ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 6

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:	Predmety a kľúčové slová, motivácia, história

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	12. novembra 2007

Čas stretnutia: 	9:00-12:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Peter Rada

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracoval:		Bc. Peter Rada   			Dňa: 16. novembra 2007

- PRIEBEH STRETNUTIA

- Diskusia o zlepšení zobrazenia plánu práce na webe

- Diskusia o zlepšení písania zápisnice (rozšíriť o dôležitejšie udalosti)

- Diskusia o použitých use case a ich popisoch

- Diskusia o klasifikácii predmetov, ACM klasifikácia kľúčových slov

- Diskusia o použitých skratkách, pojmoch a referenciách v dokumentácií

- Diskusia o hlbšom popísaní analýzy AIS (aj na základe diskusie s pani Gnipovou)

- Diskusia o tom, že pri vyhodnocovaní znalosti je zložité zistiť, či študent patril do 10% najlepších študentov v danom predmete motivácii študenta

- Diskusia o navrhnutom logickom modely

- Prezentácia Petra Radu navrhnutej architektúry systému a následná diskusia o nej

- Diskusia o technológiách ako je Spring, Hibernate, JEE a JSP

- Rozdelenie si úloh do ďalšieho stretnutia  (19.11.2007)

- ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Vypracovanie bezpečnostnej smernice | Schvartz | neurčený | V štádiu riešenia |
| 3.8. | Oboznámiť sa so softvérovými nástrojmi pre manažment v tíme (Subversion, Trac,...) | Rada | neurčený | Ukončené 12.11.2007 |
| 5.1. | Kontaktovať Ing. Steinmüllera | Slížik, Macko | 12.11.2007 | Ukončená 12.11.2007 |
| 5.2. | Vytvorenie dokumentácie k špecifikácií, analýze a návrhu | Romanová | 12.11.2007 | Ukončená 12.11.2007 |
| 5.3. | Návrh databázy | Paulech | 12.11.2007 | Ukončená 12.11.2007 |
| 5.4. | Analýza existujúcich technológií (Hibernate) | Slížik | 12.11.2007 | Ukončená 12.11.2007 |
| 5.5. | Analýza existujúcich technológií (JSP, Java server) | Rada | 12.11.2007 | Ukončená 12.11.2007 |
| 5.6. | Analýza existujúcich technológií (PHP) | Schvartz | 12.11.2007 | Ukončená 12.11.2007 |
| 5.7. | Analýza existujúcich technológií (Spring) | Macko | 12.11.2007 | Ukončená 12.11.2007 |
| 5.8. | Motivácia vypĺňania formulárov systému | Romanová | 12.11.2007 | Ukončená 12.11.2007 |
| 5.9. | Úprava use case | Slížik | 12.11.2007 | Ukončená 12.11.2007 |
| 5.10. | Návrh architektúry aplikácie | Rada | 15.11.2007 | Ukončená 12.11.2007 |

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Vypracovanie bezpečnostnej smernice | Schvartz | neurčený |
| 6.1 | Vypracovanie preberacieho protokolu | Romanová | 15.11.2007 |
| 6.2 | Vypracovanie posudku k dokumentu analýze, návrhu a riadenia (DANR) tímu 5 | Romanová | 23.11.2007 |
| 6.3 | Zmena plánu práce na webe | Schvartz | 12.11.2007 |
| 6.4 | Poslanie vypracovaného dokumentu vedúcej tímu | Romanová | 14.11.2007 |
| 6.5 | Odovzdanie tlačenej dokumentácie (DANR) vedúcej tímu | Romanová | 15.11.2007 |
| 6.6 | Odovzdanie dokumentácie (DANR) elektronickou formou tímu 5 | Romanová | 15.11.2007 |
| 6.7 | Prehĺbenie si informácií o možných použitých technológiách v prototype | Paulech | 19.11.2007 |

ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 7

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:	Predmety a kľúčové slová, motivácia, história

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	19. novembra 2007

Čas stretnutia: 	9:00-12:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Peter Rada

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracoval:		Bc. Miroslava Romanová			Dňa: 23. novembra 2007

- PRIEBEH STRETNUTIA

- Diskusia o nami vypracúvanom posudku na dokumentáciu tímu č.5 (FOO) – nedostatky a pozitíva v ich dokumentácií

- Diskusia o nami zvolených technológiách

- Na stretnutie nám prisľúbil účasť p. Steinmüller ohľadom získania informácií o možnostiach použitia našich technológií , na stretnutie sa však nedostavil

- Rozhodnutie informovať sa u p. Lacka ohľadom týchto informácií, ak by sa p. Steinmüller nemal možnosť dostaviť ani na ďalšie stretnutie

- Diskusia o prototype – rozhodnutie, ktoré časti budú kľúčové a implementované v tejto časti

- Rozdelenie si úloh do ďalšieho stretnutia  (26.11.2007)

- ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Vypracovanie bezpečnostnej smernice | Schvartz | neurčený | V štádiu riešenia |
| 6.1. | Vypracovanie preberacieho protokolu | Romanová | 15.11.2007 | Ukončená 15.11.2007 |
| 6.2. | Vypracovanie posudku k dokumentu analýze, návrhu a riadenia (DANR) tímu 5 | Romanová | 23.11.2007 | V štádiu riešenia |
| 6.3. | Zmena plánu práce na webe | Schvartz | 12.11.2007 | Ukončená 14.11.2007 |
| 6.4. | Poslanie vypracovaného dokumentu vedúcej tímu | Romanová | 14.11.2007 | Ukončená 15.11.2007 |
| 6.5. | Odovzdanie tlačenej dokumentácie (DANR) vedúcej tímu | Slížik | 15.11.2007 | Ukončená 15.11.2007 |
| 6.6. | Odovzdanie dokumentácie (DANR) elektronickou formou tímu 5 | Romanová | 15.11.2007 | Ukončená 15.11.2007 |
| 6.7. | Prehĺbenie si informácií o možných použitých technológiách v prototype | Paulech | 19.11.2007 | V štádiu riešenia |

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Vypracovanie bezpečnostnej smernice | Schvartz | neurčený |
| 6.2. | Vypracovanie posudku k dokumentu analýze, návrhu a riadenia (DANR) tímu 5 | Romanová | 23.11.2007 |
| 6.7. | Prehĺbenie si informácií o možných použitých technológiách v prototype | Paulech | 26.11.2007 |
| 7.1. | Odovzdanie posudku vedúcej práce | Romanová | 23.11.2007 |
| 7.2. | Odovzdanie posudku oponentskému tímu 5 | Romanová | 23.11.2007 |
| 7.3. | Hlbšie preštudovanie možností Hibernate pre prototyp | Slížik | 26.11.2007 |
| 7.4. | Hlbšie preštudovanie možností Spring pre prototyp | Macko | 26.11.2007 |
| 7.5. | Preštudovanie alternatívnych technológií pre prototyp | Rada, Schvartz | 26.11.2007 |

ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 8

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:	Predmety a kľúčové slová, motivácia, história

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	26. novembra 2007

Čas stretnutia: 	9:00-12:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Peter Rada

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracoval:		Bc. Tibor Schvartz				Dňa: 26. novembra 2007

- PRIEBEH STRETNUTIA

- Skonštatovanie hodnotenia daného v posudku tímu č. 5 (Foo)

- Diskusia k hodnoteniu pani Ing. Anny Považanovej – rozobratie obsahovej aj formálnej stránky vypracovanej projektovej dokumentácie a následné odporúčania do budúcna pri vypracovávaní dokumentácie

- Diskusia o nami zvolených technológiách (JSP, Hibernate, Tomcat, Postgre) a dôvodoch ich voľby

- Diskusia o prototype – rozhodnutie vytvoriť jednoduchý prototyp pre otestovanie dôležitých častí poskytovaných vybratými technológiami

- Rozdelenie úloh na vypracovanie prototypu medzi členmi tímu

- Diskusia o prerozdelení bodov podľa podielu na riešení jednotlivých členov tímu

- ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |  | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Vypracovanie bezpečnostnej smernice | Schvartz | neurčený |  | Ukončená 26.11.2007 |
| 6.2. | Vypracovanie posudku k dokumentu analýze, návrhu a riadenia (DANR) tímu 5 | Romanová | 23.11.2007 |  | 22.11.2007 |
| 6.7. | Prehĺbenie si informácií o možných použitých technológiách v prototype | Paulech | 26.11.2007 | 26.11.2007 |  |
| 7.1. | Odovzdanie posudku vedúcej práce | Romanová | 23.11.2007 |  | 22.11.2007 |
| 7.2. | Odovzdanie posudku oponentskému tímu 5 | Romanová | 23.11.2007 |  | 22.11.2007 |
| 7.3. | Hlbšie preštudovanie možností Hibernate pre prototyp | Slížik | 26.11.2007 |  | 26.11.2007 |
| 7.4. | Hlbšie preštudovanie možností Spring pre prototyp | Macko | 26.11.2007 |  | 26.11.2007 |
| 7.5. | Preštudovanie alternatívnych technológií pre prototyp | Rada, Schvartz | 26.11.2007 |  | 26.11.2007 |

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Vytvorenie podrobného návrhu prototypu vybraných častí systému | Romanová, Macko | 3.12.2007 |
| 8.2. | Vytvorenie datovej vrstvy prototypu | Paulech, Slížik | 3.12.2007 |
| 8.3. | Vytvorenie aplikačnej vrstvy prototypu | všetci | 3.12.2007 |
| 8.4. | Vytvorenie prezentačnej vrstvy prototypu | Schvartz, Rada | 3.12.2007 |

ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 9

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:	Prezentačná vrstva prototypu, aplikačná vrstva prototypu

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	3. decembra 2007

Čas stretnutia: 	9:00-12:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Peter Rada

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracoval:		Bc. Lukáš Slížik   			Dňa: 6. decembra 2007

- PRIEBEH STRETNUTIA

- Bodové ohodnotenie Projektovej dokumentácie k súčasnému stavu riešenia projektu  p. Ing. Považanovou. Bolo zhodnotené, že najlepšou časťou dokumentu bol návrh riešeného systému.

- Diskusia k riešeniu prezentačnej vrstvy prototypu. Zodpovednosť za túto časť nesú Rada, Schvartz. Bolo dohodnuté, že pri implementácií sa využije technológia JSP. Používateľ bude k systému pristupovať z webového rozhrania, kde vyplnením formulára definuje svoju požiadavku, ktorá sa uloží do súboru .XML. Ten je následne odoslaný na server.

- Diskusia k riešeniu aplikačnej vrstvy prototypu. Zodpovední sú Paulech, Slížik. Bude sa využívať technológia Hibernate, ktorá požiadavku pretransformuje do SQL kódu, ktorý sa vykoná nad databázou (PostgreSQL).

- ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Vytvorenie podrobného návrhu prototypu vybraných častí systému | Romanová, Macko | 10.12.2007 | V štádiu riešenia |
| 8.2. | Vytvorenie dátovej vrstvy prototypu | Paulech, Slížik | 10.12.2007 | V štádiu riešenia |
| 8.3. | Vytvorenie aplikačnej vrstvy prototypu | všetci | 10.12.2007 | V štádiu riešenia |
| 8.4. | Vytvorenie prezentačnej vrstvy prototypu | Schvartz, Rada | 10.12.2007 | V štádiu riešenia |

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Vytvorenie podrobného návrhu prototypu vybraných častí systému | Romanová, Macko | 10.12.2007 |
| 8.2. | Vytvorenie dátovej vrstvy prototypu | Paulech, Slížik | 10.12.2007 |
| 8.3. | Vytvorenie aplikačnej vrstvy prototypu | všetci | 10.12.2007 |
| 8.4. | Vytvorenie prezentačnej vrstvy prototypu | Schvartz, Rada | 10.12.2007 |

ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 10

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:	Prezentačná vrstva prototypu, aplikačná vrstva prototypu

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	10. decembra 2007

Čas stretnutia: 	9:00-12:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Peter Rada

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracoval:		Bc. Martin Macko   			Dňa: 11. decembra 2007

- PRIEBEH STRETNUTIA

- Prezentácia prototypu vedúcej projektu, Ing. Anne Považanovej.

- Diskusia o dokončení prototypu, rozdelenie posledných úloh medzi členov tímu.

- ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Vytvorenie podrobného návrhu prototypu vybraných častí systému | Romanová, Macko | 10.12.2007 | Ukončené 10.12.2007 |
| 8.2. | Vytvorenie dátovej vrstvy prototypu | Paulech, Slížik | 10.12.2007 | Ukončené 10.12.2007 |
| 8.3. | Vytvorenie aplikačnej vrstvy prototypu | všetci | 10.12.2007 | Ukončené 10.12.2007 |
| 8.4. | Vytvorenie prezentačnej vrstvy prototypu | Schvartz, Rada | 10.12.2007 | Ukončené 10.12.2007 |

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1. | Vytvorenie dokumentácie k prototypu | Romanová, Slížik | 17.12.2007 |
| 10.2. | Príprava prezentácie prototypu | všetci | 17.12.2007 |
| 10.3. | Finálne úpravy prototypu | Paulech, Schvartz | 17.12.2007 |

ZÁPISNICA Z PREZENTÁCIE

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:	Prezentácia prototypu

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	17. decembra 2007

Čas stretnutia: 	9:00-12:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Peter Rada

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracoval:		Bc. Tibor Schvartz	   			Dňa: 8. januára 2008

- PRIEBEH STRETNUTIA

Prezentáciu tímu č. 10 – Černé Ofce, viedli Bc. Martin Paulech a Bc. Tibor Schvartz.

V rámci prezentácie prototypu sme sa snažili názorne predviesť a vysvetliť princíp samotnej komunikácie medzi prezentačnou vrstvou a dátovou vrstvou. Prezentáciu komunikácie viedol Bc. Tibor Schvartz a táto časť prezentácie bola založená na predvedení prihlásenia sa používateľa – Študent a používateľa – Vyučujúci do systému a vykonanie príslušných základných funkcií. Počas prezentácie vznikla diskusia o samotnom princípe komunikácie, do ktorej sa zapojili členovia oponentského tímu aj naša vedúca projektu Ing. Anna Považanova. Bc. Martin Paulech prezentoval prostredie Postgree databázy a v nej uložené dáta. Overenie komunikácie bolo vykonané kontrolou počiatočného a koncového stavu databázy.

ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 11

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:	Server pre aplikáciu

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	26. februára 2008

Čas stretnutia: 	10:00-11:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracoval:		Bc. Martin Paulech   			Dňa: 28. februára 2008

- PRIEBEH STRETNUTIA

- Diskusia o pridelení servera pánom Ing. Lackom.

  - server nám bol pridelený

  - operačný systém WindowsXP, povolená vzdialená správa

- Diskusia o možnostiach ako sa na server pripájať. Pokusy o nadviazaní vzdialenej správy servera. Úspech pri nadviazaní spojenia z lokálnych počítačov v Softvérovom Štúdiu. Pripojenie z miesta mimo lokálnej siete skončilo neúspešne.

- Náčrt spôsobu práce v letnom semestri - vypracovať plán, riešiť ho paralelne - nezameriavať sa len na jeden bod, ale každý sa má venovať jednej časti.

- ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1. | Vytvorenie dokumentácie k prototypu | Romanová, Slížik | 17.12.2007 | Ukončené 17.12.2007 |
| 10.2. | Príprava prezentácie prototypu | všetci | 17.12.2007 | Ukončené 17.12.2007 |
| 10.3. | Finálne úpravy prototypu | Paulech, Schvartz | 17.12.2007 | Ukončené 17.12.2007 |
| 10.4. | Vytvorenie posudku na prototyp systému Genex | Macko | 23.12.2007 | Ukončené 21.12.2007 |
| 10.5 | Vybavenie servera | Paulech | 21.12.2007 | Ukončené 21.2.2008 |

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1. | Vytvoriť zápis z prezentácie prototypu | Schvartz | 4.3.2008 |
| 11.2. | Doplnenie dokumentácie | Romanová | 4.3.2008 |
| 11.3. | Vytvoriť plán na letný semester | Romanová | 4.3.2008 |
| 11.4. | Vzdialená správa servera | Paulech | 4.3.2008 |
| 11.5. | Vytvorenie prvotnej aplikácie na serveri (na báze prototypu) | Paulech, Schvartz | 4.3.2008 |
| 11.6. | Otestovať paralelné prihlásenie viacerých používateľov na server | všetci | 11.3.2008 |
| 11.7 | Definovať váhové koeficienty pre výpočet ohodnotenia študenta z ohodnotenia predmetov | Romanová | 18.3.2008 |

ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 12

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:	Aplikácie na serveri

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	4. marca 2008

Čas stretnutia: 	10:00-13:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Peter Rada

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracoval:		Bc. Peter Rada   			Dňa: 8. marca 2008

- PRIEBEH STRETNUTIA

- Diskusia o sprevádzkovaných programoch k vzdialenej správe serveru pomocou  programov pánom Ing. Lackom.

  - Hamachi alebo Putty

  - TightVNC Viewer a TightVNC Server

- Diskusia o sprevádzkovaní Subversion a Netbeans na verziovanie zdrojových kódov projektu

- Diskusia o potrebe pridelenia verejnej IP adresy pre náš server

- ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1. | Vytvoriť zápis z prezentácie prototypu | Schvartz | 4.3.2008 | V štádiu riešenia |
| 11.2. | Doplnenie dokumentácie | Romanová | 4.3.2008 | Ukončená 4.3.2008 |
| 11.3. | Vytvoriť plán na letný semester | Romanová | 4.3.2008 | Ukončená 4.3.2008 |
| 11.4. | Vzdialená správa servera | Paulech | 4.3.2008 | Ukončená 4.3.2008 |
| 11.5. | Vytvorenie prvotnej aplikácie na serveri (na báze prototypu) | Paulech, Schvartz | 4.3.2008 | V štádiu riešenia |
| 11.6. | Otestovať paralelné prihlásenie viacerých používateľov na server | všetci | 11.3.2008 | Ukončená 4.3.2008 |
| 11.7 | Definovať váhové koeficienty pre výpočet ohodnotenia študenta z ohodnotenia predmetov | Romanová | 18.3.2008 | V štádiu riešenia |

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1. | Vytvoriť zápis z prezentácie prototypu | Schvartz | 11.3.2008 |
| 11.5. | Vytvorenie prvotnej aplikácie na serveri (na báze prototypu) | Paulech, Schvartz | 18.3.2008 |
| 11.7 | Definovať váhové koeficienty pre výpočet ohodnotenia študenta z ohodnotenia predmetov | Romanová | 18.3.2008 |
| 12.1 | Získanie informácií o možnosti pridelenia verejnej IP adresy nášmu serveru u Ing. Lacka | Macko | 15.4.2008 |
| 12.2 | Sprevádzkovanie SubVersion spolu s NetBeans | Schvartz | 11.3.2008 |
| 12.3 | LDAP (prístupové práva) | Slížik | 30.3.2008 |
| 12.4 | Bezpečnostné smernice | Macko | 15.4.2008 |
| 12.5 | Vytvorenie loga a názvu projektu | Macko | 30.3.2008 |

ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 13

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:	1.kontrolné predvádzanie časti systému

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	11. marca 2008

Čas stretnutia: 	10:00-13:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Peter Rada

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracovala:		Bc. Miroslava Romanová   			Dňa: 16. marca 2008

- PRIEBEH STRETNUTIA

- Prvé kontrolné predvádzanie doteraz naprogramovanej časti vedúcej nášho  tímu. Predvedenie dopadlo v poriadku až na malé chyby (napr. vyhadzovanie výnimiek), ktoré je potrebné čo najskôr odstrániť, pokračovať ďalej v implementácii.

- Skúšobné prevádzkovanie Subversion a Netbeans na verziovanie zdrojových kódov projektu, ich  postupné vylepšovanie.

- ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1. | Vytvoriť zápis z prezentácie prototypu | Schvartz | 11.3.2008 | Ukončená 11.3.2008 |
| 11.5. | Vytvorenie prvotnej aplikácie na serveri (na báze prototypu) | Paulech, Schvartz | 18.3.2008 | Ukončená 11.3.2008 |
| 11.7. | Definovať váhové koeficienty pre výpočet ohodnotenia študenta z ohodnotenia predmetov | Romanová | 18.3.2008 | V štádiu riešenia |
| 12.1. | Získanie informácií o možnosti pridelenia verejnej IP adresy nášmu serveru u Ing. Lacka | Macko | 15.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 12.2. | Sprevádzkovanie SubVersion spolu s NetBeans | Schvartz | 11.3.2008 | Ukončená 11.3.2008 |
| 12.3. | LDAP (prístupové práva) | Slížik | 30.3.2008 | V štádiu riešenia |
| 12.4. | Bezpečnostné smernice | Macko | 15.4.2008 | Ukončená 11.3.2008 |
| 12.5. | Vytvorenie loga a názvu projektu | Macko | 30.3.2008 | V štádiu riešenia |

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.7 | Definovať váhové koeficienty pre výpočet ohodnotenia študenta z ohodnotenia predmetov | Romanová | 18.3.2008 |
| 12.1 | Získanie informácií o možnosti pridelenia verejnej IP adresy nášmu serveru u Ing. Lacka | Macko | 15.4.2008 |
| 12.3 | LDAP (prístupové práva) | Slížik | 30.3.2008 |
| 12.5 | Vytvorenie loga a názvu projektu | Macko | 30.3.2008 |
| 13.1 | Oprava a vylepšovanie chýb v implementácii | Paulech | 18.3.2008 |

ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 14

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:	2.kontrolné predvádzanie časti systému

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	18. marca 2008

Čas stretnutia: 	10:00-13:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Peter Rada

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracovala:		Bc. Tibor Schvartz	   			Dňa: 16. marca 2008

- PRIEBEH STRETNUTIA

- V rámci diskusie o spôsobe vývoja a použití nástroja pre prezentačnú vrstvu sme sa dohodli na využití nástroja NetBeans pre tento účel.

- Nastolenie problému pri získavaní znalosti z certifikátov a ich overovanie.

- Bc. Miroslava Romanová predviedla ňou navrhnuté rozdelenie predmetov študovaných na FIIT a priradenie kľúčových slov týmto predmetom podľa ACM klasifikácie.

- Bc. Peter Rada navrhol názov vytváraného systému, tento návrh bol však ostatnými členmi tímu zamietnutý. Návrhom loga systému bol poverený Bc. Martin Macko.

- ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.7. | Definovať váhové koeficienty pre výpočet ohodnotenia študenta z ohodnotenia predmetov | Romanová | 18.3.2008 | Ukončená 18.3.2008 |
| 12.1. | Získanie informácií o možnosti pridelenia verejnej IP adresy nášmu serveru u Ing. Lacka | Macko | 15.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 12.3. | LDAP (prístupové práva) | Slížik | 30.3.2008 | V štádiu riešenia |
| 12.5. | Vytvorenie loga a názvu projektu | Macko | 30.3.2008 | V štádiu riešenia |
| 13.1 | Oprava a vylepšovanie chýb v implementácii | Paulech | 18.3.2008 | Ukončená 18.3.2008 |

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Získanie informácií o možnosti pridelenia verejnej IP adresy nášmu serveru u Ing. Lacka | Macko | 15.4.2008 |
| 12.3 | LDAP (prístupové práva) | Slížik | 30.3.2008 |
| 12.5 | Vytvorenie loga a názvu projektu | Macko | 30.3.2008 |
| 14.1 | Preštudovanie diplomových prác na FIIT (Bieliková, Tomša, Veselý, Šimko, Vozár, Pažina, Andrejčíkov) | Romanová, Schvartz | 1.4.2008 |
| 14.2 | Vytvorenie webového rozhrania (zameranie na funkcionalitu) | Rada, Schvartz | 8.4.2008 |
| 14.3 | Vytvorenie GUI webovej prezentácie a aplikačnej vrstvy | Macko | 8.4.2008 |
| 14.4 | Dokončenie implementácie dátovej vrstvy | Paulech, Slížik | 1.4.2008 |
| 14.5 | Doriešenie nezaradených predmetov v klasifikácii | Romanová | 1.4.2008 |

ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 15

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:	Integrácia prezentačnej, aplikačnej a dátovej vrstvy

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	1. apríl 2008

Čas stretnutia: 	10:00-13:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Peter Rada

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracoval:		Bc. Lukáš Slížik	   			Dňa: 1. apríla 2008

- PRIEBEH STRETNUTIA

- Rozdelenie predmetov a kľúčových slov

  - Rozdelenie kľúčových slov spracovala Mirka na základe ACM klasifikácie s tým, že anglické názvy preložila do slovenčiny a do nášho zoznamu zaradila len relevantné kľúčové slová. Oproti pôvodnej ACM klasifikácií vypadol napríklad pojem Literatúra.

  - K príslušným kľúčovým slovám boli priradené relevantné predmety

  - Po dohode s tímom Mirka navrhla, že spracované rozdelenie posunieme ďalej na vedenie fakulty (napr. prof. Bielikovej) na prípadné schválenie, resp. odmietnutie

  - Rozdelenie predmetov získala Mirka z jednotlivých študijných programov. Takýmto spôsobom sme sa dostali k zoznamu všetkých predmetov z Bc. a Ing. Štúdia, predmety doktorandského štúdia v našom systéme neriešime.

  - Ďalej bude potrebné do systému zaradiť predmety ako BP, DP, TP, odborné praktikum a výberový seminár

- Ako vkladať kľúčové slová do systému

  - Maťo P. a Maťo M. vyvolali diskusiu o tom, ako dané slová importovať do nášho systému

  - Jedna z možností spočívala v tom, že tento zoznam sa manuálne nahodí do db, druhá v tom, že sa vytvorí XML dokument, ktorý sa bude len importovať. Problém spočíva v tom, že KS by sa mali do db ukladať aplikačne (cez Hibernate)

  - Výhoda druhého prístupu spočíva v rozšíriteľnosti (čo ak sa bude v budúcnosti modifikovať zoznam KS). V tomto prípade bude potrebné vyriešiť nejaký XML editor, ktorý umožní modifikovať KS v tomto dokumente

  - Tibor ako jediný pracoval s XML parserom, a práve preto bol zvolený za zodpovedného v rámci tejto úlohy, pomáhať mu budú Maťo M. a Mirka

- Web sídlo

  - Maťo M. odprezentoval zatiaľ nefunkčný návrh web stránky, kde bude náš systém zavesený (išlo iba o GUI)

  - Táto prezentácia vyvolala odľahčenú diskusiu o navrhovanom mene (BZZ), o použitej farebnej škále a logu (Úľ)

  - Do nasledujúceho stretnutia by bolo potrebné zavesiť na stránku funkčnosť (zatiaľ aspoň testovaciu)

  - V tomto stave riešenia projektu sme sa rozhodli nenavrhovať ďalšie rozšírenia, ale dopracovať a otestovať to čo máme hotové a až v prípade úspešného otestovania systému inkrementálne pridávať ďalšiu funkcionalitu, pretože ako sa ukázalo s Hibernatom budú ešte problémy

- LDAP

  - Táto úloha, ktorú mal vyriešiť Lukáš bola momentálne odsunutá na neskôr, kvôli nízkej priorite

- Verejná IP

  - Ing. Lacko už dostal mail od Maťa M.

  - Odpoveď bola dosť rozpačitá, ale niečo v tom zmysle, že je to možné, ale budú s tým problémy

  - Uvidíme ako sa vyvinie situácia a podľa toho prispôsobíme ďalšie smerovanie nášho projektu

  - Ing. Lackovi Maťo M. poslal ďalší mail, ktorý by ho mal pourgovať

- Diplomové práce

  - Tibor preštudoval niekoľko diplomoviek ohľadom získavania znalostí a dolovania v dátach, no nenašiel nič relevantné

  - Pre krátkosť času sme sa rozhodli ďalšie práce už neštudovať

- Databázová a aplikačná vrstva

  - Maťo P. a Lukáš spolupracovali na jednoduchej testovacej aplikácií

  - Podarilo sa im vytvoriť jednoduché GUI, ktoré umožňuje vytvoriť db, otvoriť session, vygenerovať niekoľko študentov, predmetov, známok študentov, kľúčových slov, váh

  - Maťo P. vypracoval metódu, ktorá jednoduchým spôsobom vypočíta ohodnotenia KS pre študenta na základe jeho známok z predmetov

  - Lukáš objavil problémy pri paralelnom prístupe viacerých používateľov do db (aplikácia padá, kvôli použitiu statických premenných a metód), s týmto by ale nemal byť problém (stačí pozmeniť niekoľko riadkov kódu)

  - Lukáš bude musieť naštudovať ako je to s Hibernate connection pool managementom, ktorý by mal sám riadiť paralelný prístup do db

  - Táto testovacia aplikácia by mala byť nahodená na stránku a na ďalšom stretnutí by sme už chceli testovať aplikáciu

- ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Získanie informácií o možnosti pridelenia verejnej IP adresy nášmu serveru u Ing. Lacka | Macko | 15.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 12.3 | LDAP (prístupové práva) | Slížik | 30.3.2008 | V štádiu riešenia |
| 12.5 | Vytvorenie loga a názvu projektu | Macko | 30.3.2008 | V štádiu riešenia |
| 14.1 | Preštudovanie diplomových prác na FIIT (Bieliková, Tomša, Veselý, Šimko, Vozár, Pažina, Andrejčíkov) | Romanová, Schvartz | 1.4.2008 | Ukončená 1.4.2008 |
| 14.2 | Vytvorenie webového rozhrania (zameranie na funkcionalitu) | Rada, Schvartz | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 14.3 | Vytvorenie GUI webovej prezentácie a aplikačnej vrstvy | Macko | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 14.4 | Dokončenie implementácie dátovej vrstvy | Paulech, Slížik | 1.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 14.5 | Doriešenie nezaradených predmetov v klasifikácii | Romanová | 1.4.2008 | Ukončená 1.4.2008 |

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Získanie informácií o možnosti pridelenia verejnej IP adresy nášmu serveru u Ing. Lacka | Macko | 15.4.2008 |
| 12.3 | LDAP (prístupové práva) | Slížik | 8.4.2008 |
| 12.5 | Vytvorenie loga a názvu projektu | Macko | 8.4.2008 |
| 14.2 | Vytvorenie webového rozhrania (zameranie na funkcionalitu) | Rada, Schvartz | 8.4.2008 |
| 14.3 | Vytvorenie GUI webovej prezentácie a aplikačnej vrstvy | Macko | 8.4.2008 |
| 14.4 | Dokončenie implementácie dátovej vrstvy | Paulech, Slížik | 8.4.2008 |
| 15.1 | Nahodenie kľúčových slov do XML súboru a zistiť možnosti parsovania | Schvartz, Romanová, Macko | 8.4.2008 |
| 15.2 | Skontaktovať vedenie fakulty (prof. Bieliková) ohľadom priradenia predmetov ku kľúčovým slovám | Romanová | 8.4.2008 |
| 15.3 | Zistiť možnosti zaradenia predmetov ako BP, DP, TP, OP, výberový seminár do nášho systému | Paulech | 8.4.2008 |
| 15.4 | Zintegrovať jednotlivé vrstvy systému | všetci | 8.4.2008 |
| 15.5 | Connection Pool Management – otestovať možnosti paralelného prístupu do db | Slížik | 8.4.2008 |
| 15.6 | Vytvorenie databázy, ktorá bude obsahovať zoznam predmetov, študentov a ich známok | Rada | 8.4.2008 |

ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 16

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:	Integrácia prezentačnej, aplikačnej a dátovej vrstvy

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	8. apríl 2008

Čas stretnutia: 	10:00-13:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Peter Rada

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracoval:		Bc. Martin Macko	   			Dňa: 8. apríla 2008

- PRIEBEH STRETNUTIA

- Mirka vypracovala rozdelenie kľúčových slov a váh do výsledného XML súboru

- na výslednej stránke sa neustále pracuje, Tibor so šéfom Martinom testujú komunikáciu medzi prezentačnou a aplikačnou vrstvou

- kvôli nemožnosti prístupu na AIS sme si z dostupných informácií a skriptov vytvorili svoju verziu AIS, ktorá slúži na testovanie komunikácie medzi ním a našim informačným systémom

- ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Získanie informácií o možnosti pridelenia verejnej IP adresy nášmu serveru u Ing. Lacka | Macko | 15.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 12.3 | LDAP (prístupové práva) | Slížik | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 12.5 | Vytvorenie loga a názvu projektu | Macko | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 14.2 | Vytvorenie webového rozhrania (zameranie na funkcionalitu) | Rada, Schvartz | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 14.3 | Vytvorenie GUI webovej prezentácie a aplikačnej vrstvy | Macko | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 14.4 | Dokončenie implementácie dátovej vrstvy | Paulech, Slížik | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 15.1 | Nahodenie kľúčových slov do XML súboru a zistiť možnosti parsovania | Schvartz, Romanová, Macko | 8.4.2008 | Ukončená 7.4.2008 |
| 15.2 | Skontaktovať vedenie fakulty (prof. Bieliková) ohľadom priradenia predmetov ku kľúčovým slovám | Romanová | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 15.3 | Zistiť možnosti zaradenia predmetov ako BP, DP, TP, OP, výberový seminár do nášho systému | Paulech | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 15.4 | Zintegrovať jednotlivé vrstvy systému | všetci | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 15.5 | Connection Pool Management – otestovať možnosti paralelného prístupu do db | Slížik | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 15.6 | Vytvorenie databázy, ktorá bude obsahovať zoznam predmetov, študentov, a ich známok | Rada | 8.4.2008 | Ukončená 7.4.2008 |

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Získanie informácií o možnosti pridelenia verejnej IP adresy nášmu serveru u Ing. Lacka | Macko | 22.4.2008 |
| 12.3 | LDAP (prístupové práva) | Slížik | 22.4.2008 |
| 12.5 | Vytvorenie loga a názvu projektu | Macko | 22.4.2008 |
| 14.2 | Vytvorenie webového rozhrania (zameranie na funkcionalitu) | Rada, Schvartz | 22.4.2008 |
| 14.3 | Vytvorenie GUI webovej prezentácie a aplikačnej vrstvy | Macko | 22.4.2008 |
| 14.4 | Dokončenie implementácie dátovej vrstvy | Paulech, Slížik | 22.4.2008 |
| 15.2 | Skontaktovať vedenie fakulty (prof. Bieliková) ohľadom priradenia predmetov ku kľúčovým slovám | Romanová | 22.4.2008 |
| 15.3 | Zistiť možnosti zaradenia predmetov ako BP, DP, TP, OP, výberový seminár do nášho systému | Paulech | 22.4.2008 |
| 15.4 | Zintegrovať jednotlivé vrstvy systému | všetci | 22.4.2008 |
| 15.5 | Connection Pool Management – otestovať možnosti paralelného prístupu do db | Slížik | 22.4.2008 |

ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 17

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:	Integrácia prezentačnej, aplikačnej a dátovej vrstvy

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	15. apríl 2008

Čas stretnutia: 	10:00-13:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Peter Rada

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracoval:		Bc. Martin Macko	   			Dňa: 16. apríla 2008

- PRIEBEH STRETNUTIA

- Vytvorili sme základ nášho systému

  - úvodnú - prihlasovaciu obrazovku - používateľ použije na prihlásenie do systému svoje prihlasovacie meno a heslo, tieto informácie sa porovnajú s údajmi v databáze a podľa zisteného typu používateľa sa zobrazí príslušná obrazovka

  - obrazovku študenta - vytvorili sme strom kľúčových slov, ktorý sa napĺňa údajmi z databázy (vytvorí sa ľubovoľná hĺbka v strome - vhodné pre rozšíriteľnosť) - použitie bude pri samohodnotení študenta

  - obrazovku administrátora - možnosť vymazať databázu a vytvoriť ju nanovo

- snaha rozbehnúť databázu na MySQL - namiesto Postgres - z dôvodu, že v Postgres sa vytvára príliš veľa procesov, ktoré zaberajú v operačnej pamäti počítača príliš veľa miesta => zistenie, že MySQL vytvára len jediný proces, otázka o vhodnosti zmeny databázy na MySQL - zatiaľ nie je jednoznačná odpoveď (Lukáš sa pozrie ešte na manažovanie pripojení cez Hibernate, aby sme zredukovali daný počet procesov)

- Autentifikáciu pomocou LDAP sme z časových dôvodov neschválili

- Dohoda, že informácie z predmetov ako sú BP, DP, TP, OP, výberový seminár budú do systému zadávať vedúci daných predmetov. Keďže jeden vedúci nemá na daných predmetoch veľa študentov, tak to pre neho nebude príliš veľká záťaž a taktiež on má dobrý prehľad o tom, aké hodnotenie si študent zaslúži v rámci jednotlivých kľúčových slov.

- ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Získanie informácií o možnosti pridelenia verejnej IP adresy nášmu serveru u Ing. Lacka | Macko | 15.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 12.3 | LDAP (prístupové práva) | Slížik | 8.4.2008 | zrušená |
| 12.5 | Vytvorenie loga a názvu projektu | Macko | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 14.2 | Vytvorenie webového rozhrania (zameranie na funkcionalitu) | Rada, Schvartz | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 14.3 | Vytvorenie GUI webovej prezentácie a aplikačnej vrstvy | Macko | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 14.4 | Dokončenie implementácie dátovej vrstvy | Paulech, Slížik | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 15.2 | Skontaktovať vedenie fakulty (prof. Bieliková) ohľadom priradenia predmetov ku kľúčovým slovám | Romanová | 8.4.2008 | zrušená |
| 15.3 | Zistiť možnosti zaradenia predmetov ako BP, DP, TP, OP, výberový seminár do nášho systému | Paulech | 8.4.2008 | Ukončená 15.4.2008 |
| 15.4 | Zintegrovať jednotlivé vrstvy systému | všetci | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 15.5 | Connection Pool Management – otestovať možnosti paralelného prístupu do db | Slížik | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Získanie informácií o možnosti pridelenia verejnej IP adresy nášmu serveru u Ing. Lacka | Macko | 29.4.2008 |
| 12.5 | Vytvorenie loga a názvu projektu | Macko | 29.4.2008 |
| 14.2 | Vytvorenie webového rozhrania (zameranie na funkcionalitu) | Rada, Schvartz | 29.4.2008 |
| 14.3 | Vytvorenie GUI webovej prezentácie a aplikačnej vrstvy | Macko | 29.4.2008 |
| 14.4 | Dokončenie implementácie dátovej vrstvy | Paulech, Slížik | 29.4.2008 |
| 15.4 | Zintegrovať jednotlivé vrstvy systému | všetci | 29.4.2008 |
| 15.5 | Connection Pool Management – otestovať možnosti paralelného prístupu do db | Slížik | 29.4.2008 |
| 17.1 | Doplnenie úpravy profilu pre používateľa | Paulech, Schvartz | 22.4.2008 |
| 17.2 | Vytvoriť vyhľadávaciu obrazovku, vyhľadávaciu funkciu | Paulech, Schvartz, Slížik | 22.4.2008 |
| 17.3 | Samohodnotenie študenta | Paulech, Schvartz | 22.4.2008 |
| 17.4 | Hodnotenie študenta | Paulech, Schvartz | 22.4.2008 |
| 17.5 | Editor váh | Paulech, Rada, Schvartz | 22.4.2008 |
| 17.6 | Naplnenie fiktívnej AIS databázy reprezentatívnymi údajmi | Romanová | 22.4.2008 |

ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 18

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:	Integrácia prezentačnej, aplikačnej a dátovej vrstvy

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	22. apríl 2008

Čas stretnutia: 	10:00-13:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Peter Rada

Bc. Tibor Schvartz

Vypracoval:		Bc. Peter Rada	   			Dňa: 27. apríla 2008

- PRIEBEH STRETNUTIA

- Informovanie o tom, že po konzultácii s Ing. Lackom je zriadenie verejnej IP adresy zrušené

- Rozprávanie o problémoch pri implementácii a načrtnutie ich riešenia

- Načrtnutie spôsobu zápisu chýb pri testovaní systému

- Diskusia o tom, aké všetky dokumenty treba odovzdať k 30.4 2008 a kto je za ne zodpovedný

- ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Získanie informácií o možnosti pridelenia verejnej IP adresy nášmu serveru u Ing. Lacka | Macko | 15.4.2008 | zrušená |
| 12.5 | Vytvorenie loga a názvu projektu | Macko | 8.4.2008 | Ukončená 20.4.2007 |
| 14.2 | Vytvorenie webového rozhrania (zameranie na funkcionalitu) | Rada, Schvartz | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 14.3 | Vytvorenie GUI webovej prezentácie a aplikačnej vrstvy | Macko | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 14.4 | Dokončenie implementácie dátovej vrstvy | Paulech, Slížik | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 15.4 | Zintegrovať jednotlivé vrstvy systému | všetci | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 15.5 | Connection Pool Management – otestovať možnosti paralelného prístupu do db | Slížik | 8.4.2008 | Ukončená 22.4.2008 |
| 17.1 | Doplnenie úpravy profilu pre používateľa | Paulech, Schvartz | 22.4.2008 | Ukončená 22.4.2008 |
| 17.2 | Vytvoriť vyhľadávaciu obrazovku, vyhľadávaciu funkciu | Paulech, Schvartz, Slížik | 22.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 17.3 | Samohodnotenie študenta | Paulech, Schvartz | 22.4.2008 | Ukončené 22.4.2008 |
| 17.4 | Hodnotenie študenta | Paulech, Schvartz | 22.4.2008 | Ukončené 22.4.2008 |
| 17.5 | Editor váh | Paulech, Rada, Schvartz | 22.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 17.6 | Naplnenie fiktívnej AIS databázy reprezentatívnymi údajmi | Romanová | 22.4.2008 | Ukončená 20.4.2008 |

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.2 | Vytvorenie webového rozhrania (zameranie na funkcionalitu) | Rada, Schvartz | 29.4.2008 |
| 14.3 | Vytvorenie GUI webovej prezentácie a aplikačnej vrstvy | Macko | 29.4.2008 |
| 14.4 | Dokončenie implementácie dátovej vrstvy | Paulech, Slížik | 29.4.2008 |
| 15.4 | Zintegrovať jednotlivé vrstvy systému | všetci | 29.4.2008 |
| 17.2 | Vytvoriť vyhľadávaciu obrazovku, vyhľadávaciu funkciu | Paulech, Schvartz, Slížik | 29.4.2008 |
| 17.5 | Editor váh | Paulech, Rada, Schvartz | 29.4.2008 |
| 18.1 | Testovanie systému | všetci | 29.4.2008 |
| 18.2 | Doplnenie a úprava dokumentácie riadiacej časti | Romanová | 29.4.2008 |
| 18.3 | Vytvorenie dokumentácie k produktu (používateľská a systémová príručka) | všetci | 29.4.2008 |

ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 19

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:	Integrácia prezentačnej, aplikačnej a dátovej vrstvy

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	29. apríl 2008

Čas stretnutia: 	10:00-13:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Peter Rada

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracoval:		Bc. Miroslava Romanová	   			Dňa: 4. mája 2008

- PRIEBEH STRETNUTIA

- Riešenie možnosti prístupu našej vedúcej k vytvorenému produktu

- Všetci sme sa dohodli, že nasledujúce dva týždne venujeme testovaniu a zlepšovaniu systému a dokončeniu príslušnej dokumentácie

- Informovanie ohľadom písania posudku  - posudok sa píše až po poslednom odovzdaní kompletnej dokumentácie a systému

- Diskusia ohľadom kódovania

- Predvedenie kompletného produktu vedúcej tímu

- ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.2. | Vytvorenie webového rozhrania (zameranie na funkcionalitu) | Rada, Schvartz | 8.4.2008 | Ukončená 29.4.2008 |
| 14.3. | Vytvorenie GUI webovej prezentácie a aplikačnej vrstvy | Macko | 8.4.2008 | Ukončená 29.4.2008 |
| 14.4. | Dokončenie implementácie dátovej vrstvy | Paulech, Slížik | 8.4.2008 | Ukončená 29.4.2008 |
| 15.4. | Zintegrovať jednotlivé vrstvy systému | všetci | 8.4.2008 | Ukončená 29.4.2008 |
| 17.2. | Vytvoriť vyhľadávaciu obrazovku, vyhľadávaciu funkciu | Paulech, Schvartz, Slížik | 22.4.2008 | Ukončená 29.4.2008 |
| 17.5. | Editor váh | Paulech, Rada, Schvartz | 22.4.2008 | Ukončená 29.4.2008 |
| 18.1. | Testovanie systému | Slížik | 29.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 18.2. | Doplnenie a úprava dokumentácie riadiacej časti | Paulech, Schvartz | 29.4.2008 | Ukončená 29.4.2008 |
| 18.3. | Vytvorenie dokumentácie k produktu (používateľská a systémová príručka) | všetci | 29.4.2008 | Ukončená 29.4.2008 |

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.1. | Testovanie systému | všetci | 19.5.2008 |
| 19.1. | Oprava nájdených chýb v systéme | všetci | 19.5.2008 |
| 19.2. | Doplnenie projektovej dokumentácie o chýbajúce časti | všetci | 19.5.2008 |
| 19.3 | Dokončenie riadiacej časti dokumentácie | Romanová | 19.5.2008 |

ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 20

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:	Integrácia prezentačnej, aplikačnej a dátovej vrstvy

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	6. máj 2008

Čas stretnutia: 	10:00-13:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracoval:		Bc. Tibor Schvartz	   			Dňa: 12. mája 2008

- PRIEBEH STRETNUTIA

- Oboznámenie vedúcej tímu o prebiehajúcom pokroku v písaní projektovej dokumentácie

- Diskusia ohľadom nájdených chyb v testovacej etape

- Predvedenie produktu vedúcej tímu po zmenách vykonaných na základe testovania

- ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1. | Testovanie systému | Slížik | 19.5.2008 | V štádiu riešenia |
| 19.1. | Oprava nájdených chýb v systéme | všetci | 19.5.2008 | V štádiu riešenia |
| 19.2. | Doplnenie projektovej dokumentácie o chýbajúce časti | všetci | 19.5.2008 | V štádiu riešenia |
| 19.3. | Dokončenie riadiacej časti dokumentácie | Romanová | 19.5.2008 | V štádiu riešenia |

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.1. | Testovanie systému | všetci | 19.5.2008 |
| 19.1. | Oprava nájdených chýb v systéme | všetci | 19.5.2008 |
| 19.2. | Doplnenie projektovej dokumentácie o chýbajúce časti | všetci | 19.5.2008 |
| 19.3 | Dokončenie riadiacej časti dokumentácie | Romanová | 19.5.2008 |

ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 21

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:	Finálne úpravy systému a dokumentácie

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	13. máj 2008

Čas stretnutia: 	10:00-13:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracoval:		Bc. Lukáš Slížik   			Dňa: 18. mája 2008

- PRIEBEH STRETNUTIA

- Zhodnotenie systému Ing. Považanovou a RNDr. Šimákovou po otestovaní systému

- Výhrady voči chýbajúcim nápovedám

- Objavená chyba systému – pri používateľovi typu pedagóg a guest nie je možné zmeniť heslo (heslo si môže zmeniť len študent)

- Diskusia o statickej verzii stránky; Tibor dorieši stránku, aby bola k dispozícií jej statická verzia

- Diskusia o tom, že systém by mal fungovať efektívne, no na druhej strane by mal pôsobiť aj efektne

- ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1. | Testovanie systému | všetci | 19.5.2008 | Ukončené 13.5.2008 |
| 19.1. | Oprava nájdených chýb v systéme | všetci | 19.5.2008 | V štádiu riešenia |
| 19.2. | Doplnenie projektovej dokumentácie o chýbajúce časti | všetci | 19.5.2008 | V štádiu riešenia |
| 19.3. | Dokončenie riadiacej časti dokumentácie | Romanová | 19.5.2008 | V štádiu riešenia |

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.1 | Oprava nájdených chýb v systéme | všetci | 19.5.2008 |
| 19.2. | Doplnenie projektovej dokumentácie o chýbajúce časti | všetci | 19.5.2008 |
| 19.3. | Dokončenie riadiacej časti dokumentácie | Romanová | 19.5.2008 |

KRÁTKODOBÉ ÚLOHY

Na pravidelných stretnutiach boli určené nasledovné úlohy:

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Zadaná | Termín | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Stanovenie poradia písania zápisnice | všetci | 11.10.2007 | 15.10.2007 | Ukončená 15.10.2007 |
| 1.2. | Rozdelenie funkcií v tíme (leader, zástupca...) | všetci | 11.10.2007 | 15.10.2007 | Ukončená 15.10.2007 |
| 1.3. | Určenie člena tímu zodpovedného za správu webovej stránky a jej aktivácia | všetci | 11.10.2007 | 15.10.2007 | Ukončená 15.10.2007 |
| 1.4. | Preštudovanie existujúcich systémov s podobnou tématikou | všetci | 11.10.2007 | 22.10.2007 | Ukončená 22.10.2007 |
| 1.5. | Vytvorenie prvotnej špecifikácie | Slížik | 11.10.2007 | 22.10.2007 | Predĺžené |
| 2.1. | Kontaktovať prof. Ing. Máriu Bielikovú, PhD., Ing. Lacka a RNDr. Gnipovú | všetci | 15.10.2007 | 22.10.2007 | Ukončená 22.10.2007 |
| 2.2. | Vytvorenie webovej prezentácie | Schvartz | 15.10.2007 | 22.10.2007 | Ukončená 22.10.2007 |
| 2.3. | Preštudovanie diplomových prác dostupných v knižnici (RNDr. Anna Bou Ezzeddine, Mgr. Gabriela Kosková, PhD.) | Paulech, Romanová, Slížik | 15.10.2007 | 22.10.2007 | Ukončená 22.10.2007 |
| 2.4. | Oboznámiť sa so softvérovými nástrojmi pre manažment v tíme (Subversion, Trac,...) | všetci | 15.10.2007 | 22.10.2007 | Predĺžené |
| 3.1. | Preštudovanie web stránok tímov s pod. tematikou (predošlé roky) | Rada | 22.10.2007 | 29.10.2007 | Ukončená 27.10.2007 |
| 3.2. | Vypracovanie bezpečnostnej smernice | Schvartz | 22.10.2007 | neurčený | Ukončená 26.11.2007 |
| 3.3. | Preštudovanie systémov YonBan, Moodle, Ais | Paulech, Macko, Slížik | 22.10.2007 | 29.10.2007 | Ukončená 6.11.2007 |
| 3.4. | Vytvorenie prvotnej špecifikácie | Slížik | 22.10.2007 | 29.10.2007 | Ukončené 12.11.2007 |
| 3.5. | Finálna úprava web stránky | Schvartz | 22.10.2007 | 29.10.2007 | Ukončená 27.10.2007 |
| 3.6. | Kontaktovať Ing. Filkorna | Macko | 22.10.2007 | 29.10.2007 | Ukončená 6.11.2007 |
| 3.7. | Dohodnúť funkcie členov v tíme | Romanová | 22.10.2007 | 29.10.2007 | Ukončená 27.10.2007 |
| 3.8. | Oboznámiť sa so softvérovými nástrojmi pre manažment v tíme (Subversion, Trac,...) | Rada | 22.10.2007 | neurčený | Ukončené 12.11.2007 |
| 4.1. | Preskúmať ACM klasifikáciu kľúčových slov | Paulech | 29.10.2007 | 5.11.2007 | Ukončená 3.11.2007 |
| 4.2. | Dokončiť prvotnú špecifikáciu | Slížik | 29.10.2007 | 15.11.2007 | Ukončená 4.11.2007 |
| 4.3. | Preskúmať CAKE | Schvartz | 29.10.2007 | 5.11.2007 | Ukončená 2.11.2007 |
| 5.1. | Kontaktovať Ing. Steinmüllera | Slížik, Macko | 5.11.2007 | 12.11.2007 | Ukončená 12.11.2007 |
| 5.2. | Vytvorenie dokumentácie k špecifikácií, analýze a návrhu | Romanová | 5.11.2007 | 12.11.2007 | Ukončená 12.11.2007 |
| 5.3. | Návrh databázy | Paulech | 5.11.2007 | 12.11.2007 | Ukončená 12.11.2007 |
| 5.4. | Analýza existujúcich technológií (Hibernate) | Slížik | 5.11.2007 | 12.11.2007 | Ukončená 12.11.2007 |
| 5.5. | Analýza existujúcich technológií (JSP, Java server) | Rada | 5.11.2007 | 12.11.2007 | Ukončená 12.11.2007 |
| 5.6. | Analýza existujúcich technológií (PHP) | Schvartz | 5.11.2007 | 12.11.2007 | Ukončená 12.11.2007 |
| 5.7. | Analýza existujúcich technológií (Spring) | Macko | 5.11.2007 | 12.11.2007 | Ukončená 12.11.2007 |
| 5.8. | Motivácia vypĺňania formulárov systému | Romanová | 5.11.2007 | 12.11.2007 | Ukončená 12.11.2007 |
| 5.9. | Úprava use case | Slížik | 5.11.2007 | 12.11.2007 | Ukončená 12.11.2007 |
| 5.10. | Návrh architektúry aplikácie | Rada | 5.11.2007 | 15.11.2007 | Ukončená 12.11.2007 |
| 6.1. | Vypracovanie preberacieho protokolu | Romanová | 12.11.2007 | 15.11.2007 | Ukončená 15.11.2007 |
| 6.2. | Vypracovanie posudku k dokumentu analýze, návrhu a riadenia (DANR) tímu 5 | Romanová | 12.11.2007 | 23.11.2007 | Ukončená 22.11.2007 |
| 6.3. | Zmena plánu práce na webe | Schvartz | 12.11.2007 | 12.11.2007 | Ukončená 14.11.2007 |
| 6.4. | Poslanie vypracovaného dokumentu vedúcej tímu | Romanová | 12.11.2007 | 14.11.2007 | Ukončená 15.11.2007 |
| 6.5. | Odovzdanie tlačenej dokumentácie (DANR) vedúcej tímu | Slížik | 12.11.2007 | 15.11.2007 | Ukončená 15.11.2007 |
| 6.6. | Odovzdanie dokumentácie (DANR) elektronickou formou tímu 5 | Romanová | 12.11.2007 | 15.11.2007 | Ukončená 15.11.2007 |
| 6.7. | Prehĺbenie si informácií o možných použitých technológiách v prototype | Paulech | 12.11.2007 | 19.11.2007 | Ukončená 26.11.2007 |
| 7.1. | Odovzdanie posudku vedúcej práce | Romanová | 19.11.2007 | 23.11.2007 | Ukončená 22.11.2007 |
| 7.2. | Odovzdanie posudku oponentskému tímu 5 | Romanová | 19.11.2007 | 23.11.2007 | Ukončená 22.11.2007 |
| 7.3. | Hlbšie preštudovanie možností Hibernate pre prototyp | Slížik | 19.11.2007 | 26.11.2007 | Ukončená 26.11.2007 |
| 7.4. | Hlbšie preštudovanie možností Spring pre prototyp | Macko | 19.11.2007 | 26.11.2007 | Ukončená 26.11.2007 |
| 7.5. | Preštudovanie alternatívnych technológií pre prototyp | Rada, Schvartz | 19.11.2007 | 26.11.2007 | Ukončená 26.11.2007 |
| 8.1. | Vytvorenie podrobného návrhu prototypu vybraných častí systému | Macko, Romanová | 26.11.2007 | 10.12.2007 | Ukončená 10.12.2007 |
| 8.2. | Vytvorenie dátovej vrstvy prototypu | Paulech, Slížik | 26.11.2007 | 10.12.2007 | Ukončená 10.12.2007 |
| 8.3. | Vytvorenie aplikačnej vrstvy prototypu | všetci | 26.11.2007 | 10.12.2007 | Ukončená 10.12.2007 |
| 8.4. | Vytvorenie prezentačnej vrstvy prototypu | Schvartz, Rada | 26.11.2007 | 10.12.2007 | Ukončená 10.12.2007 |
| 10.1. | Vytvorenie dokumentácie k prototypu | Romanová, Slížik | 10.12.2007 | 17.12.2007 | Ukončená 17.12.2007 |
| 10.2. | Príprava prezentácie prototypu | všetci | 10.12.2007 | 17.12.2007 | Ukončená 17.12.2007 |
| 10.3. | Finálne úpravy prototypu | Paulech,Schvartz | 10.12.2007 | 17.12.2007 | Ukončená 17.12.2007 |
| 10.4. | Vytvorenie posudku na prototyp systému Genex | Macko | 17.12.2007 | 23.12.2007 | Ukončená 21.12.2007 |
| 10.5. | Vybavenie servera | Paulech | 17.12.2007 | 21.12.2007 | Ukončená 21.2.2008 |
| 11.1. | Vytvoriť zápis z prezentácie prototypu | Schvartz | 26.2.2008 | 4.3.2008 | Ukončená 11.3.2008 |
| 11.2. | Doplnenie dokumentácie | Romanová | 26.2.2008 | 4.3.2008 | Ukončená 4.3.2008 |
| 11.3. | Vytvoriť plán na letný semester | Romanová | 26.2.2008 | 4.3.2008 | Ukončená 4.3.2008 |
| 11.4. | Vzdialená správa serevra | Paulech | 26.2.2008 | 4.3.2008 | Ukončená 4.3.2008 |
| 11.5. | Vytvorenie prvotnej aplikácie na serveri (na báze prototypu) | Paulech, Schvartz | 26.2.2008 | 4.3.2008 | Ukončená 11.3.2008 |
| 11.6. | Otestovať paralelné prihlásenie viacerých používateľov na server | všetci | 26.2.2008 | 11.3.2008 | Ukončená 4.3.2008 |
| 11.7. | Definovať váhové koeficienty pre výpočet ohodnotenia študenta z ohodnotenia predmetov | Romanová | 26.2.2008 | 18.3.2008 | Ukončená 18.3.2008 |
| 12.1. | Získanie informácií pridelenie verejnej IP adresy nášmu serveru u Ing.Lacka | Macko | 4.3.2008 | 15.4.2008 | Zrušená 22.4.2008 |
| 12.2. | Sprevádzkovanie SubVersion spolu s NetBeans | Schvartz | 4.3.2008 | 11.3.2008 | Ukončená 11.3.2008 |
| 12.3. | LDAP (prístupové práva) | Slížik | 4.3.2008 | 30.3.2008 | Zrušená 15.4.2008 |
| 12.4. | Bezpečnostné smernice | Macko | 4.3.2008 | 15.4.2008 | Ukončená 11.3.2008 |
| 12.5. | Vytvorenie loga a názvu projektu | Macko | 4.3.2008 | 30.3.2008 | Ukončená 20.4.2008 |
| 13.1. | Oprava a vylepšovanie chýb v implementácii | Paulech | 11.3.2008 | 18.3.2008 | Ukončená 18.3.2008 |
| 14.1. | Preštudovanie diplomových prác na FIIT (Bieliková, Tomša, Veselý, Šimko, Vozár, Pažina, Andrejčíkov) | Romanová, Schvartz | 18.3.2008 | 1.4.2008 | Ukončená 1.4.2008 |
| 14.2. | Vytvorenie webového rozhrania (zamerané na funckionalitu) | Rada, Schvartz | 18.3.2008 | 8.4.2008 | Ukončená 29.4.2008 |
| 14.3. | Vytvorenie GUI webovej prezentácie aplikačnej vrstvy | Macko | 18.3.2008 | 8.4.2008 | Ukončená 29.4.2008 |
| 14.4. | Dokončenie implementácie dátovej vrstvy | Paulech, Slížik | 18.3.2008 | 1.4.2008 | Ukončená 29.4.2008 |
| 14.5. | Doriešenie nezaradených predmetov v klasifikácii | Romanová | 18.3.2008 | 1.4.2008 | Ukončená 1.4.2008 |
| 15.1. | Nahodenie kľúčových slov do XML a zistiť možnosti parsovania | Macko, Romanová, Schvartz | 1.4.2008 | 8.4.2008 | Ukončená 7.4.2008 |
| 15.2. | Skontaktovať vedenie fakulty (prof. Bieliková) ohľadom priradenia predmetov ku kľúčovým slovám | Romanová | 1.4.2008 | 8.4.2008 | Zrušená 15.4.2008 |
| 15.3. | Zistiť možnosti zaradenia predmetov ako BP, DP, TP, OP, výberový seminár do nášho systému | Paulech | 1.4.2008 | 8.4.2008 | Ukončená 15.4.2008 |
| 15.4. | Zintegrovať jednotlivé vrstvy systému | všetci | 1.4.2008 | 8.4.2008 | Ukončená 29.4.2008 |
| 15.5. | Connection Pool Management - otestovať možnosti paralelného prístupu do db | Slížik | 1.4.2008 | 8.4.2008 | Ukončená 22.4.2008 |
| 15.6. | Vytvorenie databázy, ktorá bude obsahovať zoznam predmetov, študentov a ich známok | Rada | 1.4.2008 | 8.4.2008 | Ukončená 7.4.2008 |
| 17.1. | Doplnenie úpravy profilu pre používateľa | Paulech, Schvartz | 15.4.2008 | 22.4.2008 | Ukončená 22.4.2008 |
| 17.2. | Vytvoriť vyhľadávaciu obrazovku, vyhľadávaciu funkciu | Paulech, Schvartz, Slížik | 15.4.2008 | 22.4.2008 | Ukončená 29.4.2008 |
| 17.3. | Samohodnotenie študenta | Paulech, Schvartz | 15.4.2008 | 22.4.2008 | Ukončená 22.4.2008 |
| 17.4. | Hodnotenie študenta | Paulech, Schvartz | 15.4.2008 | 22.4.2008 | Ukončená 22.4.2008 |
| 17.5. | Editor váh | Paulech, Rada, Schvartz | 15.4.2008 | 22.4.2008 | Ukončená 29.4.2008 |
| 17.6. | Naplnenie fiktívnej AIS databázy reprezentatívnymi údajmi | Romanová | 15.4.2008 | 22.4.2008 | Ukončená 20.4.2008 |
| 18.1. | Testovanie systému | všetci | 22.4.2008 | 19.5.2008 | Ukončená 13.5.2008 |
| 18.2. | Doplnenie a úprava dokumentácie riadiacej časti | Romanová | 22.4.2008 | 29.4.2008 | Ukončená 29.4.2008 |
| 18.3. | Vytvorenie dokumentácie k produktu (používateľská a systémová príručka) | všetci | 22.4.2008 | 29.4.2008 | Ukončená 29.4.2008 |
| 19.1. | Oprava a nájdenie chýb v systéme | všetci | 29.4.2008 | 19.5.2008 | Ukončená 19.5.2008 |
| 19.2. | Doplnenie projektovej dokumentácie o chýbajúce časti | všetci | 29.4.2008 | 19.5.2008 | Ukončená 19.5.2008 |
| 19.3. | Doplnenie riadiacej časti dokumentácie | Romanová | 29.4.2008 | 19.5.2008 | Ukončená 19.5.2008 |

DLHODOBÉ ÚLOHY

Členom nášho tímu boli pridelené nasledovné roly:

Bc. Martin Macko

- manažér rizík

- grafický dizajnér

- analytik

- programátor

Bc. Martin Paulech

- vedúci tímu

- vedúci programátor

- analytik

Bc. Peter Rada

- zástupca vedúceho tímu

- manažér vývoja

- analytik

- programátor

Bc. Miroslava Romanová

- manažér dokumentácie

- manažér plánovania

- analytik

- programátor

Bc. Tibor Schvartz

- správca webového sídla

- manažér plánovania

- analytik

- programátor

Bc. Lukáš Slížik

- manažér podporných činností

- manažér kvality

- analytik

- programátor

TVORBA DOKUMENTÁCIE

Podiel členov tímu na tvorbe tímovej dokumentácie a dokumentácie riadenia za dané obdobie je znázornený v nasledujúcich tabuľkách.

| Číslo | Časť dokumentu | Vypracoval(i) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Správa dokumentu | Romanová |
| 2 | Úvod | Romanová |
| 3 | Analýza |  |
| 4 | Analýza predchádzajúcich systémov |  |
| 5 | Analýza systému vytvoreného tímom _elf_ | Macko |
| 6 | Analýza systému vytvoreného tímom The Llama team | Rada |
| 7 | Analýza systémov na fakulte |  |
| 8 | Akademický informačný systém | Paulech, Romanová |
| 9 | Yonban | Rada, Slížik |
| 10 | FIIT Moodle | Macko, Schvartz |
| 11 | Analýza technológií |  |
| 12 | Apache Tomcat | Schvartz |
| 13 | Hibernate | Slížik |
| 14 | Java | Schvartz |
| 15 | J2EE | Schvartz |
| 16 | JSP, PHP a ASP | Rada, Schvartz |
| 17 | Spring | Macko |
| 18 | Oracle | Slížik |
| 19 | Zhodnotenie | Schvartz |
| 20 | Špecifikácia požiadaviek |  |
| 21 | Charakteristiky používateľov | Romanová |
| 22 | Diagram prípadov použitia | Paulech, Slížik |
| 23 | Požiadavky na funkcie systému | Romanová |
| 24 | Ďalšie požiadavky | Romanová |
| 25 | Návrh |  |
| 26 | Architektúra systému |  |
| 27 | Diagram architektúry systému | Paulech, Rada |
| 28 | Popis modulov architektúry | Schvartz, Slížik |
| 29 | Databáza | Paulech |
| 30 | Prototyp | Paulech, Romanová, Schvartz, Slížik |
| 31 | Implementácia | všetci |
| 32 | Zmeny oproti pôvodnej špecifikácii a návrhu systému | všetci |
| 33 | Realizácia návrhu | všetci |
| 34 | Testovanie | všetci |
| 33 | Celkové zhodnotenie | všetci |
| 34 | Príloha A | Paulech |
| 35 | Príloha B | Romanová |
| 36 | Príloha C | Paulech, Romanová |
| 37 | Príloha D | Macko, Rada |
| 38 | Príloha E | Macko |

| Číslo | Časť dokumentu (RČ) | Člen tímu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Správa dokumentu | Romanová |
| 2 | Začiatok | Romanová |
| 3 | Ponuka | všetci |
| 4 | Plán na zimný semester | Romanová |
| 5 | Plán na letný semester | Romanová |
| 6 | Záznamy zo stretnutí |  |
| 7 | Zápisnica zo stretnutia číslo 1 | Romanová |
| 8 | Zápisnica zo stretnutia číslo 2 | Schvartz |
| 9 | Zápisnica zo stretnutia číslo 3 | Slížik |
| 10 | Zápisnica zo stretnutia číslo 4 | Macko |
| 11 | Zápisnica zo stretnutia číslo 5 | Paulech |
| 12 | Zápisnica zo stretnutia číslo 6 | Rada |
| 13 | Zápisnica zo stretnutia číslo 7 | Romanová |
| 14 | Zápisnica zo stretnutia číslo 8 | Schvartz |
| 15 | Zápisnica zo stretnutia číslo 9 | Slížik |
| 16 | Zápisnica zo stretnutia číslo 10 | Macko |
| 17 | Zápisnica z prezentácie | Schvartz |
| 18 | Zápisnica zo stretnutia číslo 11 | Paulech |
| 19 | Zápisnica zo stretnutia číslo 12 | Rada |
| 20 | Zápisnica zo stretnutia číslo 13 | Romanová |
| 21 | Zápisnica zo stretnutia číslo 14 | Schvartz |
| 22 | Zápisnica zo stretnutia číslo 15 | Slížik |
| 23 | Zápisnica zo stretnutia číslo 16 | Macko |
| 24 | Zápisnica zo stretnutia číslo 17 | Paulech |
| 25 | Zápisnica zo stretnutia číslo 18 | Rada |
| 26 | Zápisnica zo stretnutia číslo 19 | Romanová |
| 27 | Zápisnica zo stretnutia číslo 20 | Schvartz |
| 28 | Zápisnica zo stretnutia číslo 21 | Slížik |
| 29 | Krátkodobé úlohy | Romanová |
| 30 | Dlhodobé úlohy | Romanová |
| 31 | Preberací protokol | Romanová |
| 32 | Tvorba a správa web stránky tímu | Macko, Schvartz |
| 33 | Tvorba dokumentácie | Romanová |
| 34 | Posudok na analýzu, špecifikáciu a návrh tímu č.5 | Romanová, Slížik |
| 35 | Posudok na prototyp tímu č.5 | Macko |