PLÁN

Plány projektu na zimný a letný semester

ZIMNÝ SEMESTER

1. týždeň:	- vytvorenie tímu

- výber témy

- vytvorenie ponuky

2. týždeň:	- odovzdanie a prezentácia ponuky (1.10.2007)

3. týždeň:	- prvé stretnutie tímu

- oboznámenie sa s problematikou

- oboznámenie sa so softvérovými nástrojmi

4. týždeň:	- pridelenie úloh v tíme

- spustenie webovej stránky tímu

- štúdium existujúcich systémov

5. týždeň:	- analýza existujúcich systémov

- špecifikácia požiadaviek a funkcií systému

- štúdium systémov na fakulte a možnosti ich využitia pri projekte

6. týždeň:	- získanie požiadaviek a informácii od zainteresovaných osôb (konzultácie)

- vytvorenie prvotného návrhu databázy

7. týždeň:	- štúdium a analýza technológií

- konečný návrh databázy

- vytvorenie tímovej dokumentácie

8. týždeň:	- návrh architektúry

- vypracovanie preberacieho protokolu

- doplnenie dokumentácie

- odovzdanie tímovej dokumentácie (15.10.2007)

9. týždeň:	- vypracovanie posudku na analýzu, špecifikáciu a návrh projektu iného tímu

- odovzdanie posudku (23.11.2007)

10. týždeň:	- podrobný návrh prototypu vybraných častí systému

- implementácia prototypu

11. týždeň:	- dokončenie implementácie prototypu

- testovanie a odstraňovanie nedostatkov prototypu

12. týždeň:	- vytvorenie dokumentácie a používateľskej prezentácie prototypu

- prezentácia a odovzdanie prototypu spolu s dokumentáciou (17.12.2007)